Διακήρυξη

Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο

για το Έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

| Κωδ. ΟΠΣ: | ΤΑ 5150259 |  |
| --- | --- | --- |
| Χρηματοδότηση: | Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |  |
| Προϋπολογισμός-Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: | - Εκτιμώμενη Αξία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο: 78.349.772,81 €, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 97.153.718,28 €, ΦΠΑ 24% : 18.803.945,47 €) - Εκτιμώμενη Αξία των Δικαιωμάτων Προαίρεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, έως: 39.174.886,41€, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 48.576.859,15 € , ΦΠΑ 24%: 9.401.972,74 €) Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο: 117.524.659,22 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 145.730.577,43 €, ΦΠΑ 24%: 28.205.918,21 € |  |
| CPV: | 79131000-1, 79999100-4, 72000000-5, 80533100-0, 48000000-8 |  |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |  |
| Ημερομηνία Διενέργειας: | 30-01-2023 |  |
| Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ |  | 30-11-2022 |
| Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ |  | 30-11-2022 |
| Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) |  | 24-11-2022 |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) |  | 29-11-2022 |
| Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ktpae.gr |  | 30-11-2022 |

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| Συνοπτικά στοιχεία Έργου |  |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης» |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) |
| ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Υπουργείο Δικαιοσύνης |
| ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Υπουργείο Δικαιοσύνης |
| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Τόπος παράδοσης: η Αναθέτουσα Αρχή. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Δικαστήρια/ Εισαγγελίες ανά την Επικράτεια και το Υπουργείο Δικαιοσύνης |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | CPV: 79131000-1, 79999100-4, 72000000-5, 80533100-0, 48000000-8 |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής άνω των ορίων Διαγωνισμός για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | - Εκτιμώμενη Αξία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο: 78.349.772,81 €, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 97.153.718,28 €, ΦΠΑ 24%: 18.803.945,47 €) - Εκτιμώμενη Αξία των Δικαιωμάτων Προαίρεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, έως: 39.174.886,41€, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 48.576.859,15 € , ΦΠΑ 24%: 9.401.972,74 €) - Η Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο: 117.524.659,22 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 145.730.577,43 €, ΦΠΑ 24%: 28.205.918,21 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | Το συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Οι δαπάνες του Έργου (εκτιμώμενη αξία σύμβασης), μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα την ΣΑΤΑ 063 με ενάριθμο κωδικό 2022ΤΑ06300033 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ | τρία (3) έτη |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 24-11-2022 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 09-01-2023 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 30-11-2022 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00 |
| ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή) Έντυπη Υποβολή: Η έδρα της ΚτΠ Μ.Α.Ε. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ | 30-11-2022 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 03-02-2023 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 14:00 |

Περιεχόμεν

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	8

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση	8

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο	9

1.3.1	Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο	9

1.3.2	Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα	11

1.3.3	Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων	11

1.3.4	Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο	11

1.3.5	Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο	12

1.3.6	Κριτήριο Ανάθεσης	12

1.4	Θεσμικό πλαίσιο	12

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού	16

1.6	Δημοσιότητα	17

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	17

2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	18

2.1	Γενικές Πληροφορίες	18

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης	18

2.1.2	Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	18

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων	18

2.1.4	Γλώσσα	19

2.1.5	Εγγυήσεις	19

2.1.6	Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	20

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	21

2.2.1	Δικαιούμενοι συμμετοχής	21

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής	22

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού	22

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής & αποδεικτά στοιχεία	26

2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	26

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	26

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	26

2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας	27

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	27

2.2.8.1	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	27

2.2.8.2	Υπεργολαβία	28

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	28

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	29

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου	30

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης	39

2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο	39

2.3.2	Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών	41

2.3.2.1	Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών	41

2.3.2.2	Κατάταξη προσφορών	42

2.3.2.3	Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς	42

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	43

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	43

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	43

2.4.2.1	43

2.4.2.2	43

2.4.2.3	44

2.4.2.4	44

2.4.2.5	44

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»	46

2.4.3.1	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	46

2.4.3.2	Τεχνική Προσφορά	48

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	48

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	48

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	49

3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	51

3.1	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	51

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	51

3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	51

3.2	Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	53

3.3	Κατακύρωση - σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο	54

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία	56

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας	58

4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ	60

4.1	Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)	60

4.1.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαισίου	60

4.1.2	Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής	60

4.2	Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία	61

4.3	Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο	61

4.4	Υπεργολαβία	65

4.5	Τροποποίηση συμφωνίας - πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους	66

4.5.1	Δικαιώματα προαίρεσης	66

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας - πλαίσιο	67

4.7	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο	68

5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	69

5.1	Τρόπος πληρωμής	69

5.2	Αναπροσαρμογή τιμής	70

5.3	Παρακολούθηση των Εκτελεστικών Συμβάσεων	70

5.4	Παραλαβή των εκτελεστικών συμβάσεων	70

5.5	Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση	71

5.6	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	72

5.7	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων	74

5.8	Δικαστική επίλυση διαφορών	74

6.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	75

6.1	Λειτουργία της Συμφωνίας Πλαισίου - Ανάθεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων	75

6.2	Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης	77

6.3	Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης	77

6.4	Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης	77

6.5	Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης	78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης	79

1.	Περιβάλλον της Σύμβασης	79

1.1.	Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση της Σύμβασης	79

1.1.1.	Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή	79

1.1.2.	Φορέας Χρηματοδότησης	80

1.1.3.	Κύριος του Έργου – Φορέας Λειτουργίας	80

1.1.4.	Όργανα & Επιτροπές Παρακολούθησης, Διακυβέρνησης και Ελέγχου του Έργου	81

1.2.	Συνοπτική Περιγραφή του Αντικειμένου – Στόχοι και Οφέλη του Έργου	82

1.2.1.	Συνοπτική Περιγραφή του Αντικειμένου	82

1.2.2.	Στόχοι και Οφέλη του Έργου	83

1.2.3.	Υποδομές ΤΠE του Κυρίου του Έργου & Φορέα Λειτουργίας του Έργου	84

1.2.3.1.	Υφιστάμενη κατάσταση: Συνοπτική περιγραφή υποδομών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ φάσης	84

1.2.3.2.	Συνοπτική περιγραφή υποδομών όπως θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ φάσης	87

2.	Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης	90

2.1	Αντικείμενο της Σύμβασης	90

2.1.1	Ψηφιοποίηση Βιβλίων και Αρχείων	90

2.1.1.1	Απαιτήσεις σάρωσης και τεκμηρίωσης	90

2.1.1.1.1	Ποσότητα και είδος υλικού που θα σαρωθεί και θα τεκμηριωθεί.	90

2.1.1.1.1.1	Μεταδεδομένα	91

2.1.1.1.2	Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σάρωσης – Τεχνικές απαιτήσεις	115

2.1.1.1.2.1	Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σάρωσης Αναδόχου	116

2.1.1.1.2.2	Δειγματοληπτικός Έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σάρωσης	117

2.1.1.1.3	Απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη σάρωση	118

2.1.1.1.4	Παραγόμενα προϊόντα σάρωσης	120

2.1.1.1.5	Τεκμηρίωση σαρωμένων εγγράφων – Μεταδεδομένα	120

2.1.1.1.6	Κωδικοποίηση ονομασίας παραγόμενων προϊόντων	121

2.1.1.1.7	Διαδικασία παράδοσης παραλαβής υλικού σάρωσης	121

2.1.1.1.8	Μοντέλο υλοποίησης σάρωσης	123

2.1.1.2	Απαιτήσεις καταχώρησης δεδομένων	123

2.1.1.2.1	Ποσότητα και είδος υλικού που θα καταχωρηθεί	123

2.1.1.2.2	Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας καταχωρήσεων – Μεθοδολογία καταχώρησης	124

2.1.1.2.3	Δειγματοληπτικός έλεγχος καταχωρημένων στοιχείων	125

2.1.1.2.4	Διαδικασία διαχείρισης μη αναγνώσιμου υλικού	126

2.1.1.2.5	Προδιαγραφές Κέντρων Καταχώρησης	127

2.1.1.2.6	Απαιτήσεις για την ασφάλεια δεδομένων κατά την καταχώρηση	128

2.1.2	Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών	128

2.1.2.1	Εφαρμογή Καταχώρησης Εγγράφων και διασφάλισης Ποιότητας	128

2.1.2.2	Εφαρμογή υποστήριξης δειγματοληπτικών ελέγχων	129

2.1.2.3	Εφαρμογή παρακολούθησης πορείας σαρώσεων και καταχωρήσεων	129

2.1.2.4	Εφαρμογή Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων (Ψηφιακό Αποθετήριο)	130

2.1.3	Οριζόντιες απαιτήσεις εφαρμογής Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων   (Ψηφιακό Αποθετήριο)	131

2.1.3.1	Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος	131

2.1.3.2	Λογική Αρχιτεκτονική	133

2.1.3.3	Αρχιτεκτονική Λύση	134

2.1.3.4	Άδειες Λογισμικού	134

2.1.4	Λοιπές Υπηρεσίες	134

2.1.4.1	Υπηρεσίες Μετάπτωσης Υλικού Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Δεδομένων / Μεταδεδομένων	135

2.1.4.2	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	135

2.1.4.3	Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας	135

2.1.4.4	Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας	136

2.1.4.5	Υπηρεσίες HelpDesk	137

2.1.4.6	Υπηρεσίες Εγγύησης	138

2.2	Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου	138

2.2.1	Φάσεις Υλοποίησης του Έργου	138

2.2.1.1	Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων	138

2.2.1.2	Φάση Β’ (Για την Πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας - Πλαίσιο): Ανάπτυξη λογισμικού - Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης	140

2.2.1.3	Φάση Β’ (Για τις υπόλοιπες εκτελεστικές συμβάσεις της Συμφωνίας): Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης	141

2.2.1.4	Φάση Γ’:  Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων	141

2.2.1.5	Φάση Δ’: Καταχώρηση Εγγράφων	142

2.2.2	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου –  Εκτελεστικών Συμβάσεων	142

2.2.3	Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου	144

2.2.4	Σχέδιο Υλοποίησης υποψηφίου Αναδόχου	145

2.2.5	Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου	146

2.2.6	Διαδικασία παραλαβής Έργου	146

2.2.7	Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη (μόνο για την 1η Εκτελεστική Σύμβαση)	147

2.2.7.1	Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ)	147

2.2.7.2	Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης/Συντήρησης	147

2.2.7.3	Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες	149

2.2.7.4	Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας	151

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης	153

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)	168

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος	169

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς	171

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	172

1.	Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών	172

2.	Σάρωση	172

3.	Έγγραφα προς διπλή καταχώρηση	173

4.	Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου	175

5.	Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης	176

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών	177

I.	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης	177

II.	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής	178

III.	Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας	179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ	180

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	191

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X– ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ANSI Z1.4_2003	192

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI– ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ	193

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII– Ρήτρα Ακεραιότητας	308

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII – Άλλες Δηλώσεις	310

- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. |
| --- | --- |
| ΑΦΜ | 999983307 |
| Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | 1053.E00553.00005 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Λεωφ. Συγγρού 194 |
| Πόλη | Καλλιθέα |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 176 71 |
| Χώρα | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός ΝUTS | GR 300 |
| Τηλέφωνο | 213 1300700 |
| Φαξ | 213 1300801 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | info@ktpae.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Μερόπη Δράκου |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | http://www.ktpae.gr |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) | https://www.ktpae.gr/ |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία του Δημόσιου Τομέα (μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση – Υποτομέας Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό :

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής http://www.ktpae.gr

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)	Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαισίου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες του Έργου (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας πλαισίου) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 063 (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300033)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16778 / Άξονας 2.2) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 157311/27-10-2022 (Με ΑΔΑ: 6351Η-Λ7Υ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ: ΤΑ 5150259.

Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω Φορείς της Δικαιοσύνης:

| Φορέας | Σημεία |
| --- | --- |
| Άρειος Πάγος | 1 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | 1 |
| Ειρηνοδικεία | 154 |
| Εισαγγελίες Εφετών | 19 |
| Εισαγγελίες Πρωτοδικών | 63 |
| Εφετεία | 19 |
| Πρωτοδικεία | 63 |
| Πταισματοδικεία | 48 |
| Σύνολο | 368 |

Αναλυτικός κατάλογος των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών/ Εισαγγελιών βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ της Παρούσας.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει, τόσο τη σάρωση στοιχείων των παραπάνω αναφερομένων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά αντίγραφα.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία 368  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά.

Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται σε έως  300.244.990 σελίδες, εκ των οποίων η συνολική εκτίμηση ανά είδος σαρωτή είναι:

| Κατηγορία Σαρωτή | Εκτίμηση Σελίδων | Ποσοστό μονής όψης | Ποιότητα | Ποσοστό Σελίδων έως Din A4 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A3 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχυσαρωτής | 124.487.540 | 50% | Καλή: 85% | 70% | 29% | 1% |
| Επίπεδος Σαρωτής | 3.847.690 | 40% | Μέτρια: 10% |  |  |  |
| Σαρωτής Βιβλίων | 171.909.760 | 30% | Κακή: 5% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 300.244.990 σελίδες |  |  |  |  |  |

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει και συγκεκριμένα για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης διαδικασιών, Εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων / συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

| 79999100-4 | Υπηρεσίες σάρωσης |
| --- | --- |
| 79131000-1 | Υπηρεσίες τεκμηρίωσης |
| 48000000-8 | Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (για την 1η εκτελεστική) |
| 72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη |
| 80533100-0 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής |

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαισίου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα

Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του (χρονικές καθυστερήσεις) όσο και στην διαλειτουργικότητα των επιμέρους δομικών στοιχείων του, δεδομένου ότι αποτελεί συνδυασμό υπηρεσιών που καταλήγουν σε ενιαία συλλειτουργία του έργου. Επιπλέον τυχόν υποδιαίρεση σε τμήματα θα καθιστούσε τη συμφωνία πλαίσιο υπερβολικά δύσκολη στο συντονισμό των επιμέρους αναδόχων και θα έθετε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο.  Για το λόγο αυτό προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με έως οκτώ  (8) οικονομικούς Φορείς εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Η συμφωνία - πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της παρούσας.

Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η εκτιμώμενη αξία  της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 97.153.718,28 €  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 78.349.772,81 €, ΦΠΑ 24%: 18.803.945,47 €).

Η εκτιμώμενη αξία  των δικαιωμάτων προαίρεσης: έως 39.174.886,41€, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  48.576.859,15 € , ΦΠΑ 24%:  9.401.972,74 €) και  αναλύεται ως εξής:

- Έως του ποσού των 38.848.886,41€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  48.172.619,15 €, ΦΠΑ 24%  9.323.732,74 €, για αύξηση του φυσικού αντικειμένου

- Έως του ποσού των 326.000 €, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  404.240,00 €,  ΦΠΑ 24%:  78.240,00 €, για υπηρεσίες συντήρησης στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης και μόνο.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 145.730.577,43  Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 117.524.659,22 €, ΦΠΑ 28.205.918,21 €).

Το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο), ήτοι αύξηση των προς σάρωση και καταχώριση σελίδων/εγγράφων ή/και αύξηση των υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί στο πλαίσο του έργου όπως καθορίζεται στην παρούσα, και με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου.

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική ως προς την εξάντλησή της.

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθούν να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την Αναθέτουσα Αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς, προς τον οικονομικό φορέα που έχει υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται για διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο δεδομένης της κρισιμότητας και σημαντικότητας του έργου η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο δύναται να παραταθεί πέραν των τριών ετών υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της χρηματοδότησης της και κατόπιν σχετικής εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4412/16.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της παρούσας.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

- Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

- Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

- Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

- Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/A/05-02-2021).

- Toν Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).

- Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

- Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

- Την υπ’ αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021).

- Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την υπ’ αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/Β/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».

- Tο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: 120141ΕΞ2021 / ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), ως ισχύει

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).

- Την με Αρ. 64233/08.06.2021Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021).).

- Την Αριθμ. 76928/09.07.2021  Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας ”Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).

- Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).

- Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/A/29-06-2020).

- Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).

- Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).

- Toν N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).

- Τον N. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

- Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).

- Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).

- Την υπ’ αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/B/23-08-2007).

- Τον Ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).

- Τον Ν. 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” (ΦΕΚ 59/A/17-03-2022)

- Τον Ν. 4601/2019 “Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 44/Α/09-03-2019).

- Το Π.Δ. 39/2017 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών” (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017).

- Τον Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005).

- Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων” (2338/Β/02-06-2021).

- Το Π.Δ. 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ (34/Α/23-03-2015).

- Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας” (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000).

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

- Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

- Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).

- Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.

- Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).

- Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).

- Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).

- Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164)» ΦΕΚ 2060/Β’/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

- Την υπ’ αριθ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."» (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24-08-2022).

- Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αριθ. 856/25-07-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

- Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αριθ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.1).

- Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με Αριθ. Πρωτ. 19219/31-10-2022 και θέμα «Εξουσιοδοτήσεις προς τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές».

- Tην από 14-07-2021 (αριθ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 10545/22-07-2021) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Φορέας Υλοποίησης για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών».

- Το Τεχνικό Δελτίο του Έργου: «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150259), της Δράσης: «16778 – Ψηφιοποίηση Αρχείων του Κράτους», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Την υπ΄ αρ. πρωτ. 157311/27-10-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 18985/27-10-2022) (Με ΑΔΑ: 6351Η-Λ7Υ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ με θέμα: «Απόφαση Ένταξης του Έργου ‘Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης’ (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150259) της Δράσης 16778 – Ψηφιοποίηση των Αρχείων του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 169618/18-11-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 20436/21-11-2022/O.E. 24-11-2022) (ΑΔΑ: 9ΝΤΟΗ-ΑΝΙ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου ‘Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης’ (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150259) της Δράσης 16778 - Ψηφιοποίηση Αρχείων του Κράτους».

- Το υπ’ αρ. 6639/18-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 20417/18-11-2022) με θέμα: «Έγκριση Τεύχους Διακήρυξης του έργου Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δράσης με κωδ. 16778, του άξονα 2.2 του σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’».

- Το υπ’ αρ. 170335/21-11-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 20492/21-11-2022) έγγραφο της ΕΥΣΤΑ με θέμα «Έγκριση Διακήρυξης για την ανάθεση της συμφωνίας – πλαίσιο για το έργο ‘Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης’ της Δράσης ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κράτους - ID 16778’» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150259).

- Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την υπ’ αρ. 873/24-11-2022 Συνεδρίασή του (Θέμα 3.1).

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30-01-2023 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 14:00 και η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30-11-2022 (ημέρα Τετάρτη).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 03-02-2023 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 14:00.

Δημοσιότητα

Α.	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24-11-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 29-11-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.	Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 30-11-2022.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ στις 30-11-2022,  η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 178309 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/23-09-2020 (ΦΕΚ/Α/184/23.09.2020), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 30-11-2022.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  http://www.ktpae.gr  στη θέση Διαγωνισμοί στις 30-11-2022.

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα:

- η από 24-11-2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έως 09-01-2023 και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις (παρ. 2.2.2 & 4.1) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)»  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμορφώνονται με τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους εν λόγω φορείς.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στην παρούσα.

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο οικονομικών φορέων, με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1) και συγκεκριμένα αν ο οικονομικός φορέας είναι : α) Ρώσος υπήκοος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ή β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24 και του ν. 4412/2016.

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

      - Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42 και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες) 396 παρ.2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα.

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

      - Στις ακόλουθες περιπτώσεις

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

      - Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο/ Εισαγγελία  ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της παρούσας.

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

      - Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

      - Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

      - Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

      - Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

      - Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής & αποδεικτά στοιχεία

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαισίου απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού   ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη της ένωσης.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021) ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του Προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαισίου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης και τον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται την τελευταία πενταετία από τη διενέργεια του διαγωνισμού, περιλαμβανομένου του τρέχοντος έτους, να έχουν εκτελέσει:

- Τουλάχιστον 15 έργα  με αντικείμενο ψηφιοποίηση, και/ή εισαγωγή δεδομένων σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένου υλικού συνολικής συμβατικής αξίας  άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ένα εξ αυτών να έχει συμβατική αξία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο συνολικός όγκος ψηφιοποίησης των ανωτέρω έργων να ξεπερνά τις 25.000.000 σελίδες και οι καταχωρίσεις τους 250.000.000 χαρακτήρες.

- Ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού (ΤΠΕ) που να περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, αξίας μεγαλύτερη ίση ή μεγαλύτερη των 200.000,00 ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Σημειώνεται ότι ένα έργο μπορεί να καλύπτει μια ή περισσότερες από τις παραπάνω απαιτήσεις.

Επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλεστούν και έργα των οποίων:

Α) η συμβατική λήξη δεν έχει ακόμα επέλθει και συνεχίζονται ακόμη να εκτελούνται, εφόσον υποβάλλουν τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή προόδου εργασιών για το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί, παραδοθεί επιτυχώς και παραληφθεί. Προκειμένου να προσδιοριστεί η συμβατική αξία των μη ολοκληρωμένων έργων θα πρέπει οι βεβαιώσεις που θα προσκομιστούν να περιλαμβάνουν την ποσότητα του ψηφιοποιημένου υλικού καθώς και την συμβατική αξία . Σε περίπτωση μη αναγραφής της συμβατικής αξίας δύναται να προσκομιστούν τα αντίστοιχα τιμολόγια ή η σύμβαση ώστε να προκύψει η τιμή μονάδας.

Β) Η υλοποίηση του ίδιου έργου καλύπτεται από πολλαπλές συμβάσεις. Στην περίπτωση αυτή, κάθε σύμβαση (με τις τυχόν τροποποιήσεις/παρατάσεις της) λογίζεται ως ξεχωριστό έργο. Ως ξεχωριστό  έργο λογίζεται κάθε ξεχωριστή σύμβαση (με τις τυχόν τροποποιήσεις/παρατάσεις της) για το έργο ακόμη και αν οι ξεχωριστές συμβάσεις αφορούν τον ίδιο πελάτη και αντικείμενο εφόσον για την κάθε σύμβαση υποβάλλονται και αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή προόδου εργασιών για το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί και παραδοθεί επιτυχώς. Σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλονται και έργα τα οποία περιλαμβάνουν στο αντικείμενό τους και άλλου είδους υπηρεσίες εκτός της ψηφιοποίησης οι οποίες παρέχονται στον ίδιο ιδιώτη πελάτη ή αναθέτουσα αρχή, σε αυτή την περίπτωση αρκεί στις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή Προόδου να είναι διακριτό το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ψηφιοποίησης που βεβαιώνεται.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να συμμορφώνονται με τα κάτωθι πρότυπα διασφάλισης ποιότητας :

- ΙSO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

- ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.

- ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο, και

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6 & 2.2.7), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση ΣΤ ́ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 0 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρο, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1.2 β) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 «Λόγοι Αποκλεισμού» και β) πληρούν τα «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το ακόλουθο περιεχόμενο:  «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

β) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί  με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Α. Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατά το άρθρο 2.2.1.2., της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας..

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

α αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Β.1.2. Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατά την παράγραφο 2.2.1.2. υποβάλλουν επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του όρου 2.2.9.1 της παρούσας, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2  περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.4 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα  :

προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα :

| 1. | Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαισίου σύμφωνα με την παρ. 2.2.4 . Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 1.1 | Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. |

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα  :

| 2. | Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να αποδείξουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 . Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 2.1 | Ισολογισμούς σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή φορολογικά έγγραφα για την επιβεβαίωση του κύκλου εργασιών του ή Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχουν τεθεί στο άρθρο 2.2.5. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. |

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα :

| 3 | Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο σύμφωνα με την παρ. 2.2.6. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 3.1 | Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που υλοποίησε επιτυχώς ο οικονομικός φορέας κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: Α/Α; ΠΕΛΑΤΗΣ; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ; ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ; ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (αντικείμενο); ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός); ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία). όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: - Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. - Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση της ιδιωτικής επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η σχετική σύμβαση στην περίπτωση που από την παραπάνω βεβαίωση δεν αποδεικνύονται με σαφήνεια τα ζητούμενα στην παράγραφο 2.2.6.. |

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα  :

| 5. | Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 2.2.7 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
| 5.1 | Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO ή ισοδύναμο) εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα, στο πεδίο που ζητείται ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. |

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Επιπλέον υποβάλλεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης με το οποίο α) συστήνεται η Ένωση β) αναγράφεται να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και το ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader) δ) και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υποχρέωση του άρθρου 22.2.δ.iii) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ο οικονομικός φορέας-προσωρινός ανάδοχος καλείται να υποβάλει τα στοιχεία ταυτότητας του/των πραγματικού/ων δικαιούχου/ων του, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ακολούθως:

- Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αναδόχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης).

- Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 .

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  | Συντελεστής βαρύτητας (%) | Παραπομπές |
| --- | --- | --- | --- |
| Κ1 | Βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και των επιμέρους εργασιών του και μεθοδολογία προσέγγισης για την κάλυψή τους. Εντοπισμός κινδύνων, προβλημάτων και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους. | 20% | Παράρτημα Ι: 1.1 , 1.2, 2.1 |
| Κ2 | Μεθοδολογία Υλοποίησης και Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων μεθόδων των εκτελούμενων εργασιών, ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες Ψηφιοποίησης και διαχείρισης Εγγράφων & Αρχείων. | 60% | Παράρτημα Ι: 2.2, 2.2.1, 2.2.2 |
| Κ3 | Οργάνωση διοίκησης της Συμφωνίας Πλαίσιο | 10% | Παράρτημα Ι: 2.2.3, 2.2.4 |
| Κ4 | Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά & Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών λογισμικού Κάλυψη λειτουργικών και οριζόντιων απαιτήσεων των Εφαρμογών | 10% | Παράρτημα Ι: 2.1.2 , 2.1.3, 2.2.7 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  | 100% |  |

Για τα κριτήρια, θα αξιολογηθούν:

Κ.1    Βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και των επιμέρους εργασιών του και μεθοδολογία προσέγγισης για την κάλυψή τους. Εντοπισμός κινδύνων, προβλημάτων και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους.

- Η συνολική αντίληψη του Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς και τους στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους, καθώς και κυρίως στους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

- Η κατανόηση από πλευράς του Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου και συγκεκριμένα των εμπλεκομένων μερών, των ωφελούμενων, των παραγόντων που προσθέτουν αδράνεια ή μπορεί να συμβάλλουν στη επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και κυρίως τα μέτρα που θα ληφθούν για την αξιοποίηση της δυναμικής των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος του έργου.

- Η τεκμηριωμένη αντίληψη του Αναδόχου σχετικά με τις παραμέτρους που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

- Η τεκμηριωμένη αντίληψη του Αναδόχου σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής που συνεπάγεται η υλοποίηση του έργου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του φορέα όσο και στις σχέσεις του φορέα με το περιβάλλον του, καθώς και κυρίως η πρόταση του σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αλλαγών.

- Η επιτυχής επισήμανση κινδύνων και προβλημάτων κατά την υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους.

Κ.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης και αποτελεσματικότητα προτεινόμενων μεθόδων των εκτελούμενων εργασιών, ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες Ψηφιοποίησης και διαχείρισης Εγγράφων & Αρχείων.

- Σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών

- Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των πακέτων εργασίας και των επιμέρους δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο του έργου.

- Κρίνεται ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης των περιεχομένων κάθε παραδοτέου, τόσο σε εύρος, όσο και σε βάθος και αφ’ ετέρου ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των επιμέρους δραστηριοτήτων / ενεργειών εκτέλεσης του Έργου και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων.

- Κρίνεται η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τις διαδικασίες, με βάση διεθνή πρότυπα, που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για κάθε Φάση υλοποίησης του Έργου και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες Ψηφιοποίησης (σάρωσης και καταχώρησης) και διαχείρισης Εγγράφων & Αρχείων, καθώς και η πιθανή χρήση μηχανισμών & εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για το σκοπό αυτό. Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων μεθόδων για την επιχειρησιακή συνέχεια του Έργου σε περίπτωση κρίσεων ή πανδημιών.

Κ.3 Οργάνωση διοίκησης του έργου της Συμφωνίας Πλαίσιο

- Αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της μεθοδολογίας διοίκησης της Συμφωνίας Πλαίσιο.

- Κρίνεται η καταλληλότητα και επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/Μονάδες και στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, και του Κύριου του Έργου, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση/εκτέλεση του Έργου.

- Κρίνεται η καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου καθώς και τα επίπεδα διοίκησης.

- Κρίνονται τα προσόντα και η εμπειρία των μελών της ομάδας έργου, καθόσον η ποιότητα αυτού έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης επίσης κρίνεται ο βαθμός εμπλοκής (ποσοστό απασχόλησης) των βασικών στελεχών (στο σύνολο της ομάδας έργου) και η εμπειρία πέραν της ελάχιστης ζητούμενης (έτη).

Κ.4 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά & Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών λογισμικού. Κάλυψη λειτουργικών και οριζόντιων απαιτήσεων του συστήματος

- Η κάλυψη των απαιτήσεων της Παραγράφου 2.1.2, 2.1.3 και 2.2.7 του Παραρτήματος Ι.

- Η τεχνική αξία, και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης.

- Η χρήση προηγμένων τεχνολογίων και ιδιαίτερα μηχανισμών & εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιοποίηση εγγράφων και αρχείων (σάρωση και καταχώρηση).

- Ο βαθμός κατανόησης και η ορθότητα της αντίληψης εκ μέρους του προσφέροντα των επί μέρους απαιτήσεων των υποσυστημάτων που απαρτίζουν το συνολικό σύστημα σε σχέση με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, του Κυρίου του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου..

- Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων Υποσυστημάτων/εφαρμογών .

- Επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι προσφοφορά που δεν καλύπτει/παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς (Βi) θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Β = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κατάταξη προσφορών

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λi ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Λi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax 	η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi	η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin 	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi	το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ {βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πίνακα 4 .

- το κόστος συντήρησης του 1ου έτους {βλ. διευκρίνιση} μετά την προσφερόμενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ {βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, , Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης, Πίνακα 5.

- όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα .

Διευκρινίσεις:

- το κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου ως δικαίωμα προαίρεσης.

- τυχόν αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα είναι σταθερή για το σύνολο των ετών συντήρησης και για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει το 5%.

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233(ΦΕΚ Β’ 2453/9-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία που  αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς δεδομένου ότι δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ και στη συνέχεια υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται στο ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2.2.9.1 α’

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)) ως Παράρτημα  αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΕΕΕΣ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί υποβάλουν το ΕΕΕΣ, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης).

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με την συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ:

α. ΕΕΕΣ –Οικονομικού Φορέα

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.

β. ΕΕΕΣ – Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με την προσφορά υποβάλεται χωριστό ΕΕΕΣ, που συμπληρωνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον τρίτο/ους, συμπληρώνοντας:

τις ενότητες των Α και Β του Μέρους ΙΙ , το Μέρος ΙΙΙ , το Μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος.

γ. ΕΕΕΣ - Ενώσεις οικονομικών φορέων Κοινοπραξίες κλπ

Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.

δ. ΕΕΕΣ - Υπεργολάβοι:

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους (βλ. ΕΕΕΣ, μέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος συμπληρώνει και υπογράφει ψηφιακά χωριστό ΕΕΕΣ, το οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα πεδία της ενότητας Α και Β του Μέρους ΙΙ και τα πεδία των ενοτήτων του Μέρους ΙΙΙ καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις.

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος.

Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας και συγκεκριμένα των Παραρτημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά τους και υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης (σε συμπιεσμένη μορφή και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf). Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης και πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα της παρούσας. .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/Α36/9-3-2021 και

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

- η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.1 της παρούσας διακήρυξης,,

- για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

- η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

- η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

- η οποία είναι υπό αίρεση,

- η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής,,

- η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της Οικονομικής Προσφοράς,

- για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

- εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

- η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

- η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

- εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4., περί κριτηρίων επιλογής,

- εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

- η οποία παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές,

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι 03-02-2023 (ημέρα Παρασκευή)  και ώρα 14:00.

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τους πρώτους πέντε (5) σε κατάταξη προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι»), να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον/τους προσωρινό/ούς αντισυμβαλλόμενο/νους να προσκομίσει/ουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Οι προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι δύναται να υποβάλουν αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αντισυμβαλλομένου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Οι προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του/των προσωρινού/ών αντισυμβαλλόμενου/ων, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3  της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Κατακύρωση - σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινών αντισυμβαλλομένων, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινών αντισυμβαλλομένων, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥκαι σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.  4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) οι  προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι, υποβάλλουν, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό τους οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η Συμφωνία Πλαίσιο θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στους αντισυμβαλλόμενους.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, οι αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας-Πλαισίου δικαιούνται να απέχουν από την υπογραφή του συμφωνητικού και να αναζητήσουν αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 Ν. 4782/2021 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (Συμβούλιο της Επικρατείας) της παρ. 3 του αρθ. 372 Ν.4412/2016. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΕΑΔΗΣΥ  κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ  η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης, του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαισίου

Για τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαισίου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με χρόνο ισχύος τρία (3) έτη η τριάντα έξι (36) μήνες και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. παράγραφο 2.1.5 της παρούσας) και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας - πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αντισυμβαλλόμενου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεών της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι ίσος με της διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης πλέον 4 μηνών και παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση παράτασής του.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής προσκομίζεται από τον ανάδοχο ισόποση εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.7 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας, το περιεχόμενο της οποίας  είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Yποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση,  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Για την καλή λειτουργία των εφαρμογών του  Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ.III Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η περίοδος Καλής Λειτουργίας περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.7.3.

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης (https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ.i) έως iii) του Καν. 2021/241.

Ποιο συγκεκριμένα:

i) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,

ii) όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,

iii) όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.3.2 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη ανάθεσης του συνόλου των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.3.3. Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας  Πλαίσιο ο κάθε αντισυμβαλλόμενος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, οπότε ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους/ών της Ομάδας Έργου του κάθε Αντισυμβαλλόμενου της Συμφωνίας Πλαίσιο, κατόπιν αιτήματός του ή στο πλαίσιο Ανάθεσης ή υλοποίησης των εκτελεστικών συμβάσεων, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο ή άλλα πρόσωπα αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως πριν από την αντικατάσταση. Τα αιτήματα των αντισυμβαλλομένων που θα υποβάλλονται και θα απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο που θα συναφθεί, θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή

4.3.4 Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο κάθε αντισυμβαλλόμενος από την Εταιρεία στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Εταιρεία, είναι εμπιστευτικά.

Ο  κάθε αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου

Σε περίπτωση αθέτησης από κάποιον από τους αντισυμβαλλόμενους της ως άνω υποχρέωσής του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ή/και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής.

Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής ή τα Προϊόντα που παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει στην Εταιρεία δυνάμει της συμφωνίας – πλαίσιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας δυνάμει της συμφωνίας – πλαίσιο. Δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους.

Ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο.

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον κάθε αντισυμβαλλόμενο με δαπάνες του, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του Κυρίου του έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρεία κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείρισή τους.

Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Εταιρεία.

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.

Επιπλέον ο κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46)

Ειδικότερα :

α. Οι πληροφορίες της Εταιρείας οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον κάθε αντισυμβαλλόμενο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46).

β. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο κάθε αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Εταιρείας. Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Εταιρείας, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Εταιρεία.

ε. Ο κάθε αντισυμβαλλόμενος ς βεβαιώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Εταιρείας, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.

4.3.4 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, και στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Ο ανάδοχος όλα τα μέλη της ένωσης και τυχόν υπεργολάβοι δεσμεύονται ότι θα τηρούν τους όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII– Ρήτρα Ακεραιότητας

4.3.5.	Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

4.3.6 Οριζόντιες απαιτήσεις εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο και αντίστοιχα των εκτελεστικών συμβάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβει υπόψη και να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα :

- Σχεδιασμός "digital by default", με την εφαρμογή των αρχών «Προστασία των Δεδομένων από το Σχεδιασμό και εξ Ορισμού» («Privacy by Designand by Default») του Κανονισμού 679/2016 (GDPR) καθώς και συμμόρφωση με το ν. 4624/2019.

- Υιοθέτηση modular αρχιτεκτονικής ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών οριζόντιων δράσεων υπουργείων.

- Σχεδιασμός που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου.

- Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού να αποτελεί παραδοτέο του έργου, να συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και να διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από τον φορέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ν. 4727/2020.

- Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα) καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Communication CCOM (2017) 134).

- Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012).

- Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 αναφορικά με α) τη διατμεακή και τη μεταξύ μητρώων διαλειτουργικότητα, β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,

- Το ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης να ακολουθεί την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των δημοσίων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ «Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα» του ν.4727/2020,

- Τις γενικές διατάξεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα του κεφαλαίου Δ του ν.4727/2020,

- Το άρθρο 22 του ν.4727/2020 σχετικά με την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών,

- Την παρ.3 του άρθρου 106 του ν.4727/2020,

- Υιοθέτηση/ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής για τη λήψη και διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία,

- Συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1027/2019 (ΦΕΚ 3739/Β'/08-10-2019) απόφαση με θέμα «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του Ν.4577/2018 (Α' 199)».

4.3.7.	Οι Αντισυμβαλλόμενοι της Συμφωνίας Πλαίσιο δεσμεύονται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας θα συνεργάζονται με τους Αναδόχους λοιπών έργων που υλοποιούνται ή υποστηρίζονται  για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τα οποία πρόκειται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του παρόντος έργου.

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο /ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αντισυμβαλλόμενου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της συμφωνίας - πλαίσιο, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, υποχρεούται να συνυποβάλλει μαζί με την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία του νέου υπεργολάβου που καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τεκμηριωτικό υλικό

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της συμφωνίας - πλαίσιο, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της συμφωνίας - πλαίσιο που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Τροποποίηση συμφωνίας - πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής..

Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της συμφωνίας- πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.7 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους τους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, ανά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά  του έκπτωτου αναδόχου (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία- πλαίσιο ανατίθεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία

Δικαιώματα προαίρεσης

Η αναθέτουσα αρχή και ο Κύριος του Έργου διατηρούν τα κάτωθι δικαιώματα προαίρεσης τα οποία δύναται να ασκήσουν με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο και υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την άσκησή τους, συγκεκριμένα:

- Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης έως του ποσού των 38.848.886,41 €, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα.

- Πριν τη λήξη της συμφωνίας-πλαίσιο στο πλάσιο της πρώτης και μόνο εκτελεστικής σύμβασης, ο Κύριος του Έργου δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης έως του ποσού των 326.000,00 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ  με βάση τις τιμές του Πίνακα Οικονομικής προσφοράς Συντήρησης για τις υπηρεσίες της Παρ. 2.2.7 της παρούσας.

Η συγκεκριμένη ρήτρα προαίρεσης στοιχειοθετεί περίπτωση τροποποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή των εκτελεστικών συμβάσεωνσύμφωνα με την παρ. 1 περ. α του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 κατ΄ ενάσκηση γνησίου δικαιώματος προαίρεσης, κατόπιν δήλωσης της Αναθέτουσας προς τον ανάδοχο/ουςτης συμφωνίας – πλαίσιο ή της εκτελεστικής σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προσφορά του για την οικεία κατηγορία υπηρεσιών  και με  τις τιμές μονάδας, καθώς θεωρείται ότι έχει ήδη αποδεχθεί, με την υποβολή της προσφοράς του, τους όρους ενεργοποίησης της εν λόγω ρήτρας  από την αναθέτουσα αρχή, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίησή του ή όχι.

Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας - πλαίσιο

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας.

ε) ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ρήτρα ακεραιότητας της παρ. 4.3.4. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII– Ρήτρα Ακεραιότητας και θα περιληφθεί στη σύμβαση.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας.

β) αν δεν καταθέσει προσφορά μετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. 6.1.2 της παρ. 6.1 ης παρούσας.

γ) κηρυχθεί έκπτωτος από εκτελεστική σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κάτωθι τρόπο.

Για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση:

1) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης.

2) Καταβολή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της Φάσης Β’: Ανάπτυξη λογισμικού - Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή.

3) Τμηματικές απολογιστικές πληρωμές του σαρωμένου και καταχωρημένου υλικού που έχει παραληφθεί, έπειτα από τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, ανά χρονικό διάστημα τριών μηνών, αφού αφαιρεθεί : (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (2) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.

Για τις υπόλοιπες Εκτελεστικές Συμβάσεις:

1) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης.

2) Τμηματικές απολογιστικές πληρωμές του σαρωμένου και καταχωρημένου υλικού που έχει παραληφθεί, έπειτα από τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, ανά χρονικό διάστημα τριών μηνών, αφού αφαιρεθεί : (i) το ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί και τμηματικά.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7, παρ. 3 του νόμου 4912/2022).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5.1.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης διαπιστωθεί πως τελικά ο αριθμός των υφιστάμενων εγγράφων προς ψηφιοποίηση είναι μικρότερος του αναφερόμενου αριθμού στην εκτελεστική σύμβαση, τότε το ποσό της εκτελεστικής σύμβασης θα απομειώνεται αναλογικά με αντίστοιχη τροποποίηση της εκτελεστικής σύμβασης

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών στη Συμφωνία Πλαίσιο και στις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις δεδομένου ότι το είδος της σύμβασης χαρακτηρίζεται ως σύμβαση υπηρεσίων.

Παρακολούθηση των Εκτελεστικών Συμβάσεων

5.3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με  απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Παραλαβή των εκτελεστικών συμβάσεων

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής (εφαρμόζεται και σε τμηματικές παραλαβές) διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

- Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5.5 της παρούσας.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.6 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.6.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την  εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν την εκτελεστική σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει και θα περιλαμβάνεται στην σχετική πρόσκληση όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις .

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.6.2 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

5.6.3 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

5.6.4 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),, 5.5. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), 5.4. (Παραλαβή των εκτελεστικών συμβάσεων) καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της  περίπτωσης  δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο , η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Λειτουργία της Συμφωνίας Πλαισίου - Ανάθεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων

6.1.1 Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τους Αντισυμβαλλόμενους που θα αναδειχθούν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, το Έργο θα χωριστεί σε επιμέρους έργα (εφεξής και Υποέργα) από την Αναθέτουσα Αρχή , ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κυρίου του Έργου, των οποίων το επακριβές αντικείμενο, συνολικό τίμημα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αναδόχου, ο οποίος θα καλείται προς υπογραφή, ύστερα από σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται αμέσως κατωτέρω.

Ειδικότερα:

Κάθε φορά που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου, στη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, την υλοποίηση ενός επιμέρους έργου, θα αναθέτει σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης (rotation) στους αντισυμβαλλόμενους τις εκτελεστικές συμβάσεις, ήτοι η 1η εκτελεστική σύμβαση στον πρώτο στη σειρά κατάταξης αντισυμβαλλόμενο, η 2η εκτελεστική σύμβαση στο 2ο αντισυμβαλλόμενο κ.ο.κ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα αναφέρονται στη σχετική Απόφαση. Όταν ολοκληρωθεί η ανάθεση εκτελεστικών συμβάσεων σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι αναθέσεις εκκινούν εκ νέου από τον πρώτο αντισυμβαλλόμενο στη σειρά κατάταξης. Σε κανένα αντισυμβαλλόμενο δεν μπορεί να ανατεθούν εκτελεστικές συμβάσεις που αθροιστικά το συμβατικό τους τίμημα είναι μεγαλύτερο από ποσοστό ίσο με το 1/Αριθμός αντισυμβαλλόμενων της Συμφωνίας-Πλαίσιο * 100% συνολικού συμβατικού τιμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση που κάποιος αντισυμβαλλόμενος υπερβεί το  εν λόγω ποσοστό, τότε σε αυτόν δεν μπορεί να ανατίθεται άλλες Εκτελεστικές Συμβάσεις, εκτός από εκείνες που τυχόν απομένουν μετά την τυχόν άρνηση ανάληψης Εκτελεστικής Σύμβασης από τους λοιπούς αντισυμβαλλομένους κατ’ εφαρμογή της παρ. 6.1.3 της παρούσας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρώτη εκτελεστική σύμβαση θα αφορά και την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών Εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Τρόπος Υπολογισμού Συμβατικού τιμήματος εκάστης εκτελεστικής σύμβασης

Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης ανά κατηγορία υπηρεσίας θα είναι ίση με την τιμή που αυτός προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, εκτός εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει εκείνη που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη διάμεση τιμή της ίδιας κατηγορίας κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, οπότε θα εφαρμόζεται η τελευταία αυτή τιμή (δηλαδή τιμή ίση με αυτή  που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κατηγορία προσαυξημένη κατά 10% - «Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσεως ανά κατηγορία κόστους»).

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή :

- θα ανακοινώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προς ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης καθώς και τα παραδοτέα και την απαιτούμενη στελέχωση της ομάδας έργου ανά κατηγορία προφίλ στον προσωρινό ανάδοχο που προτίθεται να αναθέσει την εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία (rotation) μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και

- θα καλεί τον επιλεγέντα προσωρινό Ανάδοχο σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 6.2 της παρούσας για να ακολουθήσει η αξιολόγηση αυτών παρ. 6.3 για την κατακύρωση και τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης παρ.6.4.4.

Στην ανακοίνωση ανάθεσης εκάστης εκτελεστικής προς τον επιλεγέντα Προσωρινό Ανάδοχο θα αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστο:

το ακριβές περιεχόμενο των εργασιών του επιμέρους έργου, ήτοι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες  που ζητούνται εκ των όσων περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

εξειδίκευση - οριστικοποίηση των αναμενόμενων παραδοτέων,

το χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίησης των επί μέρους φάσεων,

ο τόπος παροχής των συγκεκριμένων ζητούμενων υπηρεσιών

το συμβατικό τίμημα της εκτελεστικής σύμβασης και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα ως προς τον τρόπο υπολογισμού του συμβατικού τιμήματος εκάστης εκτελεστικής σύμβασης

Η προθεσμία εντός της οποίας ο προσκαλούμενος Αντισυμβαλλόμενος θα οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ή να αποποιηθεί την ανάθεση για κάποιο από τους λόγους που προβλέπονται κατωτέρω στο 6.1.3.

6.1.2 Αν κάποιος Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στην ως άνω απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην αναλογία που αφορά τον συγκεκριμένο π/υ της πρόσκλησης του υποέργου (ήτοι στο κλάσμα π/υ υποέργου προς π/υ συμφωνίας-πλαίσιο). Μετά την τρίτη φορά που θα συμβεί αυτό για κάποιον Αντισυμβαλλόμενο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και καταπίπτει το σύνολο της εναπομείνασας εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Στην ανωτέρω περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και την ως άνω διαδικασία ανάθεσης, μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

6.1.3  Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να μην αποδεχτεί ανάθεση Εκτελεστικής Σύμβασης:

Α) Εάν η τιμή που προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας - Πλαίσιο για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες κόστους, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης υπερβαίνει την Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσης ανά κατηγορία κόστους, η οποία προκύπτει από την παρ. 6.1.1 ανωτέρω, και θεωρεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης ασύμφορη, ή

Β) Για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο υποέργο επιμέρους. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον αιτούντα αντισυμβαλλόμενο.

6.1.4 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κανείς Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να αποδεχτεί ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται και δεν ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να επανεξετάσει τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.

6.1.5 Σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση θα καθορίζεται το αντικείμενο εργασιών, η τιμή, ο τρόπος εκτέλεσης, τα παραδοτέα καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τη σχετική Ανάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου και των εμπλεκομένων που σχετίζονται με τις εργασίες της.

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης

6.2.1 Ο αντισυμβαλλόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Εκτελεστικής Σύμβασης, ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.

Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης

6.3.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης.

6.3.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-πλαίσιο του προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης αντισυμβαλλόμενο, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.

6.3.3 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

6.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε Αντισυμβαλλόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική  εφόσον:

α) κοινοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’127) εφόσον απαιτείται

γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

6.4.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θέτοντάς του/τους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης αντισυμβαλλόμενο.

6.4.3 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής με αιτιολογημένη εισήγησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον οικονομικό φορέα.

6.4.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη εκτελεστική σύμβαση

Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

6.5.1 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

6.5.1.1 Παραδόθηκε το σύνολο των παραδοτέων και παρασχέθηκε το σύνολο των υπηρεσιών.

6.5.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα.

6.5.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

6.5.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

- Περιβάλλον της Σύμβασης

  - Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση της Σύμβασης

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι:

| Φορέας Διαχείρισης | ΕΥΣΤΑ | http://www.greece20.gov.gr/ |
| --- | --- | --- |
| Φορέας Υλοποίησης | Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε | Βλ. Παρ. Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή |
| Φορέας Χρηματοδότησης | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | www.mindigital.gr Βλ. Παρ. 1.1.2 |
| Κύριος του Έργου | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Βλ. Παρ. 1.1.3 |
| Φορέας Λειτουργίας του Έργου | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Βλ. Παρ. 1.1.3 |
| Όργανα & Επιτροπές Παρακολούθησης, Διακυβέρνησης και Ελέγχου του Έργου | - | Βλ. Παρ. 1.1.4 |

    - Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασικός σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην τελευταία τροποποίηση του καταστατικού αυτής (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020), είναι:

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής οποιουδήποτε επιχειρησιακού προγράμματος, απ’ όπου κι εάν αυτό χρηματοδοτείται (λ.χ. από ενωσιακούς ή/και από εθνικούς πόρους ή/και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητάς της.

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή/και εθνικών προγραμμάτων, απ’ όπου κι εάν αυτά χρηματοδοτούνται (λ.χ. από ενωσιακούς ή/και από εθνικούς πόρους ή/και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

γ) Η υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως βασικός επιτελικός βραχίονας υλοποίησης της στρατηγικής, των έργων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.

δ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

ε) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ή/και εθνικά προγράμματα με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.

στ) Η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή/και εθνικών προγραμμάτων δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενα από κάθε πηγή χρηματοδότησης (λ.χ. ενωσιακή ή/και εθνική) ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία.

ζ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/ και εθνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από κάθε άλλη πηγή.

η) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή/και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και εθνικά προγράμματα με πηγή χρηματοδότησης ενωσιακούς ή/και εθνικούς πόρους ή/ και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

θ) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

ι) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ια) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

    - Φορέας Χρηματοδότησης

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

    - Κύριος του Έργου – Φορέας Λειτουργίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής. Το κύριο έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους Δικαίου μέσα από το οποίο θα εξασφαλίζεται η ταχύτερη και αρτιότερη απονομή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

Στο Υπουργείο ανατίθεται η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, η οποία αφορά όχι μόνο στη δομή και στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων.

Η διάρθρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα του Υπουργείου το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ministryofjustice.gr .

    - Όργανα & Επιτροπές Παρακολούθησης, Διακυβέρνησης και Ελέγχου του Έργου

Η πορεία εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου παρακολουθείται και συντονίζεται από παρακάτω επιμέρους επιτροπές/ομάδες που θα δρουν σε διαφορετικά επίπεδα.

- Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ)

Η ΕΕΠΣ αναλαμβάνει το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής Συμφωνίας (ΠΣ) που έχει συναφθεί μεταξύ της ΚτΠ ΜΑΕ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του έργου. Η Επιτροπή εισηγείται στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίο μέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση του έργου και της προγραμματικής συμφωνίας:

Η ΕΕΠΣ είναι αρμόδια για να εισηγηθεί στον κύριο του Έργου για την έκδοση σχετικών αποφάσεων σε θέματα που αφορούν:

- Την επίλυση Επιχειρησιακών θεμάτων που άπτονται της προετοιμασίας των εμπλεκόμενων Φορέων για την ομαλή υλοποίηση του Έργου και την αποτελεσματική αξιοποίησή του.

- Την Επίλυση επιχειρησιακών θεμάτων που επηρεάζουν και τις τεχνικές επιλογές του Έργου

- Τη μετάθεση/παράταση του χρονοδιαγράμματος του Έργου

- Την τροποποίηση της σύμβασης του Έργου

- Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠκΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 και την Προγραμματική Συμφωνία, ορίζεται «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» (ΕΠΕ) (τριμελής ή πενταμελής), αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου .

- Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠβΕ)

Για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων του Έργου, θα οριστεί «Επιτροπή  Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) (τριμελής ή πενταμελής)», σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 και την Προγραμματική Συμφωνία.

- Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου δύναται να υποστηρίζεται από τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δύναται να συσταθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη διοίκηση και διαχείριση της υλοποίησης του Έργου, από τα συμβαλλόμενα μέρη της Προγραμματικής Συμφωνίας.). Η ΟΔΕ θα συνδράμει στην παρακολούθηση του έργου και θα εισηγείται για απαιτούμενες ενέργειες για την άρτια εκτέλεση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ορόσημα υλοποίησης των εκτελεστικών συμβάσεων καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητάς.

  - Συνοπτική Περιγραφή του Αντικειμένου – Στόχοι και Οφέλη του Έργου

    - Συνοπτική Περιγραφή του Αντικειμένου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω Φορείς της Δικαιοσύνης:

| Φορέας | Σημεία |
| --- | --- |
| Άρειος Πάγος | 1 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | 1 |
| Ειρηνοδικεία | 154 |
| Εισαγγελίες Εφετών | 19 |
| Εισαγγελίες Πρωτοδικών | 63 |
| Εφετεία | 19 |
| Πρωτοδικεία | 63 |
| Πταισματοδικεία | 48 |
| Σύνολο | 368 |

Αναλυτικός κατάλογος των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ της Παρούσας.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει, τόσο τη σάρωση στοιχείων των παραπάνω αναφερομένων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά αντίγραφα.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία 368  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά.

Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 300.244.990 σελίδες, εκ των οποίων η συνολική εκτίμηση ανά είδος σαρωτή είναι:

| Κατηγορία Σαρωτή | Εκτίμηση Σελίδων | Ποσοστό μονής όψης | Ποιότητα | Ποσοστό Σελίδων έως Din A4 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A3 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχυσαρωτής | 124.487.540 | 50% | Καλή: 85% | 70% | 29% | 1% |
| Επίπεδος Σαρωτής | 3.847.690 | 40% | Μέτρια: 10% |  |  |  |
| Σαρωτής Βιβλίων | 171.909.760 | 30% | Κακή: 5% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 300.244.990 σελίδες |  |  |  |  |  |

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει και συγκεκριμένα για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης , Διαδικασιών, Εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο),, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν  σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Το έργο περιλαμβάνει:

- Ειδικότερα για την πρώτη εκτελεστική Σύμβαση την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο) εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Στο σύστημα αυτό θα εισαγάγονται τα ψηφιακά προϊόντα των λοιπών Αναδόχων και θα παρέχει μέσω web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

- Τη διασύνδεση των επιμέρους Υποσυστημάτων/ εφαρμογών.

- Την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης με εξειδικευμένες εφαρμογές.

- Τη σάρωση  αρχείων 368  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών που συμμετέχουν στο έργο.

- Την επεξεργασία, με στόχο τη  βελτίωση της ποιότητας, των σαρωμένων εγγράφων - βιβλίων και αρχείων (εφόσον κατά ή μετά τη σάρωση διαπιστωθεί μη αποδεκτή ποιότητα σάρωσης).

- Την τεκμηρίωση (χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένα πεδία/ μεταδεδομένα) των σαρωμένων εγγράφων – βιβλίων και αρχείων.

- Την καταχώρηση, εις διπλούν, στοιχείων από τα έγγραφα – βιβλία και αρχεία που θα σαρωθούν σε Κέντρα Καταχώρησης που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Η καταχώρηση θα γίνει με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (data entry) μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

- Τον ποιοτικό & ποσοτικό έλεγχο των παραγόμενων ψηφιακών προϊόντων.

- Τον ποιοτικό & ποσοτικό έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων των βιβλίων και αρχείων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η αποφυγή λαθών (λάθη στην καταχώρηση στοιχείων, διπλή καταχώρηση του ίδιου εγγράφου, κλπ.).

    - Στόχοι και Οφέλη του Έργου

Ο γενικός σκοπός της παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου συνίσταται στην ψηφιοποίηση  των αρχείων δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στο σχεδιασμό, στη σύσταση, στις δοκιμές και στη θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός κεντρικού ψηφιακού αποθετηρίου τη δημιουργία ενός αποθετηρίου ψηφιακού αρχείου που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα αρχεία που βρίσκονται στα κατά τόπους Δικαστήρια/ Εισαγγελίες και θα συνδέεται με τρίτα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ θα διασφαλίζει ότι όλα τα καθορισμένα έγγραφα μεταφέρονται με ασφάλεια από το παρόν μη αυτόματο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό αρχείο..

Μετά την υλοποίηση του Έργου, δεν θα είναι απαραίτητες οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων τίτλων στα τοπικά Δικαστήρια/ Εισαγγελίες. Αντιθέτως, η ψηφιακή έκδοση θα ανακτάται από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων / σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης που θα τεθεί σε λειτουργία και θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

    - Υποδομές ΤΠE του Κυρίου του Έργου & Φορέα Λειτουργίας του Έργου

      - Υφιστάμενη κατάσταση: Συνοπτική περιγραφή υποδομών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ φάσης

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο εξοπλισμός της Κύριας Υποδομής στην Αθήνα περιλαμβάνει:

- Για το περιβάλλον Παραγωγής:

  - Τρείς (3) Database servers (HP DL560 Gen8) σε διάταξη cluster (διάταξη Oracle RAC cluster), και λειτουργικό σύστημα Oracle Linux.

  - Είκοσι (20) Application/Web blade servers (HP BL460c Gen8), σε διάταξη virtualization farm (OracleVM hypervisor).

- Για το περιβάλλον Δοκιμών:

  - Ένα (1) Database server (HP DL560 Gen8).

  - Πέντε (5) Application / Web blade servers (HP BL460c Gen8).

Στο ΜΚ της κύριας υποδομής επιπλέον έχουν εγκατασταθεί:

- Τρία (3) blade enclosures, μοντέλο HP BLc7000, με δύο (2) HP Virtual FlexFabric 10Gb/24-Port Modules /enclosure.

- Τρείς (3) βοηθητικοί εξυπηρετητές (HP DL380p Gen8), με ρόλους: Διαχείρισης, NMS και Backup.

H υφιστάμενη υποδομή SAN storage απαρτίζεται από το υποσύστημα SAN HP 3PAR StoreServ 7200 με υποστήριξη block-level access services, ενώ έχει ενισχυθεί με την προσθήκη δύο επιπλέον ελεγκτών HP 3PAR StoreServ File Controller για υποστήριξη file-level access services. Την υποδομή συμπληρώνουν δύο (2) SAN switches (HP SN6000B) και μονάδα backup, HP MSL2024 με 2 drives, LTO-5 FC.

Η αρχική εγκατάσταση διαθέτει κατά προσέγγιση συνολικά 47TB ωφέλιμη χωρητικότητα εκ των οποίων:

  - 20 TB ωφέλιμη χωρητικότητα tier1

  - 27 TB ωφέλιμη χωρητικότητα tier2

Σχετικά με την υποδομή τοπικού δικτύου, η Κύρια υποδομή περιλαμβάνει:

  - Δυο (2) κεντρικούς μεταγωγούς HP 10508.

  - Δυο (2) μεταγωγείς πρόσβασης (ToR switches), HP 5900.

  - Δυο (2) μεταγωγείς διαχείρισης (IPMI switches), HP 5120-24G.

  - Δυο (2) load balancers HP 7502 switch με Load balancing blade

  - Δυο (2) Firewalls FortiGate 3240C

  - Δυο (2) Appliances for Security Services /IPS Trend Micro Tipping Point S660N

Η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός της Κύριας εγκατάστασης συνοψίζονται στο λογικό διάγραμμα που ακολουθεί:

Ο εξοπλισμός της Εφεδρικής Υποδομής στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει:

  - Δύο (2) Database servers (HP DL560 Gen8).

  - Δώδεκα (12) Application/Web blade servers (HP BL460c Gen8).

Στο ΜΚ της Εφεδρικής υποδομής επιπλέον έχουν εγκατασταθεί:

  - ένα (1) blade enclosure HP BLc7000, με δύο (2) HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-Port Modules.

  - Δύο (2) βοηθητικοί εξυπηρετητές (HP DL380pG8) με ρόλους Διαχείρισης και Backup.

Η υφιστάμενη υποδομή SAN storage απαρτίζεται από παρόμοιο υποσύστημα SAN HP 3PAR StoreServ 7200 Storage με HP 3PAR StoreServ File Controller και ένα (1) SAN switch (HP SN6000B), καθώς και μονάδα backup, HP MSL2024 με 1 drive LTO-5 FC.

Η εγκατάσταση διαθέτει συνολικά κατά προσέγγιση 25TB ωφέλιμη χωρητικότητα εκ των οποίων:

  - 11 TB ωφέλιμη χωρητικότητα tier1

  - 14 TB ωφέλιμη χωρητικότητα tier2

Σχετικά με την υποδομή τοπικού δικτύου, η Εφεδρική υποδομή περιλαμβάνει:

  - ένα (1) κεντρικό μεταγωγό HP 10508.

  - Δυο (2) μεταγωγείς πρόσβασης (ToR switches), HP 5900.

  - Δυο (2) μεταγωγείς διαχείρισης (IPMI switches), HP 5120-24G.

  - ένα (1) load balancer HP 7502 switch με Load balancing blade

  - ένα (1) Firewall FortiGate 3240C

  - ένα (1) Appliance for Security Services /IPS Trend Micro Tipping Point S660N

Η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός της Εφεδρικής εγκατάστασης συνοψίζονται στο λογικό διάγραμμα που ακολουθεί:

Υφιστάμενη υποδομή Computer Rooms

Τα υφιστάμενα Computer Rooms των μηχανογραφικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτελούν νέες εμπεριστατωμένες κατασκευές. Συνοπτικά διαθέτουν τα εξής:

  - UPS

  - Συστήματα Κλιματισμού

  - Πλήρη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων πινάκων ΔΕΗ – UPS

  - Access Control

  - Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου Περιβάλλοντος

  - Σύστημα Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης

  - Δομημένη Καλωδίωση 10 θέσεων

Στο Κύριο Μηχανογραφικό κέντρο υπάρχουν εγκατεστημένα τέσσερα ικριώματα 42U ακριβώς απέναντι των μονάδων κλιματισμού (βλέπε κάτοψη). Υπάρχει ελεύθερος χώρος εντός των ικριωμάτων για εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού καθώς και ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση νέου ικριώματος εάν χρειαστεί στο πλαίσιο της αναβάθμισης. Στην περίπτωση τοποθέτησης επιπροσθέτου ικριώματος ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες τροφοδοσίας του από τους υφιστάμενους πίνακες. Στο Εφεδρικό Μηχανογραφικό κέντρο υπάρχουν εγκατεστημένα τέσσερα ικριώματα ακριβώς δίπλα των μονάδων κλιματισμού (βλέπε κάτοψη). Υπάρχει ελεύθερος χώρος εντός των ικριωμάτων για εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού αλλά δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση νέου ικριώματος.

Στο Κύριο Υπολογιστικό Κέντρο έχουν εγκατασταθεί δύο μονάδες UPS του κατασκευαστικού οίκου Socomec σειράς Masterys BC 4.0 ισχύος 80kVA/72kW εκάστη. Υπάρχουν δύο συστοιχίες συσσωρευτών αποτελούμενες από 40 τεμάχια για την παροχή αυτονομίας 20 και πλέον λεπτών για το φορτίο των 80kVA/72kW. Τα UPS τροφοδοτούνται από τον ηλεκτρολογικό πίνακα ΔΕΗ που έχει εγκατασταθεί στον χώρο και εν συνεχεία το κάθε UPS τροφοδοτεί έναν από τους δύο πίνακες UPS. Τα UPS έχουν διαστασιολογηθεί με σκοπό την παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας όλων των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων με σχετικό υπολογισμό και των μελλοντικών επεκτάσεων (100% επέκταση).

Στο Εφεδρικό Υπολογιστικό Κέντρο εγκαταστάθηκε μια μονάδα UPS (Σύστημα Αδιάλειπτου Τροφοδοσίας) του κατασκευαστικού οίκου Socomec σειράς Masterys BC 4.0 ισχύος 80kVA/72kW. Υπάρχει εγκατεστημένη συστοιχία συσσωρευτών αποτελούμενη από 44 τεμάχια συσσωρευτών για την παροχή αυτονομίας 20 και πλέον λεπτών για το φορτίο των 80kVA/ 74kW. Το UPS τροφοδοτείται από τον ηλεκτρολογικό πίνακα ΔΕΗ που έχει εγκατασταθεί στο χώρο και εν συνεχεία UPS τροφοδοτεί τον πίνακα UPS. Το UPS έχει διαστασιολογηθεί με σκοπό την παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας όλων των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων με σχετικό υπολογισμό και των μελλοντικών επεκτάσεων (100% επέκταση).

Τόσο στο Κύριο όσο και στο Εφεδρικό Υπολογιστικό Κέντρο υπάρχουν εγκατεστημένες από δυο μονάδες κλιματισμού Liebert. Οι μονάδες κλιματισμού έχουν διαστασιολογηθεί με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες όλων των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων και των μελλοντικών επεκτάσεων (100% επέκταση).

      - Συνοπτική περιγραφή υποδομών όπως θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ φάσης

Στο πλαίσιο του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ φάσης περιλαμβάνεται προμήθεια, εγκατάσταση και κεντρικού εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού στα 2 data centers, κύριο και εφεδρικό (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που φιλοξενούν τη λειτουργία του ΟΣΔΔΥΠΠ, με στόχο την αναβάθμιση/αντικατάσταση και επέκταση των υποδομών ώστε αυτές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν με την ενσωμάτωση, όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και λοιπών υπηρεσιών του έργου. Συνοπτική περιγραφή της ζητούμενης αρχιτεκτονικής στα 2 data centers Κύριας και Εφεδρικής υποδομής, δίνεται στην συνέχεια στην παρούσα παράγραφο.

Αρχές σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής και δυναμικότητας Κύριας και Εφεδρικής υποδομής

Μηχανογραφικό Κέντρο Κύριας Υποδομής (Αθήνας):

- Εγκατάσταση προστατευτικού ερμαρίου με ενεργό εξαερισμό για τις συστοιχίες των συσσωρευτών.

- Αντικατάσταση των υφισταμένων (3) Oracle Database servers Παραγωγής με ισάριθμους νεότερους, σε διάταξη Oracle RAC cluster, χωρίς χρήση virtualization (Εξυπηρετητές Τύπου A).

- Αντικατάσταση των υφισταμένων (20) Application/Web blades Παραγωγής με νεότερου τύπου εξυπηρετητές, μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος, και παράλληλα την μετάπτωση του υφισταμένου επιπέδου από OracleVM virtualization σε Oracle Linux KVM (Εξυπηρετητές Τύπου Β).

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού που υποστηρίζει το υφιστάμενο περιβάλλον δοκιμών με νεότερου τύπου εξυπηρετητή(ες) (Τύπου Β) και επίσης την μετάπτωση του OracleVM σε Oracle Linux KVM.

- Εγκατάσταση υποδομής λοιπών βοηθητικών εφαρμογών και Ασφαλείας.

- Εγκατάσταση των υποστηρικτικών εξυπηρετητών (λογισμικού Backup, λογισμικού Oracle OLVM κτλ.) και λοιπών υπηρεσιών .

- Εγκατάσταση νέου υποσυστήματος Αποθήκευσης (SAN storage), σύγχρονης τεχνολογίας και απόδοσης και με λογισμικό συγχρονισμού δεδομένων σε αντίστοιχο υποσύστημα στο Εφεδρικό ΜΚ .

- Εγκατάσταση νέου υποσυστήματος Backup με ταχύτερες μονάδες λήψης και ανάκτησης δεδομένων για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των καθημερινών διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας, και η ανάκτησή τους σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής

- Αντικατάσταση εξοπλισμού δικτύου με την προμήθεια:

  - Δύο κεντρικών μεταγωγών (Τύπου Α) για τον σχηματισμό του δικτύου Κορμού (Core switches).

  - Δύο κεντρικών μεταγωγών (Τύπου B) για τον σχηματισμό του δικτύου Πρόσβασης (Access switches).

  - Δύο μεταγωγών Διαχείρισης για τον σχηματισμό παράλληλου διακριτού δικτύου διαχείρισης (IPMI switches).

  - Δύο Next-generation firewalls σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας συνοδευόμενο με σύστημα καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων..

  - Δύο Application delivery controllers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

Ακολουθεί ενδεικτική ζητούμενη αρχιτεκτονική σε υψηλό επίπεδο του ΜΚ Κύριας υποδομής.

Μηχανογραφικό Κέντρο Εφεδρικής Υποδομής (Θεσσαλονίκης):

- Αντικατάσταση των (2) υφισταμένων φυσικών εξυπηρετητών Βάσης Δεδομένων, και των (12) υφισταμένων Application/Web blades Εφεδρικού περιβάλλοντος Παραγωγής, με νεότερου τύπου εξυπηρετητές, μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος (Εξυπηρετητές Τύπου Β). Οι νέοι εξυπηρετητές θα λειτουργούν σε διάταξη Oracle Linux KVM virtualization, και θα υποστηρίξουν όλα τα επίπεδα (Database, application, Web) για την Εφεδρική υποδομή.

- Εγκατάσταση υποδομής λοιπών βοηθητικών εφαρμογών και Ασφαλείας, παρόμοιας λειτουργικότητας αλλά μικρότερης δυναμικότητας με τις αντίστοιχες υποδομές Κύριου ΜΚ, χωρίς επιπλέον διατάξεις πλεονασμού.

- Εγκατάσταση των υποστηρικτικών εξυπηρετητών (λογισμικού Backup, λογισμικού Oracle OLVM κτλ.) και λοιπών υπηρεσιών (Εξυπηρετητές Τύπου Γ).

- Εγκατάσταση νέου υποσυστήματος Αποθήκευσης (SAN storage), με λογισμικό συγχρονισμού δεδομένων σε αντίστοιχο στο Κύριο ΜΚ.

- Εγκατάσταση νέου υποσυστήματος Backup.

- Αντικατάσταση υφιστάμενου τοπικού δικτύου με την προμήθεια:

  - Δύο κεντρικών μεταγωγών (Τύπου B) για τον σχηματισμό του δικτύου Κορμού και Πρόσβασης.

  - Ενός μεταγωγού Διαχείρισης για τον σχηματισμό παράλληλου διακριτού δικτύου διαχείρισης (IPMI switch).

  - Ενός Next-generation firewall.

  - Ενός Application delivery controller.

Ακολουθεί ενδεικτική αρχιτεκτονική του ΜΚ Εφεδρικής υποδομής..

- Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

  - Αντικείμενο της Σύμβασης

    - Ψηφιοποίηση Βιβλίων και Αρχείων

      - Απαιτήσεις σάρωσης και τεκμηρίωσης

        - Ποσότητα και είδος υλικού που θα σαρωθεί και θα τεκμηριωθεί.

Τα στοιχεία ψηφιοποίησης ανά είδος δικαστηρίου/ εισαγγελίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI– ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ

.

Συνολική εκτίμηση ανά είδος σαρωτή

| Κατηγορία Σαρωτή | Εκτίμηση Σελίδων | Ποσοστό μονής όψης | Ποιότητα | Ποσοστό Σελίδων έως Din A4 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A3 | Ποσοστό Σελίδων έως Din A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχυσαρωτής | 124.487.540 | 50% | Καλή: 85% | 70% | 29% | 1% |
| Επίπεδος Σαρωτής | 3.847.690 | 40% | Μέτρια: 10% |  |  |  |
| Σαρωτής Βιβλίων | 171.909.760 | 30% | Καλή: 55% Μέτρια: 40% Κακή: 5% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 300.244.990 σελίδες |  |  |  |  |  |

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως κάποια Δικαστήρια/ Εισαγγελίες έχουν μέρος ή το σύνολο των Εγγράφων που τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή  σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη Διακήρυξη του Έργου, και θα οριστικοποιηθούν στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σάρωσή του. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου & Φορέα Λειτουργίας του Έργου. Σε περίπτωση που η τήρηση του ψηφιακού υλικού δεν ακολουθεί τη βασική δομή που περιγράφεται ανωτέρω για το σύνολο ή μέρους του προς ψηφιοποίηση αρχείου συγκεκριμένου δικαστηρίου/ εισαγγελίας, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλει σχετική συνοπτική μελέτη εφαρμογής η οποία θα περιγράφει την δυνατότητα αντιστοίχισης των πεδίων των κατά τόπους εφαρμογών με κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (π.χ.ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

          - Μεταδεδομένα

Αξιοποίηση Μεταδεδομένων

Πολλά Δικαστήρια/ Εισαγγελίες τηρούν μεταδεδομένα των προς επεξεργασία υποθέσεων είτε στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ είτε σε αυτόνομα προγράμματα του τμήματος (excel, db, etx). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως κάποια Δικαστήρια/ Εισαγγελίες έχουν μέρος ή το σύνολο των μεταδεδομένων που τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή  σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί εκ νέου χαρακτηρισμός παρά μόνο σύνδεση του ηλεκτρονικού αρχείου με τις αντίστοιχες εγγραφές. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου.. Σε περίπτωση που η τήρηση των μεταδεδομένων των εσωτερικών εφαρμογών δεν ακολουθεί τη βασική δομή που περιγράφεται ανωτέρω για το σύνολο ή μέρους του προς ψηφιοποίηση αρχείου συγκεκριμένου δικαστηρίου εισαγγελίας, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλει σχετική συνοπτική μελέτη εφαρμογής η οποία θα περιγράφει την δυνατότητα αντιστοίχισης των πεδίων των κατά τόπους εφαρμογών με κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (π.χ.ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)..

Στοιχεία Τεκμηρίωσης και Χαρακτηρισμού

Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται μεταδεδομένα που θα δημιουργήσει ο Ανάδοχος κατά την σάρωση και θα συνίστανται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω στοιχεία/ πεδία. Το υπο κατασκευή λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προστεθούν πολλαπλά στοιχεία χαρακτηρισμού ανά αρχείο/τύπο αρχείου. Ο τύπος, το εύρος και η γραμμογράφηση αυτών θα εξειδικευθεί κατά την Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου και τον  Φορέα Λειτουργίας του Έργου.

|  |  | Σάρωση |  | Χαρακτηρισμός |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φορέας | Αρχείο | Τεκμηρίωση Σάρωσης | Παραδοτέο Σάρωσης | Κατηγορίες ανά Υπόθεση | Πεδία ανά κατηγορία | Στοιχείο Διασύνδεσης υπόθεσης με ΟΣΔΔΥ ΠΠ | Σχόλια |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά υπόθεση | 1.Αιτήσεις | 1.Αιτήσεις: Ημερομηνία Παραλαβής | 1. Αριθμός φακέλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  | 2.Εισαγγελική Πραγγελία ή Διάταξη | 2.Εισαγγελική Παραγγελία ή Διάταξη: Ημερομηνία | 2. Έτος |  |
|  |  | 3.Αριθμός Φακέλου |  | 3.Έγγραφα από Φορείς/ Υπηρεσίες | 3.Έγγραφα από Φορείς/ Υπηρεσίες : Ημερομηνία, Αριθμός Πρωτοκόλλου,Φορέας Αποστολής |  |  |
|  |  | 4. Έτος |  | 4.Λοιπά | 4.Λοιπά: - |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά ανακριτική Δικογραφία | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | 1. Αριθμός ΕΓ |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός ΕΓ |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Δικογραφία | 1.Αρχειοθέτηση (ά. 43)/ Διάταξη (πρώην ά. 47 νυν ά.51) | Δεν απαιτείται | 1. Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  | 2.Μήνυση (με την ευρεία έννοια) |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων |  | 3.Σχετικά/Λοιπά έγγραφα |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων ( ά. 43, ά. 47 -νυν ά. 51 ΚΠΔ) | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Εύρος υποθέσεων | 1. Αρχειοθέτηση ή Διάταξη | 1. Αρχειοθέτηση ή Διάταξη: Αριθμός ΕΓ, Έτος & Αριθμός Διάταξης για το αρχείο των Διατάξεων | 1. Αριθμός ΕΓ |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Είδος (Αρχειοθέτηση ή Διάταξη) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Ετος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Δικογραφία | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | 1. Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Δικογραφία | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | 1. Αριθμός φακέλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός Φακέλου |  |  |  |  |  |
| Άρειος Πάγος | Αποφάσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Έτος, Είδος & Εύρος αποφάσεων | 1. Απόφαση |  | 1. Αριθμός απόφασης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  | Ανά είδος απόφασης καταχωρούνται: | 2. Τμήμα / Ολομέλεια |  |
|  |  | 3.Είδος |  |  | 1α. Ιστορικό αρχείο πολιτικών και ποινικών αποφάσεων: Αριθμός απόφασης, Τμήμα / Ολομέλεια |  |  |
|  |  | 4.Έτος |  |  | 1β. Πολιτικές / Ποινικές αποφάσεις: Αριθμός απόφασης, Τμήμα/ Ολομέλεια |  |  |
|  |  | 5.Εύρος αποφάσεων |  |  | 1γ. Αποφάσεις Διοικητικής Ολομέλειας : Αριθμός απόφασης |  |  |
|  |  |  |  |  | 1δ. Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια :Αριθμός απόφασης |  |  |
|  |  |  |  |  | 1ε. Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων :Αριθμός απόφασης |  |  |
|  |  |  |  |  | 1στ. Υπηρεσιακά συμβούλια : Αριθμός απόφασης |  |  |
|  |  |  |  |  | 1ζ. Αποφάσεις αναστολών : Αριθμός απόφασης |  |  |
|  |  |  |  |  | 1η.Αποφάσεις εκλογών: Αριθμός απόφασης, Ανακήρυξη, Διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου, Διορισμός εφόρου |  |  |
|  |  |  |  |  | 1θ. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων/ Πειθαρχικής Ολομέλειας: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο Δικαστή στον οποίο αφορά |  |  |
| Άρειος Πάγος | Μητρώο Δικαστών/ Ατομικοί Φάκελοι | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά ατομικό φάκελο | 1. Προσωπικό δελτίο | 1. Προσωπικό δελτίο:- | 1. Αριθμός μητρώου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  | 2. Εκθέσεις επιθεώρησης | 2. Εκθέσεις επιθεώρησης :Δικαστικό έτος , βαθμός επιθεώρησης |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός μητρώου |  | 3. Πειθαρχικός φάκελος | 3. Πειθαρχικός φάκελος : Αριθμός πειθαρχικής αγωγής |  |  |
|  |  | 4. Όνομα |  | 4. Εκθέσεις εμφάνισης/ αναχώρησης | 4. Εκθέσεις εμφάνισης/ αναχώρησης:- |  |  |
|  |  | 5. Επώνυμο |  | 5. Αιτήσεις | 5. Αιτήσεις :- |  |  |
|  |  | 6. Πατρώνυμο |  | 6. Άδειες | 6. Άδειες:- |  |  |
|  |  | 7. Βαθμός |  | 7. Μισθολογικά | 7. Μισθολογικά:- |  |  |
|  |  |  |  | 8. Πτυχία/ Πιστοποιητικά σπουδών | 8. Πτυχία/ Πιστοποιητικά σπουδών:- |  |  |
|  |  |  |  | 9. Αφυπηρέτηση | 9. Αφυπηρέτηση :- |  |  |
| Άρειος Πάγος | Μισθοδοτικές καταστάσεις/ Μητρώα | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α | θα δημιουργηθούν 20 αρχεία, 1 ανά έτος |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Έτος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εξερχόμενα/Σχέδια | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Εύρος αριθμών πρωτοκόλλου | 1. Εξερχόμενο/ Σχέδιο | 1. Εξερχόμενο/ Σχέδιο: Αριθμός, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Εύρος αριθμών πρωτοκόλλου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισερχόμενα | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Εύρος αριθμών πρωτοκόλλου | 1. Εισερχόμενο | 1. Εισερχόμενο: Αριθμός, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Εύρος αριθμών πρωτοκόλλου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Ατομικοί φάκελοι συνταξιούχων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά ατομικό φάκελο | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Όνομα συνταξιούχου |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Επώνυμο συνταξιούχου |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Πατρώνυμο συνταξιούχου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Μισθοδοτικές καταστάσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α | Θα δημιουργηθούν 11 αρχεία, 1 ανά έτος, αφορά μισθοδοτικές καταστάσεις ετών 2000-2010 |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Στατιστικά | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | 1. Στατιστικά | 1. Στατιστικά: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εισαγγελία εφετών |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Προτάσεις Εισαγγελέων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | 1. Πρόταση | 1. Πρόταση: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Λογιστηρίου | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | 1. Αρχείο Λογιστηρίου | 1. Αρχείο Λογιστηρίου: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πληροφορικής | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | 1. Αρχείο Πληροφορικής | 1. Αρχείο Πληροφορικής: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Διεθνών Σχέσεων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Κατηγορία & έτος | 1. Αρχείο Διεθνών Σχέσεων | 1. Αρχείο Διεθνών Σχέσεων: Κατηγορία, Ημερομηνία | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Υποκατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Περιγραφή( Ειδικότερη περιγραφή βάσει των εξωτερικώς αναγραφόμενων σε κάθε μεμονώμενο φάκελο υπόθεσης) |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πολιτικών κομμάτων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά πολιτικό κόμμα | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | 1. Επωνυμία του κόμματος | Είναι όλα καταχωρημένα σε DataBase (MS Access) |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Επωνυμία του κόμματος |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο των Ολομελειών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος & Εύρος Αποφάσεων | 1. Απόφαση ή Σχετικά | 1. Απόφαση ή Σχετικά: Αριθμός απόφασης, αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 1. Αριθμός πρωτοκόλλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Εύρος αριθμών απόφασης |  |  |  |  |  |
| Άρειος Πάγος | Αποφάσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος, διαδικασία & Εύρος Αποφάσεων | 1. Απόφαση ή Διαθήκη | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία ενάγοντος, Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία εναγομένου | 1. Αριθμός απόφασης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  | ή 1.Διαθήκη: Αριθμός πρακτικού/αριθμός πράξης |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Διαδικασία |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Εύρος αριθμών αποφάσης |  |  |  |  |  |
| Ειρηνοδικείο | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος, είδος & Εύρος Αποφάσεων | 1. Διαταγή | 1. Διαταγή :Αριθμός, ονοματεπώνυμο/επωνυμία οφειλέτη, ονοματεπώνυμο/επωνυμία ενάγοντος | 1. Αριθμός διαταγής |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Είδος (Διαταγή Πληρωμής ή Διαταγή Απόδοσης Μισθίου ή Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Εύρος αριθμών διαταγών |  |  |  |  |  |
| Ειρηνοδικείο | Δηλώσεις τρίτου | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Έτος ή Τράπεζα | 1. Δήλωση τρίτου | 1. Δήλωση τρίτου: Κατασχών (ονοματεπώνυμο), Οφειλέτης (ονοματεπώνυμο), Τρίτος/δηλων (ονοματεπώνυμο), Ημερομηνία | 1. Αριθμός δήλωσης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Πταισματοδικείο | Φυλλάδες | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος, εύρος μηνών & εύρος Αποφάσεων | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος μηνών |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Εύρος Α/Α αποφάσεων |  |  |  |  |  |
| Πταισματοδικείο | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Ημερομηνία δικασίμου, Εύρος Α/Α αποφάσεων & Είδος | 1. Απόφαση | 1. Απόφαση: Αριθμός Απόφασης , Ημερομηνία | 1. Ημερομηνία Δικασίμου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Αριθμός Απόφασης |  |
|  |  | 3.Εύρος Α/Α αποφάσεων |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Ημερομηνία Δικασίμου |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Είδος της διαδικασίας |  |  |  |  |  |
| Πταισματοδικείο | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Εύρος Αριθμών Αρχειοθέτησης και Νόμου | 1. Δικογραφία | 1. Δικογραφία: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία, Όνομα κατηγορουμένου, Επώνυμο Κατηγορουμένου | 1. Αριθμός αρχειοθέτησης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Ημερομηνία αρχειοθέτησης |  |
|  |  | 3.Εύρος Αριθμών Αρχειοθέτησης |  |  |  | 3. Νόμος βάσει του οποίου Αρχειοθετήθηκε |  |
|  |  | 4.Νόμος βάσει του οποίου Αρχειοθετήθηκε |  |  |  |  |  |
| Πταισματοδικείο | Βιβλία | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος με τα εξωτερικώς αναγραφόμενα στοιχεία | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3α. Βιβλίο μηνύσεων. Εύρος Ημερομηνιών, αριθμοί ΑΒΜ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3β. Βιβλίο αυτοφώρου Διαδικασίας. Εύρος Ημερομηνιών δικασίμου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Διατάξεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Τμήμα, έτος & Εύρος Α/Α | 1. Διάταξη | 1. Διάταξη: | 1. Αριθμός διάταξης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  | o Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων:Αριθμός Διάταξης (μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου, Αριθμός Δικογραφίας) |  |  |
|  |  | 3. Τμήμα (Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων , Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, Επί προσφυγών, Τριμελές Εφετείο Πλημμελήμάτων), Έτος, Εύρος Α/Α |  |  | o Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: Αριθμός Διάταξης(μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Αριθμός βιβλίου ΤΕΚ/ΒΩΚ,ΒΦ,Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου,Πράξη για την οποία κατηγορείται, Βούλευμα/Πράξη (αριθμός), Ημερομηνία επίδοσης, Ακροατήριο, Ονοματεπώνυμο Εισαγγελέα Εφετών |  |  |
|  |  |  |  |  | o Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:Αριθμός Διάταξης(μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Αριθμός βιβλίου ΠΕΚ , Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου, Νόμος με τον οποίο τέθηκε στο αρχείο |  |  |
|  |  |  |  |  | o Διατάξεις επί προσφυγών:Αριθμός διάταξης ,ημερομηνία,ο προσφεύγων , το αποτέλεσμα |  |  |
|  |  |  |  |  | o Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Βάσει ποιου νόμου παύεται, Αριθμός διάταξης (μορφή 1/2021),Ημερομηνία έκδοσης,Εισαγγελέας , Ονοματεπώνυμο Κατηγορούμενου, Πατρώνυμο, Έτος γέννησης, Τόπος γέννησης, Απόφαση, Σε ποιο ποινικό μητρώο κοινοποιείται η διάταξη |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά ατομικό φάκελο | 1. Φάκελος | 1. Φάκελος: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,Αριθμός απόφασης,Αριθμός διάταξης,Αριθμός βουλεύματος, Ένδειξη φυγόποινος/ φυγόδικος, Δικαστήριο/ Εισαγγελία | 1. Αριθμός φακέλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός Φακέλου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά ατομικό φάκελο | 1. Φάκελος | 1.Φάκελος: Αριθμός φακέλου ή Ημερομηνία σύλληψης, Πατρώνυμο, Υπηκοότητα, Χώρα έκδοσης, Χώρα εκτέλεσης | 1. Αριθμός φακέλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. 'Ετος |  |
|  |  | 3.Όνομα Κατηγορουμένου |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Επώνυμο Κατηγορουμένου |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ημερομηνία σύλληψης ή Αριθμός φακέλου |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Εύρος ΦΔΣ | 1. Φάκελος ΦΔΣ | 1. Φάκελος ΦΔΣ: Αριθμός φακέλου , Έτος, Αριθμός Πρωτοκόλλου Ξένου Κράτους, Ημερομηνία Σύνταξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισαγγελίας, Ημερομηνία Εισερχομένου, Μέσω Υπουργείου (Ναι/ Όχι), Προτεραιότητα (Απλή/ Επείγουσα/ Κατεπείγουσα), Χώρα Υποβολής, Υπηρεσία Υποβολής, Χώρα Παραλαβής, Υπηρεσία Εκτέλεσης , Αδίκημα , ΕΕΕ ή ΦΔΣ, Ονοματεπώνυμο ατόμων που αφορά (κατηγορούμενος/ μάρτυρας/ θύμα) | 1. Αριθμός φακέλου |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Έτος |  |
|  |  | 3.Εύρος αριθμών ΦΔΣ ( Φάκελοι Δικαστικής Συνδρομής) |  |  |  |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά βιβλίο | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Είδος (Βιβλία Ωρίμων, Βιβλία διατάξεων, Ευρετήρια Ελλήνων/ Αλλοδαπών) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Είδος Δικαστηρίου για τα βιβλία Ωρίμων (ΜΟΔ ή ΜΟΕ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Εύρος Αριθμών Καταχώρησης |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Είδος, έτος & Εύρος Α/Α | 1. Απόφαση | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης | 1. Αριθμός απόφασης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών απόφασης |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Είδος δικαστηρίου |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Αρχείο ποινικών αποφάσεων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Είδος, έτος & Εύρος Α/Α | 1. Απόφαση | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης | 1. Αριθμός απόφασης |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών απόφασης |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Είδος δικαστηρίου |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Αναιρέσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος & Εύρος Α/Α | 1. Αναίρεση | 1. Αναίρεση: Αριθμός ΕΑΚ, Ημερομηνία | 1. Αριθμός ΕΑΚ (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης) |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Πραγματογνωμοσύνες | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος & Εύρος Α/Α | 1. Πραγματογνωμοσύνη | 1. Αναίρεση: Αριθμός ΓΑΚ, Ημερομηνία | 1.Αριθμός ΓΑΚ (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης) |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά είδος, έτος & Εύρος Α/Α | 1. Ανά Είδος | 1α. Πιστοποιητικό: Αριθμός αίτησης, έτος | 1.Αριθμός αίτησης ή Αριθμός ΕΑΚ |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  | 1β. Αναψηλάφηση: Αριθμός ΕΑΚ, έτος |  |  |
|  |  | 3.Είδος ( Παραιτήσεις, Πιστοποιητικά, Αναψηλαφήσεις,Ανακοπές) |  |  | 1γ. Ανακοπή: Αριθμός ΕΑΚ, έτος |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  | 1δ. Παραίτηση: Αριθμός ΕΑΚ, έτος |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Προσδιορισμοί / Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά είδος, έτος & Εύρος Α/Α | 1. Πρωτοείσακτο | 1α. Πρωτοείσακτο: ΓΑΚ, ΕΑΚ, Αριθμός πρωτόδικης απόφασης, ονοματεπώνυμο ενάγοντος, ονοματεπώνυμο εναγομένου | 1α. Πρωτοείσακτο: ΓΑΚ |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  | 2. Προσδιορισμός | 1β. Προσδιορισμός: ΓΑΚ, ΕΑΚ, Αριθμός πρωτόδικης απόφασης, ονοματεπώνυμο ενάγοντος, ονοματεπώνυμο εναγομένου | 1β. Προσδιορισμός: ΓΑΚ |  |
|  |  | 3. Είδος (Προσδιορισμοί,Πρωτοείσακτα) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Αριθμός τμήματος (για τα πρωτοείσακτα) |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Εύρος |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Έτος |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Ευρετήρια | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά βιβλίο και έτος | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | N/A |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Είδος βιβλίου |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Έτος |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά βιβλίο | 1.Ασκηση ένδικου μέσου | 1. Ασκηση ένδικου μέσου: Α/Α, Ημερομηνία άσκησης, Αριθμός απόφασης, Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου, Τόπος κατοικίας, Είδος ένδικου μέσου | N/A |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Εύρος ετών |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Είδος δικαστηρίου |  |  |  |  |  |
| Εφετείο | Απολήψιμα | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά βιβλίο και έτος | Δεν απαιτείται | Δεν απαιτείται | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Χρονικό εύρος |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Διαθήκες | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά εύρος και έτος | 1.Διαθήκη | 1. Ανα Διαθήκη: Επώνυμο Διαθέτη, Όνομα Διαθέτη, Πατρώνυμο Διαθέτη, Μητρώνυμο, Γένος, Κάτοικος, Ημερομηνία θανάτου, Τόπος θανάτου, Ημερομηνία διαθήκης, Είδος διαθήκης, Αριθμός (δημόσια), Ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου (δημόσια), Έδρα συμβολαιογράφου(δημόσια), Υπηρεσία δημοσίευσης | 1. Αριθμός πρακτικού |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  | 2.Αίτηση για δημοσίευση |  | 2. Ημερομηνία |  |
|  |  | 3.Εύρος Αριθμών |  | 3.Προτάσεις |  |  |  |
|  |  | 4. Έτος |  | 4.Προείσπραξη |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Στοιχεία μαρτύρων |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.Ληξιαρχική πράξη θανάτου |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.Πρακτικό δημοσίευσης |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.Πράξη κήρυξης διαθήκης ως κυρίας |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Απόφαση διορθωτική του πρακτικού |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Καταστάσεις Ζώντων Διαθετών | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά έτος | 1.Κατάσταση | 1.Κατάσταση: Στοιχεία Συμβολαιογράφου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμός Μητρώου, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, Διάστημα που αφορά η κατάσταση), | Ν/Α | Κάθε σελίδα περιλαμβάνει περίπου 25 εγγραφές |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  | Στοιχεία Διαθέτη (Αριθμός συμβολαίου, Ημερομηνία, Είδος, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Όνομα Συζύγου, ΑΦΜ,Τόπος Γέννησης, Τόπος Κατοικίας, Επάγγελμα) |  |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Πτωχευτικές Μερίδες | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά τόμο | 1. Πτωχευτική μερίδα | 1. Πτωχευτική μερίδα: Αριθμός πτωχευτικής μερίδας, Ορισμός ημέρας παύσης πληρωμών, Διορισμός συνδίκου πτώχευσης, Ορισμός ημέρας συνέλευσης εικαζόμενων πιστωτών, Ορισμός ημέρας συνέλευσης αρ.70 Ν 3588/07, Ορισμός χρόνου επαληθεύσεων, Ορισμός χρόνου συνέλευσης αρ.84 Ν 3588/07, Εισάγεται δια Παύση εργασιών, Κηρύσσει Παύση εργασιών | 1. Αριθμός μερίδας |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Αριθμός τόμου |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Αριθμός πρώτης πτωχευτικής μερίδας που περιλαμβάνεται |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά διαδικασία, εύρος & έτος | 1. Απόφαση | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο Ενάγοντος/Αιτούντος, Ονοματεπώνυμο Εναγομένου | 1. Διαδικασία |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Αριθμός απόφασης |  |
|  |  | 3.Διαδικασία |  |  |  | 3. Έτος |  |
|  |  | 4. Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Εύρος Α/Α αποφάσεων |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Αποποιήσεις | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά εύρος & έτος | 1. Αποποίηση | 1.Αποποίηση: Αριθμός έκθεσης αποποίησης, Ημερομηνία αποποίησης, Ονόματα κληρονόμων, Ονοματεπώνυμο κληρονομούμενου, Ημερομηνία θανάτου | 1. Έτος |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  | 2. Αριθμός έκθεσης αποποίησης |  |
|  |  | 3.Έτος |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών έκθεσης αποποίησης |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Σωματεία | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά Είδος & εύρος | 1. Σωματείο ή Ομοσπονδία | 1. Σωματείο ή Ομοσπονδία: Αριθμός Μητρώου, Σύσταση, Τροποποιήσεις/ μεταβολές | Ν/Α |  |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Είδος (Σωματεία,Ομοσπονδίες) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών μητρώων |  |  |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Εταιρείες | 1.Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Ηλεκτρονικός φάκελος ανά εύρος μητρώων & Σύστασης | 1. Εταιρεία | 1. Εταιρεία: Επωνυμία Εταιρείας, Διακριτικός τίτλος, Αριθμός Μητρώου Εταιρείας, Αριθμός κατάθεσης πράξης, Αριθμοί κατάθεσης πράξεων μεταβολών | Ν/Α | Κάθε σελίδα περιλαμβάνει περίπου 20 εγγραφές |
|  |  | 2.Κατηγορία |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Εύρος αριθμών μητρώων |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Εύρος αριθμών σύστασης |  |  |  |  |  |

Εκτίμηση Τεκμηρίωσης και Χαρακτηρισμού

| Φορέας | Αρχείο | Πεδία ανά κατηγορία | Πεδία Χαρακτηρισμού | Μέσος όρος χαρακτήρων | Πεδία Λίστας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 1.Αιτήσεις: Ημερομηνία Παραλαβής 2.Εισαγγελική Παραγγελία ή Διάταξη: Ημερομηνία 3.Έγγραφα από Φορείς/ Υπηρεσίες : Ημερομηνία, Αριθμός Πρωτοκόλλου,Φορέας Αποστολής 4.Λοιπά: - | 1.Αιτήσεις: 1 2.Εισαγγελική Παραγγελία ή Διάταξη: 1 3.Έγγραφα από Φορείς/ Υπηρεσίες : 3 4.Λοιπά: - | 1.Αιτήσεις: 8 2.Εισαγγελική Παραγγελία ή Διάταξη: 8 3.Έγγραφα από Φορείς/ Υπηρεσίες : 65 4.Λοιπά: - |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων ( ά. 43, ά. 47 -νυν ά. 51 ΚΠΔ) | 1. Αρχειοθέτηση ή Διάταξη: Αριθμός ΕΓ, Έτος & Αριθμός Διάταξης για το αρχείο των Διατάξεων | Αρχειοθέτηση:2 Διάταξη: 3 | Αρχειοθέτηση: 8 Διάταξη: 12 |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Άρειος Πάγος | Αποφάσεις | Ανά είδος απόφασης καταχωρούνται: 1α. Ιστορικό αρχείο πολιτικών και ποινικών αποφάσεων: Αριθμός απόφασης, Τμήμα / Ολομέλεια 1β. Πολιτικές / Ποινικές αποφάσεις: Αριθμός απόφασης, Τμήμα/ Ολομέλεια 1γ. Αποφάσεις Διοικητικής Ολομέλειας : Αριθμός απόφασης 1δ. Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια :Αριθμός απόφασης 1ε. Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων :Αριθμός απόφασης 1στ. Υπηρεσιακά συμβούλια : Αριθμός απόφασης 1ζ. Αποφάσεις αναστολών : Αριθμός απόφασης 1η.Αποφάσεις εκλογών: Αριθμός απόφασης, Ανακήρυξη, Διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου, Διορισμός εφόρου 1θ. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων/ Πειθαρχικής Ολομέλειας: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο Δικαστή στον οποίο αφορά | 1α. Ιστορικό αρχείο πολιτικών και ποινικών αποφάσεων: 2 1β. Πολιτικές / Ποινικές αποφάσεις: 2 1γ. Αποφάσεις Διοικητικής Ολομέλειας : 1 1δ. Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια :1 1ε. Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων :1 1στ. Υπηρεσιακά συμβούλια : 1 1ζ. Αποφάσεις αναστολών : 1 1η.Αποφάσεις εκλογών: 4 1θ. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων/ Πειθαρχικής Ολομέλειας:2 | 1α. Ιστορικό αρχείο πολιτικών και ποινικών αποφάσεων: 4 1β. Πολιτικές / Ποινικές αποφάσεις: 4 1γ. Αποφάσεις Διοικητικής Ολομέλειας : 4 1δ. Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια :4 1ε. Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων :4 1στ. Υπηρεσιακά συμβούλια : 4 1ζ. Αποφάσεις αναστολών : 4 1η.Αποφάσεις εκλογών: 8 1θ. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων/ Πειθαρχικής Ολομέλειας:26 | 1α. Ιστορικό αρχείο πολιτικών και ποινικών αποφάσεων: Τμήμα / Ολομέλεια 1β. Πολιτικές / Ποινικές αποφάσεις: Τμήμα/ Ολομέλεια 1η.Αποφάσεις εκλογών: Διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου, Διορισμός εφόρου |
| Άρειος Πάγος | Μητρώο Δικαστών/ Ατομικοί Φάκελοι | 1. Προσωπικό δελτίο:- 2. Εκθέσεις επιθεώρησης :Δικαστικό έτος , βαθμός επιθεώρησης 3. Πειθαρχικός φάκελος : Αριθμός πειθαρχικής αγωγής 4. Εκθέσεις εμφάνισης/ αναχώρησης:- 5. Αιτήσεις :- 6. Άδειες:- 7. Μισθολογικά:- 8. Πτυχία/ Πιστοποιητικά σπουδών:- 9. Αφυπηρέτηση :- | 1. Προσωπικό δελτίο:- 2. Εκθέσεις επιθεώρησης :2 3. Πειθαρχικός φάκελος : 1 4. Εκθέσεις εμφάνισης/ αναχώρησης:- 5. Αιτήσεις :- 6. Άδειες:- 7. Μισθολογικά:- 8. Πτυχία/ Πιστοποιητικά σπουδών:- 9. Αφυπηρέτηση :- | 1. Προσωπικό δελτίο:- 2. Εκθέσεις επιθεώρησης :15 3. Πειθαρχικός φάκελος : 4 4. Εκθέσεις εμφάνισης/ αναχώρησης:- 5. Αιτήσεις :- 6. Άδειες:- 7. Μισθολογικά:- 8. Πτυχία/ Πιστοποιητικά σπουδών:- 9. Αφυπηρέτηση :- |  |
| Άρειος Πάγος | Μισθοδοτικές καταστάσεις/ Μητρώα | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εξερχόμενα/Σχέδια | 1. Εξερχόμενο/ Σχέδιο: Αριθμός, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισερχόμενα | 1. Εισερχόμενο: Αριθμός, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Ατομικοί φάκελοι συνταξιούχων |  | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Μισθοδοτικές καταστάσεις |  | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Στατιστικά | 1. Στατιστικά: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Προτάσεις Εισαγγελέων | 1. Πρόταση: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Λογιστηρίου | 1. Αρχείο Λογιστηρίου: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πληροφορικής | 1. Αρχείο Πληροφορικής: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Διεθνών Σχέσεων | 1. Αρχείο Διεθνών Σχέσεων: Κατηγορία, Ημερομηνία | 2 | 8 | Κατηγορία |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πολιτικών κομμάτων |  | 2 | 12 |  |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο των Ολομελειών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου | 1. Απόφαση ή Σχετικά: Αριθμός απόφασης, αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία | 3 | 16 |  |
| Ειρηνοδικείο | Αποφάσεις | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία ενάγοντος, Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία εναγομένου ή 1.Διαθήκη: Αριθμός πρακτικού/αριθμός πράξης | 1. Απόφαση: 5 ή 1.Διαθήκη: 1 | 1. Απόφαση: 50 ή 1.Διαθήκη: 4 |  |
| Ειρηνοδικείο | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1. Διαταγή :Αριθμός, ονοματεπώνυμο/επωνυμία οφειλέτη, ονοματεπώνυμο/επωνυμία ενάγοντος | 3 | 130 |  |
| Ειρηνοδικείο | Δηλώσεις τρίτου | 1. Δήλωση τρίτου: Κατασχών (ονοματεπώνυμο), Οφειλέτης (ονοματεπώνυμο), Τρίτος/δηλων (ονοματεπώνυμο), Ημερομηνία | 7 | 74 |  |
| Πταισματοδικείο | Φυλλάδες | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Πταισματοδικείο | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1. Απόφαση: Αριθμός Απόφασης , Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Πταισματοδικείο | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 1. Δικογραφία: Αριθμός πρωτοκόλλου, Ημερομηνία, Όνομα κατηγορουμένου, Επώνυμο Κατηγορουμένου | 4 | 34 |  |
| Πταισματοδικείο | Βιβλία | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εισαγγελία Εφετών | Διατάξεις | 1. Διάταξη: o Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων:Αριθμός Διάταξης (μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου, Αριθμός Δικογραφίας o Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: Αριθμός Διάταξης(μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Αριθμός βιβλίου ΤΕΚ/ΒΩΚ,ΒΦ,Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου,Πράξη για την οποία κατηγορείται, Βούλευμα/Πράξη (αριθμός), Ημερομηνία επίδοσης, Ακροατήριο, Ονοματεπώνυμο Εισαγγελέα Εφετών o Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:Αριθμός Διάταξης(μορφή 1/2021), Ημερομηνία, Αριθμός βιβλίου ΠΕΚ , Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου, Νόμος με τον οποίο τέθηκε στο αρχείο o Διατάξεις επί προσφυγών:Αριθμός διάταξης ,ημερομηνία,ο προσφεύγων , το αποτέλεσμα o Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Βάσει ποιου νόμου παύεται, Αριθμός διάταξης (μορφή 1/2021),Ημερομηνία έκδοσης,Εισαγγελέας , Ονοματεπώνυμο Κατηγορούμενου, Πατρώνυμο, Έτος γέννησης, Τόπος γέννησης, Απόφαση, Σε ποιο ποινικό μητρώο κοινοποιείται η διάταξη | o Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων:5 o Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: 12 o Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:6 o Διατάξεις επί προσφυγών:5 o Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: 12 | o Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων:29 o Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: 78 o Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων:46 o Διατάξεις επί προσφυγών: 35 o Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: 100 | o Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: Πράξη για την οποία κατηγορείται, Ακροατήριο o Διατάξεις επί προσφυγών:το αποτέλεσμα o Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Σε ποιο ποινικό μητρώο κοινοποιείται η διάταξη |
| Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 1. Φάκελος: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,Αριθμός απόφασης,Αριθμός διάταξης,Αριθμός βουλεύματος, Ένδειξη φυγόποινος/ φυγόδικος, Δικαστήριο/ Εισαγγελία | 8 | 42 | Ένδειξη φυγόποινος/ φυγόδικος, Δικαστήριο/ Εισαγγελία |
| Εισαγγελία Εφετών | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 1.Φάκελος: Αριθμός φακέλου ή Ημερομηνία σύλληψης, Πατρώνυμο, Υπηκοότητα, Χώρα έκδοσης, Χώρα εκτέλεσης | 5 | 15 | Υπηκοότητα, Χώρα έκδοσης, Χώρα εκτέλεσης |
| Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας | 1. Φάκελος ΦΔΣ: Αριθμός φακέλου , Έτος, Αριθμός Πρωτοκόλλου Ξένου Κράτους, Ημερομηνία Σύνταξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισαγγελίας, Ημερομηνία Εισερχομένου, Μέσω Υπουργείου (Ναι/ Όχι), Προτεραιότητα (Απλή/ Επείγουσα/ Κατεπείγουσα), Χώρα Υποβολής, Υπηρεσία Υποβολής, Χώρα Παραλαβής, Υπηρεσία Εκτέλεσης , Αδίκημα , ΕΕΕ ή ΦΔΣ, Ονοματεπώνυμο ατόμων που αφορά (κατηγορούμενος/ μάρτυρας/ θύμα) | 20 | 100 | Μέσω Υπουργείου (Ναι/ Όχι), Προτεραιότητα (Απλή/ Επείγουσα/ Κατεπείγουσα), Χώρα Υποβολής, Υπηρεσία Υποβολής, Χώρα Παραλαβής, Υπηρεσία Εκτέλεσης , Αδίκημα , ΕΕΕ ή ΦΔΣ |
| Εισαγγελία Εφετών | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εφετείο | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης | 1 | 5 |  |
| Εφετείο | Αρχείο ποινικών αποφάσεων | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης | 1 | 5 |  |
| Εφετείο | Αναιρέσεις | 1. Αναίρεση: Αριθμός ΕΑΚ, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εφετείο | Πραγματογνωμοσύνες | 1. Αναίρεση: Αριθμός ΓΑΚ, Ημερομηνία | 2 | 12 |  |
| Εφετείο | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 1α. Πιστοποιητικό: Αριθμός αίτησης, έτος 1β. Αναψηλάφηση: Αριθμός ΕΑΚ, έτος 1γ. Ανακοπή: Αριθμός ΕΑΚ, έτος 1δ. Παραίτηση: Αριθμός ΕΑΚ, έτος | 1α. Πιστοποιητικό: 2 1β. Αναψηλάφηση: 2 1γ. Ανακοπή: 2 1δ. Παραίτηση: 2 | 1α. Πιστοποιητικό: 12 1β. Αναψηλάφηση: 12 1γ. Ανακοπή: 12 1δ. Παραίτηση: 12 |  |
| Εφετείο | Προσδιορισμοί / Πρωτοείσακτα δικόγραφα | ΓΑΚ, ΕΑΚ, Αριθμός πρωτόδικης απόφασης, ονοματεπώνυμο ενάγοντος, ονοματεπώνυμο εναγομένου | 7 | 56 |  |
| Εφετείο | Ευρετήρια | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Εφετείο | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1. Ασκηση ένδικου μέσου: Α/Α, Ημερομηνία άσκησης, Αριθμός απόφασης, Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένο,Τόπος κατοικίας, Είδος ένδικου μέσου | 7 | 58 | Είδος ένδικου μέσου |
| Εφετείο | Απολήψιμα | Δεν απαιτείται |  |  |  |
| Πρωτοδικείο | Διαθήκες | 1. Ανα Διαθήκη: Επώνυμο Διαθέτη, Όνομα Διαθέτη, Πατρώνυμο Διαθέτη, Μητρώνυμο, Γένος, Κάτοικος, Ημερομηνία θανάτου, Τόπος θανάτου, Ημερομηνία διαθήκης, Είδος διαθήκης, Αριθμός (δημόσια), Ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου (δημόσια), Έδρα συμβολαιογράφου(δημόσια), Υπηρεσία δημοσίευσης | 15 | 115 | Είδος διαθήκης, Υπηρεσία δημοσίευσης |
| Πρωτοδικείο | Καταστάσεις Ζώντων Διαθετών | 1.Κατάσταση: Στοιχεία Συμβολαιογράφου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμός Μητρώου, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, Διάστημα που αφορά η κατάσταση), Στοιχεία Διαθέτη (Αριθμός συμβολαίου, Ημερομηνία, Είδος, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Όνομα Συζύγου, ΑΦΜ,Τόπος Γέννησης, Τόπος Κατοικίας, Επάγγελμα) | 16 | 150 | Είδος |
| Πρωτοδικείο | Πτωχευτικές Μερίδες | 1. Πτωχευτική μερίδα: Αριθμός πτωχευτικής μερίδας, Ορισμός ημέρας παύσης πληρωμών, Διορισμός συνδίκου πτώχευσης, Ορισμός ημέρας συνέλευσης εικαζόμενων πιστωτών, Ορισμός ημέρας συνέλευσης αρ.70 Ν 3588/07, Ορισμός χρόνου επαληθεύσεων, Ορισμός χρόνου συνέλευσης αρ.84 Ν 3588/07, Εισάγεται δια Παύση εργασιών, Κηρύσσει Παύση εργασιών | 9 | 85 |  |
| Πρωτοδικείο | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1. Απόφαση: Αριθμός απόφασης,Ονοματεπώνυμο Ενάγοντος/Αιτούντος, Ονοματεπώνυμο Εναγομένου | 5 | 48 |  |
| Πρωτοδικείο | Αποποιήσεις | 1.Αποποίηση: Αριθμός έκθεσης αποποίησης, Ημερομηνία αποποίησης, Ονόματα κληρονόμων, Ονοματεπώνυμο κληρονομούμενου, Ημερομηνία θανάτου | 12 | 100 |  |
| Πρωτοδικείο | Σωματεία | 1. Σωματείο ή Ομοσπονδία: Αριθμός Μητρώου, Σύσταση, Τροποποιήσεις/ μεταβολές | 3 | 115 |  |
| Πρωτοδικείο | Εταιρείες | 1. Εταιρεία: Επωνυμία Εταιρείας, Διακριτικός τίτλος, Αριθμός Μητρώου Εταιρείας, Αριθμός κατάθεσης πράξης, Αριθμοί κατάθεσης πράξεων μεταβολών | 5 | 200 |  |

        - Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σάρωσης – Τεχνικές απαιτήσεις

Για την σάρωση των Ομάδων Εγγράφων – Βιβλίων και Αρχείων θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τύποι σαρωτών:

- Σαρωτές βιβλίων (book scanners) μεγέθους Din Α2+

- Επίπεδοι Σαρωτές μεγέθους Din Α2

- Ταχυσαρωτές μεγέθους Din Α3/A4

Επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθεί υπολογιστικό σύστημα, που εξειδικεύεται για αυτή την εργασία και υποστηρίζουν τα ακόλουθα:

- Σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των Βιβλίων και Αρχείων, δηλαδή σάρωση που να μην προκαλεί φθορές στη βιβλιοδεσία των Βιβλίων, ή σε άλλο σημείο των Βιβλίων και Αρχείων, των Φακέλων και των Σχεδίων. Τονίζεται ότι κυρίως παλαιότερα έγγραφα χρειάζονται ειδική μεταχείριση (π.χ. δεν πρέπει να πιεστούν κατά τη διαδικασία της σάρωσης), ώστε να αποφευχθεί η φθορά τους. Για την προστασία των πρωτοτύπων από φθορές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν book scanners με δυνατότητα σάρωσης τεκμηρίων μεγέθους έως και Α2+.

- Υψηλές ταχύτητες σάρωσης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου εντός του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος

- Υψηλή ποιότητα σάρωσης, με εφαρμογή κατάλληλου φωτισμού, κατάλληλων χαρακτηριστικών σάρωσης κλπ., ώστε να μην δυσχεραίνεται στη συνέχεια η εργασία καταχώρησης των εγγράφων.

- Οι σαρωτές θα συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και εν τέλει βελτίωσης της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων, ενέργεια  που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου (εφόσον απαιτηθεί βελτίωση της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων)

- Ο κάθε σαρωτής θα είναι συνδεδεμένος με υπολογιστικό σύστημα επαρκούς επεξεργαστικής ισχύος, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των σαρωμένων εικόνων και την αποθήκευσή τους σε σκληρούς δίσκους. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι τα υπολογιστικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα συνεργάζονται ομαλά με τους σαρωτές και θα πετύχουν την ταχύτερη δυνατή σάρωση και επεξεργασία, όπου αυτή απαιτηθεί.

Για την ψηφιοποίηση απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτογραφικών μηχανών , ενώ για τους σαρωτές που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των εργασιών, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τις πιστοποιήσεις του κατασκευαστή και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Οι σαρωτές και το υπολογιστικό σύστημα σάρωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης:

- Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) 300 dpi.

- Mέγεθος σάρωσης έως και σε Din Α2+ ανάλογα το είδος του υλικού (Βιβλία, Λυτά κτλ)

- Δυνατότητα απαλοιφής καμπυλότητας του βιβλίου από το ψηφιακό τεκμήριο, καθώς και αυτόματης απαλοιφής δακτύλων από το ψηφιακό τεκμήριο.

- Έγχρωμη σάρωσης και σάρωση σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι (grayscale).

- Λογισμό επεξεργασίας των σαρωμένων Εγγράφων, με δυνατότητα προεπισκόπησης των σαρωμένων εικόνων, μεγέθυνσης / σμίκρυνσης των εικόνων, διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης,   ευθυγράμμισης, περικοπής, περιστροφής της εικόνας με ακρίβεια μοίρας, διαχωρισμού σελίδων, διαχωρισμού σελίδων με ταυτόχρονη κατάργηση περιοχής εικόνας και δυνατότητα μετατροπής σε διαφορετικό format π.χ. από TIFF σε JPEG κοκ.

- Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ’ ελάχιστον σε αρχεία τύπου κατ’ ελάχιστον PDF, JPEG ή ισοδύναμο

Οι ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης είναι οι εξής:

- Tα σαρωμένα έγγραφα πρέπει να είναι πλήρη, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό.

- Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση (bad scan lines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από το πρωτογενές Υλικό.

- Η σάρωση των εγγράφων

- απαιτείται να παρέχεται τόσο σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale) όσο και σε έγχρωμη απόχρωση και σε ανάλυση 300 dpi. Η επιλογή απόχρωσης θα καθοριστεί κατά την πρώτη Φάση υλοποίησης του Έργου.

- .

- Ο αλγόριθμος συμπίεσης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι JPEG 2000 ή ισοδύναμο

Κατά τη διαδικασία της σάρωσης θα γίνεται έλεγχος και επεξεργασία των εικόνων πριν αποθηκευτούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η βελτιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος

- Η ευθυγράμμιση της σαρωμένης σελίδας

- Η αφαίρεση του κενού περιθωρίου

- Η αφαίρεση της καμπυλότητας της σελίδας

- Η ακεραιότητα των σαρωμένων στοιχείων

- Η αποτύπωση όλων πληροφοριών που είναι καταγεγραμμένες στο έγγραφο.

Διευκρινίζεται ότι :

- Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση θα είναι κυριότητας του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του έργου.

- Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί, ο Ανάδοχος θα  διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή , ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης του Έργου δύναται να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή.

- Οι διαδικασίες σάρωσης θα ξεκινήσουν από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο με στόχο  τουλάχιστον τα 20 έτη.

          - Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σάρωσης Αναδόχου

Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια των εργασιών σάρωσης και τεκμηρίωσης, θα πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στα παραγόμενα προϊόντα βάσει διεθνών προτύπων. Θα συνεκτιμηθεί για το σκοπό αυτό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

Σκοπός των ποιοτικών ελέγχων ως προς το σαρωμένο Υλικό και της σχετικής τεκμηρίωσης (βλ. Παρ. 2.1.1.1.7 Διαδικασία παράδοσης παραλαβής υλικού σάρωσης) είναι να επιβεβαιωθεί ότι τα παραγόμενα ψηφιακά προϊόντα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας και με βάση το πρωτότυπο αναλογικό Υλικό.

Επίσης, ο Ανάδοχος, με το πέρας της σάρωσης και τεκμηρίωσης κάθε παρτίδας, θα πραγματοποιεί ποσοτικούς ελέγχους στα παραγόμενα προϊόντα βάσει διεθνών προτύπων Θα συνεκτιμηθεί για το σκοπό αυτό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

Σκοπός των ποσοτικών ελέγχων είναι να επαληθευτεί ότι σαρώθηκε και τεκμηριώθηκε το σύνολο των Ομάδων Εγγράφων που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής

Οι ποιοτικοί έλεγχοι που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

- Έλεγχο της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων. Σκοπός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα σάρωσης θα είναι σύμφωνη με την ποιότητα που προδιαγράφεται στη Παρ. 2.1.1.1.2Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σάρωσης – Τεχνικές απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται από τον Ανάδοχο σε ένα σαρωμένο έγγραφο απόκλιση από το πρωτότυπο, τότε αυτή θα περνά από επεξεργασία ή θα πραγματοποιείται νέα σάρωση από τον Ανάδοχο.

- Έλεγχο της τεκμηρίωσης / των μεταδεδομένων. Σκοπός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι να εξασφαλιστεί ότι τα μεταδεδομένα που θα έχουν καταχωρηθεί από τον Ανάδοχο είναι σύμφωνα με το περιεχόμενο του πρωτότυπου Υλικού. Τυχόν λάθη που θα διαπιστώνονται σε αυτούς τους ελέγχους θα διορθώνονται άμεσα από τον Ανάδοχο.

- Έλεγχο της ορθότητας στην κωδικοποίηση των αρχείων, των φακέλων και των μέσων αποθήκευσης. Σκοπός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι να εξασφαλιστεί ότι ακολουθείται το μοντέλο κωδικοποίησης που θα αποφασιστεί. Τυχόν λάθη που θα διαπιστώνονται σε αυτούς τους ελέγχους θα διορθώνονται άμεσα από τον Ανάδοχο.

Οι ποσοτικοί έλεγχοι θα γίνονται από τον Ανάδοχο για κάθε Βιβλίο και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σάρωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των ψηφιοποιημένων εγγράφων του συγκεκριμένου Βιβλίου ή Αρχείου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων του Αναδόχου, (βλ. Παρ. 2.1.1.1.7  Διαδικασία παράδοσης παραλαβής υλικού σάρωσης), δύνανται να πραγματοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου, με παρουσία του Αναδόχου ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι για κάθε παρτίδα ψηφιοποιημένου Υλικού που είναι έτοιμο προς παράδοση από τον Ανάδοχο βάσει διεθνών προτύπων. Θα συνεκτιμηθεί για το σκοπό αυτό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

          - Δειγματοληπτικός Έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σάρωσης

Η ποιότητα των προϊόντων σάρωσης θα ελέγχεται και δειγματοληπτικά από αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου σε κάθε Δικαστήριο/  Εισαγγελία, είτε στις εγκαταστάσεις σάρωσης του Αναδόχου, μέσω προκαθορισμένων ελέγχων ποιότητας και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών σάρωσης. Οι ομάδες δειγματοληπτικού ελέγχου, που θα είναι υπό την εποπτεία της ΕΠΠΕ του Έργου, θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου.. Σε μικρότερα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες οι ομάδες δύναται να είναι μονομελείς.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εγγράφων που σαρώθηκαν θα πραγματοποιούνται με οπτική αντιπαραβολή των πρωτότυπων εγγράφων και των σε ηλεκτρονική μορφή σαρωμένων εγγράφων. Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η σχετική τεκμηρίωση των εγγράφων (μεταδεδομένα) με ανάλογο τρόπο. Θα συνεκτιμηθεί για το σκοπό αυτό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

Στόχος των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι η διασφάλιση της ποιότητας της σάρωσης αλλά και της πιστότητας και πληρότητας της τεκμηρίωσης (καταχώρησης των μεταδεδομένων).

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται ως προς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:

- Οι έλεγχοι, τόσο των σαρωμένων εγγράφων όσο και των μεταδεδομένων,

- θα ξεκινούν με την ολοκλήρωση της σάρωσης της κάθε παρτίδας εγγράφων (το μέγεθος της παρτίδας ορίζεται στη Παρ. 2.1.1.1.7  Διαδικασία παράδοσης παραλαβής υλικού σάρωσης)

- θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας ANSI Z1.4_2003 (βλ. σχετικό Παράρτημα Χ)

- Οι έλεγχοι των σαρωμένων εγγράφων και των μεταδεδομένων θα πρέπει να ικανοποιούν :

- Επίπεδο Εμπιστοσύνης 99,935%

- Γενικό Επίπεδο Ελέγχου (General inspection Level) L τύπου ΙΙ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

- το δείγμα που θα ελέγχεται θα περιλαμβάνει 200 έγγραφα / πράξεις και αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης,

- δεν θα επιτρέπεται κανένα λάθος σε έγγραφο - πράξη ή / και σε στοιχεία τεκμηρίωσης / μεταδεδομένα. Διευκρινίζεται πως:

- λανθασμένη σάρωση σε έγγραφο θεωρείται η σάρωση που δεν ικανοποιεί την ποιότητα που ορίζεται στην Παρ. 2.1.1.1.2 Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σάρωσης – Τεχνικές απαιτήσεις, ή / και

- εσφαλμένη καταχώρηση στα μεταδεδομένα έστω και σε έναν χαρακτήρα θεωρείται ως λάθος καταχώρηση.

- Η επιλογή του δείγματος των εγγράφων θα γίνεται με τυχαίο τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή, το Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου. Στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου, θα προσδιοριστεί η μεθοδολογία επιλογής του δείγματος λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες εγγράφων/ βιβλίων και την πολυπλοκότητα ψηφιοποίησης αυτών.

- Σε περίπτωση που ο αριθμός των λαθών για μία συγκεκριμένη παρτίδα υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, το οποίο ορίζεται από τη μεθοδολογία ελέγχου που θα εφαρμοστεί,

- ο Ανάδοχος υποχρεούται για έλεγχο  του συνόλου των σαρωμένων εγγράφων ή / και καταχωρημένων μεταδεδομένων της παρτίδας. Εφόσον εντοπιστούν έγγραφα με μη συμβατή με τις τιθέμενες στην παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές ποιότητας σάρωσης ή εντοπιστούν λάθη σε μεταδεδομένα, τότε  ο Ανάδοχος υποχρεούται για επανάληψη της σάρωσης των συγκεκριμένων εγγράφων ή για διόρθωση των λαθών.

- Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος. Εφόσον ο αριθμός των λαθών που διαπιστωθούν από τον νέο δειγματοληπτικό έλεγχο, για τη συγκεκριμένη παρτίδα, υπερβαίνει εκ νέου το αποδεκτό όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για εκ νέου σάρωση ή / και τεκμηρίωση  του συνόλου των εγγράφων της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος.

        - Απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη σάρωση

Οι Ομάδες Σάρωσης των Ομάδων Εγγράφων του Αναδόχου δύναται να επιτηρούνται συνεχώς από Στελέχη της αναθέτουσας Αρχής ή/και του Κυρίου του Έργου ή/και Φορέα Λειτουργίας του Έργου   προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή δεδομένων. ή/και αρμόδια εξουσιοδοτημένους τρίτους  προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή δεδομένων.

Για τον ίδιο λόγο θα απαγορεύεται :

- η μετακίνηση των βιβλίων και Φακέλων από τον χώρο της σάρωσης,

- η χρήση κινητών τηλεφώνων,

- οι χειρόγραφες σημειώσεις και

- η μεταφορά αρχείων από τους υπολογιστές με τον οποιονδήποτε τρόπο (CDs, memory sticks, external disks, e-mail, σύνδεση με δίκτυα δεδομένων, κ.ά.) εξαιρουμένης της  μεταφοράς αρχείων κατά τη αποστολή των δεδομένων στα Κέντρα Καταχώρησης.

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να προσαρμόσει τη μεθοδολογία σάρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Η χρέωση των βιβλίων και των Φακέλων προς σάρωση στα στελέχη του Αναδόχου θα γίνεται με αριθμητική/ποσοτική και ονομαστική αναφορά

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενός «Κινητού Συνεργείου Σάρωσης» σε κάποιο Δικαστήριο/ Εισαγγελία ή στις εγκαταστάσεις σάρωσης του Αναδόχου, ή μετά την επίτευξη πληρότητας στους σκληρούς δίσκους αποθήκευσης δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση χρονική στιγμή κριθεί αναγκαία από τον Ανάδοχο η μεταφορά των δεδομένων στο «Κέντρο/α Καταχώρησης», οι σκληροί δίσκοι θα μεταφέρονται, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου,  στο «Κέντρο/α Καταχώρησης» του Αναδόχου με ασφαλή τρόπο (με τέτοιο δηλαδή τρόπο που να μην μπορεί ο μεταφορέας ή άλλος εμπλεκόμενος, ή τρίτος να υποκλέψει ευαίσθητα ή και προσωπικά δεδομένα). Ο  Ανάδοχος θα προσδιορίσει, υπό την έγκριση της αναθέτουσας Αρχής του Κύριου του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου,, στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων. Στο Κέντρο/α Καταχώρησης θα πραγματοποιείται α) η μεταφορά των δεδομένων σε κεντρικό εξυπηρετητή που θα προσφέρει ο Ανάδοχος και β) πλήρης καθαρισμός των σκληρών δίσκων με ασφαλή τρόπο (ασφαλής διαγραφή). Κατόπιν αυτού, οι σκληροί δίσκοι θα είναι διαθέσιμοι για επαναχρησιμοποίηση από τα «Κινητά Συνεργεία Σάρωσης».

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα συντονίσει τις ενέργειες σάρωσης με τέτοιον τρόπο ώστε να μη καταστραφεί ή να διαταραχτεί η τάξη και η λειτουργικότητα του υφιστάμενου αρχείου τήρησης των έντυπων Βιβλίων του εκάστοτε Δικαστηρίου. Στο τέλος των ενεργειών σάρωσης κάθε παρτίδας εγγράφων, αυτά θα  επιστρέφονται στο υφιστάμενο αρχείο.

Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τα υπολογιστικά συστήματα είναι εξαιρετικά αυξημένες. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν στα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες για να υποστηρίξουν τις ενέργειες σάρωσης των εγγράφων - βιβλίων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- να υποστηρίζουν σύνδεση με τους σαρωτές.

- να υποστηρίζουν το λογισμικό των σαρωτών.

- κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα πρέπει να διαθέτει δύο αποσπώμενους σκληρούς δίσκους σε διάταξη RAID 1 (mirrored), στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιοποιημένα έγγραφα και τα μεταδεδομένα τους. Η προσθήκη / αφαίρεση των αποσπώμενων σκληρών δίσκων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα γίνεται εύκολα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο υποκλοπής τους μέσω, για παράδειγμα, του κλειδώματος αυτών ενόσω είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή. Σε μία τέτοια περίπτωση τα κλειδιά θα φυλάσσονται από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου..

- να μην περιέχουν άλλα αποθηκευτικά μέσα πέραν των αποσπώμενων δίσκων (π.χ. CD/DVD writers, άλλων εξωτερικών συσκευών).

- να μην επιτρέπουν τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης (π.χ. memory sticks, backup tapes).

- να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο (π.χ. LAN, Internet, WiFi, κ.ά.) με εξαίρεση τη χρήση διεπαφής που θα χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση με το σαρωτή.  Ο Κύριος του Έργου δύναται να ζητήσει την σύνδεση των υπολογιστών σε δικό της κλειστό δίκτυο για την μεταφορά στα κεντρικά ή έλεγχο των σαρωμένων εγγράφων στην πηγή δημιουργία τους.

- να μην έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές (π.χ. υπέρυθρες ακτίνες, Bluetooth, WiFi, κ.ά.).

- Θα πρέπει να υποστηρίζουν πρότυπο ασφάλειας TPM 2.0 και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί δυνατότητα τύπου bitlocker.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, μετά τη μεταφορά των δεδομένων στο Κέντρο/α Καταχώρησης, ασφαλή διαγραφή των δεδομένων που θα έχουν αποθηκευτεί στους αποσπώμενους σκληρούς δίσκους. Ασφαλής διαγραφή είναι η διαγραφή η οποία διασφαλίζει πως τα διαγραμμένα αρχεία από τους σκληρούς δίσκους δεν είναι δυνατόν να επανακτηθούν ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία ανάκτησης. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία αυτή (ασφαλής διαγραφή) είναι δυνατό να παρασχεθεί με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ή και υλικού. Αναλυτικότερα, οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

- διαγραφή με ασφάλεια οποιουδήποτε δεδομένου που υπάρχει στο χώρο ενός σκληρού δίσκου

- διαγραφή με ασφάλεια του περιεχομένου των αρχείων (όχι μόνο τα ονόματα των αρχείων)

- ο αλγόριθμος διαγραφής να ακολουθεί τα διεθνή standards.

Η Αναθέτουσα Αρχή , ο Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας του Έργου έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να πραγματοποιούν ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Αναδόχου στα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου όλους τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης ώστε να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι.

        - Παραγόμενα προϊόντα σάρωσης

Τα παραγόμενα προϊόντα που θα συνοδεύουν τη σάρωση κάθε εγγράφου θα είναι:

- Αρχείο που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της σάρωσης, σε πλήρες μέγεθος.

- Αρχείο σελίδας μικρότερου μεγέθους, κατάλληλο για διακίνηση του εγγράφου μέσω INTERNET (ενδεικτικό μέγιστο μέγεθος <=300 KB).

- Αρχείο pdf/a ανά έγγραφο με αναγνωρισμένο κείμενο, με την διαδικασία της αυτόματης οπτικής αναγνώρισης (OCR), στο υπόβαθρο

- Μεταδεδομένα (metadata) που θα αφορούν στο συγκεκριμένο έγγραφο

- Αναφορά Ελέγχου

Το μέσο αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων θα είναι αποσπώμενοι σκληροί δίσκοι, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι δίσκοι θα συνοδεύονται από ειδική σήμανση/θήκη όπου θα υπάρχει ειδική κωδικοποιημένη επιγραφή σχετικά με το υλικό που περιέχει.

        - Τεκμηρίωση σαρωμένων εγγράφων – Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα που θα δημιουργήσει ο Ανάδοχος κατά την σάρωση και θα αφορούν κάθε ομάδα εγγράφων  συνίστανται κατ’ ελάχιστον από τα εξής πεδία:

- Δικαστήριο/Εισαγγελία

- Κατηγορία Υλικού

- Αριθμός Τόμου\Φακέλου

- Έτος Τόμου\Φακέλου

Ο τύπος και το εύρος των παραπάνω πεδίων θα προταθεί από τον Ανάδοχο κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου και θα οριστικοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου.

        - Κωδικοποίηση ονομασίας παραγόμενων προϊόντων

Τα παραγόμενα έγγραφα θα αποθηκεύονται με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στην ονομασία τους, η οποία θα είναι σύνθεση στοιχείων που θα προέρχονται από το σύνολο των πεδίων μεταδεδομένων, που ενδεικτικά αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο και θα οριστικοποιηθούν κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου.

.Τα αρχεία των παραγόμενων εγγράφων θα αποθηκεύονται σε φακέλους και υπό-φακέλους (directories - subdirectories) με συγκεκριμένη δομή και κωδικοποίηση στην ονομασία τους. Η κωδικοποίηση στην ονομασία τους θα είναι σύνθεση στοιχείων που θα προέρχονται από τα παραπάνω πεδία και θα οριστικοποιηθούν κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου.

Ως εκ τούτου, τα παραγόμενα αρχεία εγγράφων θα έχουν σύνθετη ονομασία, η οποία θα περιλαμβάνει ως αρχικό σκέλος την ονομασία του φακέλου στον οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα.

Το εύρος των ονομάτων των αρχείων και των φακέλων θα προταθεί από τον Ανάδοχο κατά τη Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα και συστήματα αρχείων (file systems) ή/και από τα συστήματα αποθήκευσης (storages), και θα οριστικοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου.

        - Διαδικασία παράδοσης παραλαβής υλικού σάρωσης

Η σάρωση του υλικού θα γίνεται σε παρτίδες σελίδων. Το μέγεθος της κάθε παρτίδας προτείνεται , αρχικά, στις δέκα χιλιάδες (10.000) σελίδες, αλλά δύναται να μεταβληθεί εφόσον ο Ανάδοχος τεκμηριώσει την αναγκαιότητα μεταβολής του και η Αναθέτουσα Αρχή με τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου εγκρίνει την πρόταση του Αναδόχου.

Μεταξύ των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών και του Αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία, ώστε η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής της κάθε παρτίδας να γίνεται σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε Δικαστηρίου, δύο (2) ημέρες νωρίτερα, ότι πρόκειται να παραδώσει τη συγκεκριμένη παρτίδα, προκειμένου να ενεργοποιείται η διαδικασία ανατροφοδότησης του Αναδόχου με το πρωτότυπο υλικό.

Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής των παρτίδων του Υλικού σε κάθε Δικαστήριο/ Εισαγγελία  θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω ενδεικτικά βήματα, τα οποία θα εξειδικευτούν στο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων του έργου:

- Παράδοση Υλικού στον Ανάδοχο

Η παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοτύπου Υλικού θα γίνεται ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:

- Το εκάστοτε Δικαστήριο/ Εισαγγελία θα ετοιμάζει την προς παράδοση παρτίδα πρωτοτύπου Υλικού.

- Ο Ανάδοχος θα ετοιμάζει Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής της συγκεκριμένης παρτίδας.

- Το εκάστοτε Δικαστήριο/ Εισαγγελία θα παραδίδει και ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει το πρωτότυπο Υλικό και θα υπογράφεται το Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής του Υλικού.

- Ψηφιοποίηση/Σάρωση και τεκμηρίωση

Ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιεί/σαρώνει και θα τεκμηριώνει την κάθε παρτίδα Υλικού σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις της διακήρυξης και θα οριστικοποιηθούν κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου.

- Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος

Κατά τη διάρκεια των εργασιών σάρωσης και τεκμηρίωσης κάθε παρτίδας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ελέγχους στα παραγόμενα προϊόντα με βάση τις απαιτήσεις . Οι έλεγχοι αυτοί θα αφορούν τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, αρμόδιοι υπάλληλοι του εκάστοτε Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας ή/και ο Κύριος του Έργου ή/ και η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργούν, παρουσία του Αναδόχου, νέους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κάθε παρτίδα σαρωμένου και τεκμηριωμένου Υλικού που θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται βάσει διεθνών προτύπων, Θα συνεκτιμηθεί για το σκοπό αυτό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

- Παράδοση / Επιστροφή Υλικού στο Δικαστήριο/  Εισαγγελία

Εφόσον η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων κρίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του εκάστοτε Δικαστηρίου, ύστερα από τον ποιοτικό έλεγχο που θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές ο Ανάδοχος θα παραδίδει :

- το πρωτότυπο Υλικό στο Δικαστήριο/  Εισαγγελία, και θα υπογράφεται το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Υλικού

- τα παραγόμενα προϊόντα στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Κέντρο/α Καταχώρησης.

Με την παραλαβή από το Δικαστήριο/  Εισαγγελία του πρωτοτύπου Υλικού θα γίνεται, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του εκάστοτε Δικαστηρίου, έλεγχος της ακεραιότητάς του, για τυχόν καταλογισμό ευθυνών, με βάση το προβλεπόμενο και εφαρμοστέο δίκαιο.

Σημειώσεις / Επισημάνσεις:

- Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών να προετοιμάσουν το αρχείο τους για να ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσης Υλικού. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει η οργάνωση, και τακτοποίηση του υφιστάμενου χειρογραφικού αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών. Τα στελέχη του Αναδόχου θα συμμετέχουν υποβοηθητικά, δηλ. θα εκτελούν εργασίες διεκπεραιωτικού χαρακτήρα και γραμματειακής υποστήριξης. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποβοήθησης από τον Ανάδοχο επισημαίνεται ότι στο τέλος της σάρωσης κάθε Ομάδας Εγγράφων - βιβλίου, αυτά θα ταξινομούνται και θα επιστρέφονται στο υφιστάμενο αρχείο, σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών.

- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των φυσικών αρχείων και των ψηφιακών δεδομένων μέχρι την παράδοσή τους.

- Σε περίπτωση που απαιτηθεί από κάποιο Δικαστήριο/  Εισαγγελία, που εξυπηρετεί τους πολίτες κατά τη διάρκεια της σάρωσης/τεκμηρίωσης/ελέγχου, να χρησιμοποιήσει το Υλικό (βιβλία) που παραδόθηκε στον Ανάδοχο, το Δικαστήριο/  Εισαγγελία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά το πρωτότυπο Υλικό και θα το επιστρέψει αυθημερόν στον Ανάδοχο ενημερώνοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Υλικού.

        - Μοντέλο υλοποίησης σάρωσης

Το έργο είναι πολύ μεγάλης κλίμακας με όλα τα προαναφερόμενα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες της επικράτειας. Ως εκ τούτου, για να καταστεί  δυνατή η υλοποίησή του εντός χρόνου, κόστους και φυσικού αντικειμένου προτείνεται το ακόλουθο μοντέλο υλοποίησης το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου:

Με την έναρξη του έργου θα οριστεί από κάθε Δικαστήριο/  Εισαγγελία ένας Υπεύθυνος ή και ομάδα παρακολούθησης του έργου της σάρωσης  του υλικού του εκάστοτε δικαστηρίου/ εισαγγελίας. Ο Υπεύθυνος παρακολούθησης θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των εργασιών του Αναδόχου, την παράδοση και την παραλαβή του υλικού κατά τη διαδικασία σάρωσης, ενώ θα συμμετέχει στην πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων. Ο κάθε Υπεύθυνος παρακολούθησης θα ενημερώνει την ΕΠΠΕ για την πορεία των εργασιών του Αναδόχου και θα εισηγείται εγγράφως στην ΕΠΠΕ για την παραλαβή ή μη του έργου του Αναδόχου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων.

- Η σάρωση των εγγράφων θα πραγματοποιείται στους χώρους των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών. Για την έγκαιρη προετοιμασία του κάθε Δικαστηρίου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πρόγραμμα επισκέψεων στα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες, με ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών του Αναδόχου σε κάθε Δικαστήριο/  Εισαγγελία. Το πρόγραμμα αυτό θα ενσωματωθεί στο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων του έργου κατά τη Φάση Α’ και θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες.

- Από τον χρονοπρογραμματισμό των επισκέψεων θα τεκμηριώνεται η επάρκεια των πόρων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος. Ο χρονοπρογραμματισμός ενδείκνυται να περιλαμβάνει ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας, π.χ. της τάξης του ενός (1) μηνός περίπου, για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σάρωσης και τεκμηρίωσης του συνόλου του υλικού εντός χρονοδιαγράμματος.

- Η σάρωση του υλικού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε παρτίδες αναλογικού υλικού. Κάθε παρτίδα θα περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό εγγράφων. Ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής των παρτίδων θα είναι σύμφωνα με τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

- Με την ολοκλήρωση των ελέγχων κάθε παρτίδας ανά Δικαστήριο/  Εισαγγελία, ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλλει Αναφορά Ελέγχου, στην οποία θα συνοψίζει τις ενέργειες ελέγχου που διενήργησε ο ίδιος, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη συγκεκριμένη παρτίδα.

- Η Αναθέτουσα Αρχή, ο Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας του Έργου δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε κάθε παρτίδα ψηφιοποιημένου Υλικού

      - Απαιτήσεις καταχώρησης δεδομένων

        - Ποσότητα και είδος υλικού που θα καταχωρηθεί

Από τα Έγγραφα - Βιβλία που θα σαρωθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρήσει τα Δεδομένα προς Εξαγωγή / Κωδικοποίηση από το έγγραφο, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Παράγραφο 2.1.1.1.1.1  Μεταδεδομένα. Η οριστικοποίηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κατά τη Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του Τμήματος Α του Έργου.

Για την καταχώρηση των στοιχείων των Εγγράφων – βιβλίων ενός Δικαστηρίου, θα ακολουθηθεί χρονολογική σειρά, για κάθε μια από τις κατηγορίες Βιβλίων, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο με στόχο τουλάχιστον  20 έτη.

Να σημειωθεί ότι το 50% των πρωτοτύπων είναι χειρόγραφα.

        - Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας καταχωρήσεων – Μεθοδολογία καταχώρησης

Η καταχώρηση κάθε Εγγράφου θα πρέπει να γίνει εις διπλούν (από δύο δηλαδή διαφορετικούς καταχωρητές), για το σύνολο των στοιχείων του, με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (data entry) μέσω ειδικής εφαρμογής που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας Πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια των καταχωρήσεων η αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται προσωρινά, σε συγκεκριμένου τύπου και εύρους πεδία βάσης δεδομένων ή αρχεία συγκεκριμένης γραμμογράφησης.

Η καταχώρηση των στοιχείων των εγγράφων θα ομαδοποιείται σε παρτίδες σαρωμένων εγγράφων.

Η κάθε παρτίδα καταχώρισης θα περιλαμβάνει σαρωμένα έγγραφα που αναλογούν σε σαρωμένα στοιχεία, με ανώτατο όριο τις 35.000 σελίδες. Ως κατώτατο όριο εγγράφων ανά παρτίδα ορίζονται οι 25.000 σελίδες.

.

Η διαδικασία της καταχώρησης των εγγράφων θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Οι παρτίδες θα διανέμονται στους Καταχωρητές Α’ καταχώρησης για την Α’ καταχώρηση των στοιχείων των Εγγράφων.

- Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη καταχώρηση μέρους ή ολόκληρης της παρτίδας, τα Έγγραφα θα αναδιανέμονται στους καταχωρητές Β’ καταχώρησης ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε Έγγραφο θα καταχωρείται και από διαφορετικό καταχωρητή.

- Με την ολοκλήρωση και της Β’ καταχώρησης θα γίνεται, μέσω της εφαρμογής ελέγχου ορθότητας καταχωρήσεων 2.1.1.2.2, αυτόματη αντιπαραβολή των δύο καταχωρήσεων και θα επισημαίνονται αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή τυχόν διαφορές ανάμεσα στην Α’ και στην Β’ καταχώρησηΓια τη διόρθωση των λαθών/διαφορών, καταχωρητές Γ’ καταχώρησης θα προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις σε κάθε Έγγραφο που έχει επισημανθεί, με στόχο την εξάλειψη όλων των διαφορών που εντοπίστηκαν μεταξύ της Α’ και Β’ Καταχώρησης.

- Με την επιτυχή ολοκλήρωση των αυτόματων ελέγχων ορθότητας καταχωρήσεων (αντιπαραβολή) και κατά περίπτωση της Γ΄ καταχώρησης, ο Ανάδοχος θα αποθηκεύει την ορθή καταχώρηση με την επισήμανση «έτοιμη για δειγματοληπτικό έλεγχο». Σημειώνεται πως μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, θα παραμένουν διαθέσιμες στην Αναθέτουσα Αρχή , τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου όλες οι καταχωρήσεις για κάθε Έγγραφο (Α’, Β’ και ενδεχομένως Γ΄ καταχώρηση).

- Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των καταχωρήσεων μίας παρτίδας ο Ανάδοχος  θα συντάσσει και θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου Αναφορά Ελέγχου, στην οποία θα συνοψίζει τις διενεργηθείσες ενέργειες, τα προβλήματα και τα λάθη που παρουσιάστηκαν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την καταχώρηση κάθε Εγγράφου θα συμμετέχουν έως πέντε (5) διαφορετικοί εμπλεκόμενοι με τους παρακάτω ρόλους:

- Α’ Καταχωρητής, ο οποίος θα καταχωρεί το Έγγραφο για πρώτη φορά.

- Α’ Επιβλέπων (Supervisor), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη καταχωρητών της Α’ ομάδας (θα επιβλέπει, καθοδηγεί και θα επιλύει τυχόν προβλήματα των Α’ Καταχωρητών).

- Β’ Καταχωρητής, ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τον Α’ Καταχωρητή και θα καταχωρεί το ίδιο Έγγραφο για δεύτερη φορά.

- Β’ Επιβλέπων (Supervisor), ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τον Α’ Επιβλέποντα και θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη καταχωρητών της Β’ ομάδας (θα επιβλέπει, καθοδηγεί και θα επιλύει τυχόν προβλήματα των Β’ Καταχωρητών).

- Καταχωρητής Γ’, ο οποίος θα καταχωρεί τα Έγγραφα μόνο στις περιπτώσεις που η εφαρμογή διαπιστώνει λάθη κατά την αντιπαραβολή των δύο καταχωρήσεων.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο πλαίσιο της Φάσης Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου αναλυτικό πλάνο καταχωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη :

- Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου

- Το γεγονός ότι η παραγωγικότητά του ως προς τις καταχωρήσεις θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ισομερώς κατανεμημένη σε όλη τη διάρκεια του έργου

- Τον αριθμό των καταχωρητών Α’, Β’ και Γ΄ καταχώρησης που θα διαθέσει

- Την αποδοτικότητα των καταχωρητών σε μηνιαία βάση

- Τις καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν, εφόσον εφαρμοστεί η επαναληπτική διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής των παρτίδων των Εγγράφων, ως απόρροια λαθών που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει και θα εξειδικεύσει στο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων του έργου, Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας Καταχώρησης στοιχείων Εγγράφων, στο οποίο:

- θα εξειδικεύσει/ επεκτείνει τους παραπάνω ρόλους και την προαναφερθείσα διαδικασία καταχώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία του σε παρόμοια έργα

- θα περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία και ειδικότερα οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που θα εφαρμόσει ώστε τα τελικά προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης του έργου

- θα περιγράφεται το διάγραμμα ροής της διαδικασίας καταχώρησης όπου θα είναι εμφανή τα σημεία όπου θα εφαρμοσθεί η προδιαγραφόμενη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Θα συνεκτιμηθεί για το ανωτέρω σκοπό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου.

        - Δειγματοληπτικός έλεγχος καταχωρημένων στοιχείων

Πέραν των αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα διενεργεί ο Ανάδοχος, η ποιότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων θα ελέγχεται και δειγματοληπτικά από αρμόδιες ομάδες δειγματοληπτικού ελέγχου, μέσω προκαθορισμένων ελέγχων ποιότητας σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών καταχώρησης. Οι ομάδες δειγματοληπτικού ελέγχου, που θα είναι υπό την εποπτεία της ΕΠΠΕ, θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή το Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου,και θα έχουν ως μέλη υπάλληλους των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών  ή αρμόδια εξουσιοδοτημένους τρίτους.

.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με οπτική αντιπαραβολή των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και των στοιχείων που περιέχονται στα σαρωμένα Έγγραφα.

Στόχος των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι η διασφάλιση της πιστότητας και πληρότητας της καταχώρησης των δεδομένων.

Θα συνεκτιμηθεί για το ανωτέρω σκοπό, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως μηχανισμοί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Αναδόχου Καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων, αρμόδια στελέχη του Αναδόχου θα συνδράμουν υποστηρικτικά, ώστε η ολοκλήρωση των ελέγχων να γίνεται το συντομότερο δυνατό.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται ως προς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα εφαρμοστούν, είναι οι ακόλουθες:

- Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι :

- θα ξεκινούν με την ολοκλήρωση της καταχώρησης (Α’,  Β’ ή και Γ΄) κάθε παρτίδας Εγγράφων

- θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας ANSI Z1.4_2003 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

- Οι έλεγχοι θα πρέπει να ικανοποιούν :

- Επίπεδο Εμπιστοσύνης 99,96% σε επίπεδο πεδίου.

- Γενικό Επίπεδο Ελέγχου (General inspection Level) Μ τύπου ΙΙ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

- το δείγμα που θα ελέγχεται θα περιλαμβάνει 315 Έγγραφα,

- δεν θα επιτρέπεται κανένα λάθος. Διευκρινίζεται πως ως λάθος ορίζεται εσφαλμένη καταχώρηση έστω και σε έναν χαρακτήρα.

- Ο προσδιορισμός του δείγματος θα γίνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής Καταχώρησης Εγγράφων ή / και χειροκίνητα (επιλογή δείγματος από την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου). Στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου, θα προσδιοριστεί η μεθοδολογία επιλογής του δείγματος λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες εγγράφων/ βιβλίων και την πολυπλοκότητα ψηφιοποίησης αυτών.

- Σε περίπτωση που ο αριθμός των λαθών για μία συγκεκριμένη παρτίδα υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, το οποίο ορίζεται από τη μεθοδολογία δειγματοληπτικού ελέγχου που θα εφαρμοστεί, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται για έλεγχο του συνόλου των καταχωρηθέντων στοιχείων της παρτίδας και εφόσον εντοπιστούν Έγγραφα με λάθη, για διόρθωση των λαθών.

- Αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου του Κυρίου του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου θα πραγματοποιήσει νέο δειγματοληπτικό έλεγχο. Εφόσον ο αριθμός των λαθών που διαπιστωθούν από τον νέο δειγματοληπτικό έλεγχο, για τη συγκεκριμένη παρτίδα, υπερβαίνει εκ νέου το αποδεκτό όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για εκ νέου καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος.

- Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι τα λάθη προέρχονται από δυσανάγνωστα στοιχεία, που καταχωρήθηκαν ύστερα από διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους υπευθύνους των αρμόδιων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιώνβάσει της παρακάτω περιγραφόμενης διαδικασίας διαχείρισης του μη αναγνώσιμου υλικού, τότε θα θεωρείται ότι  τα λάθη αυτά δεν είναι υπαιτιότητας Αναδόχου και δεν θα προσμετρούνται.

Οι παραπάνω αναφορές θα εξειδικευτούν κατά τη Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου και εν παραστεί ανάγκη, κατά την υλοποίηση του έργου.

Πρόσβαση στα δεδομένα καταχώρησης θα έχουν μόνο οι χρήστες που αναφέρονται ανωτέρω

- Α’, Β’, Γ’ Καταχωρητής.

- Α’, Β’ Επιβλέπων (Supervisor),

        - Διαδικασία διαχείρισης μη αναγνώσιμου υλικού

Η διαδικασία διαχείρισης μη αναγνώσιμου υλικού θα ενεργοποιείται όποτε ένας Καταχωρητής διαπιστώνει αδυναμία ανάγνωσης στοιχείων από το σαρωμένο Έγγραφο και κατ’ επέκταση αδυναμία καταχώρησής τους. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής θα οριστικοποιηθεί κατά τη Φάση Α: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου::

- Ο Καταχωρητής μόλις διαπιστώσει αδυναμία ανάγνωσης και καταχώρησης κάποιου στοιχείου θα σημειώνει κατάλληλα το Έγγραφο καθώς και το εν λόγω στοιχείο και θα ενημερώνει τον αρμόδιο Επιβλέποντά του.

- Ο Επιβλέπων, με την μεγαλύτερη εμπειρία του, θα προσπαθεί να υποστηρίξει τον Καταχωρητή όσον αφορά στην ανάγνωση των δυσανάγνωστων στοιχείων.

- Σε περίπτωση που και ο Επιβλέπων αδυνατεί να αναγνώσει τα δυσανάγνωστα στοιχεία τότε θα γίνεται προσπάθεια ανάγνωσής τους από έμπειρους επιβλέποντες του φορέα που θα παρευρίσκονται καθημερινά στον χώρο καταχώρησης.

- Σε περίπτωση που και οι έμπειροι επιβλέποντες υπάλληλοι των  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών αδυνατούν να αναγνώσουν τα δυσανάγνωστα στοιχεία τότε θα διαβιβάζεται σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο προς το αρμόδιο Δικαστήριο/  Εισαγγελία, οι υπάλληλοι του οποίου θα είναι πιθανότατα εξοικειωμένοι με τους γραφικούς χαρακτήρες των συγκεκριμένων εγγράφων.

- Πριν από τη διαβίβαση του αιτήματος στο αρμόδιο Δικαστήριο/  Εισαγγελία θα γίνεται καταγραφή στην Εφαρμογή Καταχώρησης των στοιχείων ταυτοποίησης του δυσανάγνωστου Εγγράφου καθώς και των δυσανάγνωστων πεδίων, ώστε να εξάγεται συγκεντρωτική αναφορά με το σύνολο των δυσανάγνωστων Εγγράφων ανά Δικαστήριο/  Εισαγγελία.

- Η Αναφορά θα αποστέλλεται με ηλεκτρονική μορφή (με e-mail) στο αρμόδιο Δικαστήριο/  Εισαγγελία θα ενημερώνεται για την αναφορά.

- Οι υπεύθυνοι του κάθε Δικαστηρίου, μετά τη λήψη της σχετικής Αναφοράς δυσανάγνωστων Εγγράφων, θα προχωρούν στις απαραίτητες διευκρινήσεις επί των δυσανάγνωστων στοιχείων που αναφέρθηκαν από τον Ανάδοχο, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

- Σε περίπτωση που και οι υπεύθυνοι του Δικαστηρίου αδυνατούν να αναγνώσουν τα δυσανάγνωστα στοιχεία, ο Επιβλέπων θα επισημαίνει το Έγγραφο ως καταχωρημένο αλλά μη ολοκληρωμένο.

- Σε διαφορετική περίπτωση (σε περίπτωση δηλαδή που δοθούν διευκρινήσεις), οι διευκρινήσεις θα καταγράφονται από τον Επιβλέποντα και ο Καταχωρητής θα προχωρά σε καταχώρηση των δυσανάγνωστων στοιχείων. Τέλος, το Έγγραφο θα επισημαίνεται κατάλληλα ώστε να είναι εμφανές ότι συμπληρώθηκε με τη βοήθεια των διευκρινήσεων που δόθηκαν από το αρμόδιο Δικαστήριο/  Εισαγγελία, όσον αφορά στα συγκεκριμένα πεδία.

        - Προδιαγραφές Κέντρων Καταχώρησης

Όπως προαναφέρθηκε, η καταχώρηση των στοιχείων των Εγγράφων θα γίνεται σε οργανωμένα Κέντρα Καταχώρησης του Αναδόχου. Τα  Κέντρα Καταχώρησης θα πρέπει να είναι τέτοιας χωρητικότητας που να μπορούν να στεγάσουν το σύνολο της ομάδας καταχώρησης του Αναδόχου (καταχωρητές, επιβλέποντες, κ.ά.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει τα Κέντρα Καταχώρησης με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό για το σύνολο των θέσεων εργασίας του προσωπικού του, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών καταχώρησης με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό και λογισμικό:

- Εξοπλισμό Γραφείου (έπιπλα, γραφεία, καρέκλες κ.ά) για όλες τις θέσεις εργασίας

- Υπολογιστές για την πληκτρολόγηση δεδομένων

- Λοιπό εξοπλισμό, υλικό ή και λογισμικό το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.

Τα Κέντρα Καταχώρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως τη ασφάλεια των πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας και εμπιστευτικότητας του Έργου, ο Ανάδοχος και η Ομάδα Έργου του θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη και να συμμορφωθούν πλήρως με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο (π.χ. Ν. 4624/2019 ., Ν.2472/97 και Ν.3471/2006, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα - Ν. 3471/2006).

        - Απαιτήσεις για την ασφάλεια δεδομένων κατά την καταχώρηση

Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των θέσεων εργασίας των καταχωρητών δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε τοπικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (memory sticks, backup drives, κ.ά.) ή τη μεταφορά δεδομένων μέσω άλλης τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων (Υπέρυθρες ακτίνες, Bluetooth, κ.ά.) πέραν του τοπικού δικτύου που θα εγκατασταθεί. Η σύνδεση των υπολογιστών στο Internet θα γίνεται για τη λειτουργία της Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων / συστήματος ψηφιακής αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο)..

H εφαρμογή καταχώρησης θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων κατά την πληκτρολόγηση και τον έλεγχο των δεδομένων από τον Ανάδοχο.

    - Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών

Το σύνολο των εφαρμογών/ υποσυστημάτων θα φιλοξενηθούν – εγκατασταθούν σε κεντρικές υποδομές λοιπών συναφών έργων της Δικαιοσύνης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΣΔΔΥΠΠ Β Φάση) ή σε τυχόν άλλες υποδομές. Μετά την παραλαβή του Πληροφοριακού Συστήματος, η κυριότητα των εφαρμογών και του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου θα ανήκει στον Κύριο του Έργου.

Στο πλαίσιο της πρώτης εκτελεστικής της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα υλοποιηθούν οι παρακάτω εφαρμογές - Υποσυστήματα:

      - Εφαρμογή Καταχώρησης Εγγράφων και διασφάλισης Ποιότητας

Η εφαρμογή / υποσύστημα καταχώρησης Εγγράφων και διασφάλισης ποιότητας θα προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον για τη γρήγορη και χωρίς λάθη καταχώρηση των στοιχείων των Ομάδων Εγγράφων. Οι προδιαγραφές που ενδεικτικά θα πληροί η εφαρμογή καταχώρησης είναι οι εξής:

- Μηχανισμό με τον οποίο θα επιταχύνεται η καταχώρηση, όπως για παράδειγμα:

  - Χρήση του πλήκτρου ¨Tab¨ για μετακίνηση εντός των πεδίων των φορμών καταχώρησης - αποφυγή χρήσης ¨ποντικιού¨

  - Δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων μέσω τυποποιημένων λιστών επιλογής στοιχείων ή / και check boxes για την ταχύτερη και χωρίς λάθος καταχώρηση στοιχείων

  - Αυτόματη συμπλήρωση συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ή άλλου είδους αυτόματη συμπλήρωση.

- Αποθήκευση των καταχωρηθέντων στοιχείων σε τέτοια δομή (π.χ. σχεσιακή βάση δεδομένων), ώστε να υποστηρίζεται η έκδοση πάσης φύσεως αναφοράς.

- Δυνατότητα καταχώρησης (Α’, Β’ και κατά περίπτωση Γ΄ καταχώρηση) στοιχείων των Εγγράφων ανά κατηγορία βιβλίων – Πράξεων – Αποφάσεων, κ.ά.

- Τα πεδία των φορμών αυτών είναι συνάρτηση του είδους των Πράξεων, Αποφάσεων και λοιπών Γεγονότων καθώς και του είδους της μεταβολής ή διόρθωσης και θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς στη Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων του Αναδόχου.

- Μονοσήμαντη ταυτοποίηση Εγγράφων μέσω καταλλήλων στοιχείων / πεδίων.

- Δυνατότητα χρέωσης και αποδέσμευσης Εγγράφων σε, και από Υπεύθυνο Καταχώρησης.

- Δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων ταυτοποίησης δυσανάγνωστων Εγγράφων, καθώς και καταγραφή των δυσανάγνωστων στοιχείων.

- Δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης των απαιτούμενων ελέγχων πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που θα καταχωρούνται.

- Δυνατότητα εντοπισμού διπλοκαταχωρήσεων ενός Εγγράφου και αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση εύρεσής της.

- Δυνατότητα αυτόματης αντιπαραβολής της Α’ και Β’ καταχώρησης του ίδιου εγγράφου με σκοπό την επαλήθευση ορθής καταχώρησης. Σε περιπτώσεις λαθών κατά την αντιπαραβολή των καταχωρήσεων θα πρέπει η εφαρμογή να ενημερώνει αυτόματα σχετικά με τα πεδία στα οποία υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των δύο καταχωρήσεων.

- Άλλες λειτουργίες που απορρέουν από τις προαναφερθείσες διαδικασίες / μεθοδολογία ή την τελική  μεθοδολογία που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος.

      - Εφαρμογή υποστήριξης δειγματοληπτικών ελέγχων

Η υποστήριξη των διαδικασιών δειγματοληπτικού ελέγχου,  θα γίνεται μέσω της εφαρμογής/ υποσυστήματος υποστήριξης δειγματοληπτικών ελέγχων.

Η εφαρμογή θα έχει κατ’ ελάχιστον τις εξής δυνατότητες:

- Δυνατότητα εξαγωγής των καταχωρηθέντων στοιχείων Εγγράφων σε ψηφιακά αρχεία συγκεκριμένης γραμμογράφησης Στη Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου, θα προσδιοριστεί η μεθοδολογία επιλογής του δείγματος λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες εγγράφων/ βιβλίων και την πολυπλοκότητα ψηφιοποίησης αυτών.

- Δυνατότητα αυτοματοποιημένου και μη αυτοματοποιημένου προσδιορισμού τυχαίου δείγματος Εγγράφων ελέγχου καταχωρήσεων, με εκτέλεση κατάλληλης λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

- Δυνατότητα μέσω της εφαρμογής οπτικής αντιπαραβολής του σαρωμένου εγγράφου και της αντίστοιχης καταχώρησης για όλα τα στοιχεία του δείγματος

- Καταχώρηση των αποτελεσμάτων ανά ελέγχοντα και τεκμηρίωση διενέργειας των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές ελέγχων

- Άλλες λειτουργίες που απορρέουν από τις προαναφερθείσες διαδικασίες / μεθοδολογία ή την τελική  μεθοδολογία που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου.

      - Εφαρμογή παρακολούθησης πορείας σαρώσεων και καταχωρήσεων

Η παρακολούθηση της διαδικασίας σάρωσης και καταχώρησης θα γίνεται με την βοήθεια μίας Εφαρμογής / Υποσυστήματος Παρακολούθησης Πορείας σαρώσεων & καταχωρήσεων. Τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των σχετικών αναφορών (π.χ. κάθε εργασία την οποία θα υλοποιεί κάθε εμπλεκόμενος χρήστης) θα καταγράφονται μέσω της Εφαρμογής καταχώρησης Εγγράφων και διασφάλισης ποιότητας.

Ειδικότερα, η Εφαρμογή θα παρακολουθεί κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

- Στοιχεία χρήστη (ονοματεπώνυμο, ρόλος κλπ.)

- Είδος εργασίας  (σάρωση, τεκμηρίωση σαρωμένων Εγγράφων, αποστολή σαρωμένων Εγγράφων στο Κέντρο Καταχώρησης, Α’/ Β’ / Γ’ Καταχώρηση, κ.ά.)

- Ομάδες Εγγράφων - Βιβλία τα οποία έχει χρεωθεί ένας Καταχωρητής, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου Βιβλίου - Εγγράφου.

- Ημερομηνία και ώρα Χρέωσης Εγγράφων

- Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης σάρωσης και τεκμηρίωσης

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης καταχώρησης

- Λοιπά στοιχεία προόδου / κατάστασης καταχώρησης (έλεγχος Α’ και Β’ καταχώρησης, δειγματοληπτικός έλεγχος σάρωσης ή και καταχώρησης).

Παράλληλα, η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών γενικής πληροφόρησης καθώς και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πορεία των εργασιών σάρωσης και καταχώρησης.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω αναφορές:

- Αναφορά προόδου σάρωσης Εγγράφων.

- Αναφορά παραγωγικότητας ως προς τις σαρώσεις (ημερήσια, μηνιαία κλπ παραγωγή).

- Αναφορά εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική περίοδο, ταξινομημένες ανά χρήστη, ημερομηνία κλπ.

- Αναφορά εργασιών που χρεώθηκαν σε καταχωρητή ή άλλο χρήστη.

- Αναφορά προόδου εργασιών που αφορούν σε χρεωμένα βιβλία - έγγραφα, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστό σε ποια φάση ψηφιοποίησης βρίσκεται το Βιβλίο - Έγγραφο, ποιες εργασίες είναι ολοκληρωμένες ή σε εκκρεμότητα κλπ.

- Αναφορά παραγωγικότητας ως προς τις καταχωρήσεις (π.χ μέσος όρος πληκτρολογημένων χαρακτήρων) και του ποσοστού λαθών κατά την καταχώρηση, εντός χρονικού διαστήματος (ημερησίως, μηνιαίως κλπ.), συνολικά για την Ομάδα καταχώρησης και ανά καταχωρητή.

- Αναφορά αποτελεσμάτων του ελέγχου Α’ & Β’ Καταχώρησης (ημερήσια, εβδομαδιαία κλπ.)

- Συγκεντρωτική αναφορά διορθώσεων, ως αποτέλεσμα του ελέγχου Α’ και Β’ καταχώρησης.

- Εκτύπωση πακέτου Εγγράφων που δεν ελέγχθηκε δειγματοληπτικά ή που ολοκληρώθηκε, με ή χωρίς επιτυχία, ο δειγματοληπτικός έλεγχος σάρωσης ή και καταχώρησης.

- Εκτύπωση του ποσοστού των καταχωρημένων Εγγράφων - Πράξεων (ανά τύπο, έτος και συνολικά) που είναι σε φάση ελέγχου ή είναι οριστικοποιημένες.

- Λίστα Εγγράφων για τις οποίες έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από Δικαστήριο/  Εισαγγελία.

Οι παραπάνω αναφορές θα εξειδικευτούν κατά τη Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου και εν παραστεί ανάγκη, κατά την υλοποίηση του έργου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα υλοποιηθεί η παρακάτω εφαρμογή:

      - Εφαρμογή Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων (Ψηφιακό Αποθετήριο)

Η εφαρμογή / σύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και αρχείων/ εφαρμογή ψηφιακής αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), μέρος της οποίας αποτελούν τα ανωτέρω υποσυστήματα πρέπει να διαθέτει ένα κεντρικοποιημένο μοντέλο το οποίο θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους επιμέρους φορείς και τους χρήστες αυτών είτε ως ένα κλασικό σύστημα διαχείρισης του κύκλου ζωής της επιχειρησιακής διαδικασίας και των εγγράφων αυτής είτε για λόγους λειτουργίας και συντήρησης τους εν είδει ηλεκτρονικού αποθετηρίου των ψηφιακών προϊόντων. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο η πρόσβαση αυτή να είναι πολυκαναλική μέσω web browser, ή μέσα από τις επιφάνειες εργασίας των χρηστών οι οποίοι έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα και χρησιμοποιούν κλασσικές εφαρμογές γραφείου (π.χ. MS Office ή αντίστοιχες σουίτες γραμματειακής υποστήριξης ελεύθερου λογισμικού) όπου με γρήγορο και εύχρηστο τρόπο θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, να δημιουργούν και να καταχωρούν έγγραφα μέσα στο υποσύστημα με την ελάχιστη δυνατή μεταβολή των χρηστικών συνηθειών τους.

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή εγγράφων θα παρέχει επίσης μηχανισμούς όπως ο έλεγχος εκδόσεων των εγγράφων, το κλείδωμα αρχείων, η αναζήτηση σε ελεύθερο κείμενο με χρήση τα μεταδεδομένα των εγγράφων, είτε αυτά είναι ενεργά έγγραφα (MS Word,Writer, Calc, έγγραφα ή υπολογιστικά φύλλα μορφής PDF, κ.α.) είτε αυτά είναι έγγραφα που προέρχονται από σάρωση και έχουν δεικτοδοτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνονται οι τελικοί χρήστες, διευκολύνεται η αναζήτηση, πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση της αδόμητης πληροφορίας και αυξάνεται κατακόρυφα η παραγωγικότητα των χρηστών και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά λειτουργικότητας  είναι απαραίτητο να διατίθενται εντός της εφαρμογής σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα με ενιαίο αποθετήριο για το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού. Επίσης είναι σημαντικό το κεντρικό αποθετήριο να είναι σε θέση να εισάγει (import) και να αποθηκεύσει κάθε είδους περιεχόμενο και το οποίο ελέγχεται, μεταβάλλεται και συντηρείται από τους τελικούς χρήστες με εύχρηστο  τρόπο.  Επιπλέον η ενιαία αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης εγγράφων & περιεχομένου θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του από κοινό πολυκαναλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα των τελικών χρηστών και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται για την εκπαίδευση τόσο αυτών όσο και των διαχειριστών του συστήματος.

Μέσω web services που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι αναλυτικές  λειτουργικότητες της εφαρμογής θα εξειδικευτούν κατά τη Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου.

    - Οριζόντιες απαιτήσεις εφαρμογής Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων   (Ψηφιακό Αποθετήριο)

      - Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος

Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα διέπουν το σύνολο των Υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν είναι:

- Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω σε καθιερωμένα πρότυπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

- ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος,

- δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα,

- εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων (συντηρισιμότητα – maintainability),

- ύψιστη διασφάλιση των δεδομένων των συναλλασσόμενων.

- Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού, ενώ παράλληλα να καθίσταται εφικτή  η εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων της λύσης (scale up – scale out) για την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών.ύ. Όπου είναι εφικτό, είναι ισχυρά επιθυμητό η αρχιτεκτονική να βασίζεται σε loοsely coupled Containers για βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος εικονικοποίησης που θα φιλοξενήσει το πληροφοριακό σύστημα.

- Λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί, σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο την:

- επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,

- επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές.

- Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet) κάνοντας χρήση των καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (Web Browsers) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση λογισμικού ή τρίτων συσκευών από τους τελικούς χρήστες.

- Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη και την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος.

- Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο (Web, application και database servers).

- Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική διαχείριση και χρήση των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους.

- Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών στην ελληνική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.

- Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς.

- Tήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων auditing για ιχνηλάτηση ενεργειών χρηστών.

- Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών.

- Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους.

- Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.

- Πλήρης συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με τα αποτελέσματα του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας».

- Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των Υποσυστημάτων. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals).

- Αξιοποίηση των τεχνολογιών server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines) για τη μείωση του κόστους μέσω της συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας και συντήρησης υλικού και της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας.

- Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των Υποσυστημάτων από τη βάση δεδομένων σε ανοικτά πρότυπα (XML, JSON, CSV) και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής.

- Χρήση resource files ή άλλου ανάλογου εύχρηστου μηχανισμού για καθορισμό χρωμάτων, ετικετών και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων των Υποσυστημάτων, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι δυναμικές, άμεσα και εύκολα μετατρέψιμες.

      - Λογική Αρχιτεκτονική

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα Web n-tier. Θα πρέπει να στηρίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (Ν-tier architecture), η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει:

- Το επίπεδο χρηστών/παρουσίασης (client tier / presentation tier / User Interaction), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ενιαία ώριμη τεχνολογικά πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολη η επέκτασή της με νέα λειτουργικότητα.

- Το επίπεδο διαλειτουργικότητας (integration tier), που είναι υπεύθυνο για την παροχή όλων των απαραίτητων υποδομών και διεπαφών για τη διασύνδεση και επικοινωνία των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) του Πληροφοριακού Συστήματος τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων.

- Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) - επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που καλύπτουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. Στο επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο τα επιμέρους υποσυστήματα να είναι SOA-enabled, δηλαδή να είναι loosely-coupled και να παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες ενορχήστρωσης με χρήση τεχνολογιών web services.

- Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε αυτή αφορά transactional data (συναλλαγές), master data (πελάτης), ή δεδομένα ανάλυσης (aggregate data). Θα πρέπει τα υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή υποδομή δεδομένων.

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο υποδομών (Shared Infrastructure) το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα συστήματα υλικού και την αντίστοιχη αρχιτεκτονική αυτών.

Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα:

- Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το ΠΣ η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος.

- Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιβλέπει τη λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής κατά το δυνατόν από ενιαίο γραφικό ή web-based περιβάλλον και να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες αλλά και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό.

- Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίσια ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων θα επεκτείνεται επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια της SOA αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στη συμβατότητα των παρεχομένων εργαλείων με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες π.χ. Web Services, XML, JSON, OASIS SCA, BPEL/BPMN κ.ά.

      - Αρχιτεκτονική Λύση

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις:

- της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με την Λογική Αρχιτεκτονική του Έργου.

- της λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines) και τη συμβατότητα με τις υποδομές του Κέντρου Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)

- της διαθεσιμότητας και απόκρισης, σε σχέση με την τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών και ρητρών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει μια αυτόνομη λύση για όλα τα Υποσυστήματα που θα μπορούν να φιλοξενηθούν – εγκατασταθούν σε κεντρικές υποδομές λοιπών συναφών έργων της Δικαιοσύνης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΣΔΔΥΠΠ Β Φάση) ή σε τυχόν άλλες υποδομές.

O υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει, με βάση τις διαθέσιμες υποδομές, τυχόν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε λογισμικό.

      - Άδειες Λογισμικού

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην προσφορά του το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των αδειών που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση που προτείνει για το Σύστημα (π.χ. λειτουργικά συστήματα και antivirus για όλα τα VMs, άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες για τα υπόλοιπα συστημικά λογισμικά καθώς και για τυχόντα υποσυστήματα που προσφέρονται ως έτοιμο λογισμικό).  .  Επίσης θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των αδειών των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου.

Όλες οι άδειες θα πρέπει να αφορούν λογισμικό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον virtualization. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις που θα καθιστούν το λογισμικό συμβατό με το περιβάλλον φιλοξενίας του έργου.

Όλα τα λογισμικά που θα διατεθούν στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να παραδοθούν στο πέρας του έργου με τις τελευταίες εκδόσεις από τον κατασκευαστή. Το κόστος δηλαδή συντήρησης των λογισμικών για όλη την διάρκεια του έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων.

    - Λοιπές Υπηρεσίες

      - Υπηρεσίες Μετάπτωσης Υλικού Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Δεδομένων / Μεταδεδομένων

Τα παραγόμενα προϊόντα από τις διαδικασίες :

- σάρωσης και τεκμηρίωσης από τον Ανάδοχο.

- καταχώρησης Φακέλων από τον Ανάδοχο.

με μέριμνα από τον Ανάδοχο, θα ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου από την Εφαρμογή της παρούσας διακήρυξης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν για την ψηφιοποίηση λοιπών αρχείων της Δικαιοσύνης.

      - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ο Ανάδοχος της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης – μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη, χρήστες και διαχειριστές των εφαρμογών-υποσυστημάτων της εφαρμογής του Ψηφιακού Αποθετηρίου των υπολοίπων Αναδόχων της Συμφωνίας - Πλαίσιο (έως 4 άτομα από τους υπολοίπους Αναδόχους), όπως επίσης σε στελέχη του Κύριου του Έργου, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του Έργου.  Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και με τηλε-εκπαίδευση.

H εκπαίδευση, που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα είναι δομημένη σε ολοήμερα σεμινάρια των έξι (6) ωρών ανά ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών ανά τμήμα θα είναι δέκα (10). H εκπαίδευση θα αφορά το σύνολο των Υποσυστημάτων – Εφαρμογών και η διάρκειά της θα είναι δύο (2) ημέρες ανά Υποσύστημα-Εφαρμογή.

Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν είναι τουλάχιστον εκατό (100) και σε κάθε περίπτωση εφόσον επιβεβαιωθούν στο πλαίσιο της Α’ φάσης. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός και ακριβής αριθμός εκπαιδευομένων θα καθοριστεί κατά τη φάση Α του έργου.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

- Οδηγό εκπαίδευσης (σεμιναριακού τύπου), ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  - το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων.

  - την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισής της.

  - τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης.

  - τον αναλυτικό προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τον Φορέα Λειτουργίας.

- Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για όλες τις κατηγορίες χρηστών που θα αναφερθούν στη συνέχεια, με βάση τις ανάγκες και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του Συστήματος.

- Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

- Διενέργεια εκπαίδευσης των χρηστών με βάση τον ρόλο τους στο Έργο

- Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του Συστήματος

      - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο πλαίσιο του Έργου να παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος σε μια ομάδα κρίσιμων χρηστών - στελεχών του Φορέα Λειτουργίας, υπό εικονικές συνθήκες λειτουργίας του, με πραγματικά δεδομένα. Στόχος είναι να αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων ή άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό πριν λειτουργήσουν τα Υποσυστήματα στο κρίσιμο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Φάση - Β  2.2.1.2, περιλαμβάνουν:

- Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχου, του Συστήματος.

- Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, επίδοσης και διαθεσιμότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και εξωτερικά, υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας.

- Την πραγματοποίηση δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) με χρήση κατάλληλου εργαλείου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του το εργαλείο stress tests που θα χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του Έργου.

- Την επιτόπια υποστήριξη κατά την εργασία (on the job training) για τη λειτουργία / έλεγχο των Υποσυστημάτων του Φορέα Λειτουργίας για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την υποστήριξη χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία των Υποσυστημάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι υπηρεσίες της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας περιλαμβάνουν

- Τη συλλογή παρατηρήσεων των χρηστών και καταγραφή τους σε Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) που θα διατεθεί στον ανάδοχο.

- Τις βελτιώσεις και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / διαχείριση λαθών.

- Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων του ΠΣ με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του.

- Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες που επηρεάζουν τα υφιστάμενα σενάρια ελέγχου)

- Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες).

      - Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη στη μετάβαση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα. Οι υπηρεσίες αυτές, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Φάση Φάση -Β 2.2.1.2, περιλαμβάνουν:

- Την υποστήριξη από πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας του Συστήματος (λειτουργία με πραγματικά δεδομένα από το σύνολο των προβλεπόμενων χρηστών)

- Τη συντήρηση του έτοιμου λογισμικού και των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Δοκιμαστικής - Παραγωγικής Λειτουργίας, περιλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες

- Τη συλλογή παρατηρήσεων των χρηστών και καταγραφή τους σε Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) που θα διατεθεί στον Ανάδοχο.

- Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / διαχείριση λαθών.

- Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία τους.

- Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα που επηρεάζουν τα υφιστάμενα σενάρια ελέγχου).

- Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των Υποσυστημάτων (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα).

Για την έναρξη παροχής υπηρεσιών Δοκιμαστικής Λειτουργίας απαιτείται να έχουν διασφαλιστεί / ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

- Να έχουν εισαχθεί από τον Ανάδοχο στη βάση δεδομένων, στοιχεία ικανά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλήρως τα Υποσυστήματα του Συστήματος.

- Να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του συνόλου των χρηστών.

Να έχουν οριστεί στο σύστημα από τον Ανάδοχο χρήστες και δικαιώματα πρόσβασης για μέρος ή το σύνολο των χρηστών.

      - Υπηρεσίες HelpDesk

Υποχρέωση του Αναδόχου της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης αποτελεί η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη των χρηστών σε τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες και παραλείψεις τόσο τηλεφωνικά, όσο και ηλεκτρονικά (email, web εφαρμογή).μέχρι την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης θα πρέπει να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει:

  - την παροχή πληροφοριών / διευκρινήσεων στους χρήστες ή / και διαχειριστές των συστημάτων καθώς και

  - την αποκατάσταση βλαβών

- Το helpdesk θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, σε ώρες ΚΩΚ

- Το helpdesk θα πρέπει να αποκρίνεται σύμφωνα και με τις προβλέψεις της παρ. 2.2.7.3 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες .

- Κατά τις εκτός ΚΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο προσωπικό ανάγκης του Αναδόχου (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου).

- Το Γραφείο Υποστήριξης θα πρέπει να δίνει δυνατότητα υποστήριξης:

  - 1ου επιπέδου, όσον αφορά στα εξής:

    - στη χρήση των Υποσυστημάτων και στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν

    - σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τυχόν νέες ή αναβαθμισμένες διαδικασίες

    - σε μηνύματα λαθών που οφείλονται σε κακή χρήση των Υποσυστημάτων

  - 2ου επιπέδου, σε θέματα που δεν καλύπτονται από το helpdesk 1ου επιπέδου καθώς και σε σύνθετα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν οι χρήστες.

Διευκρινίζονται τα εξής:

- Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους:

  - Τηλέφωνο

  - Email

  - Web εφαρμογήςl

- Στο τέλος κάθε τριμήνου, ο Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η έκθεση θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης κάθε τριμήνου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για το προηγούμενο τρίμηνο:

  - Αριθμός αναγγελιών, είδος (σφάλμα / συμβάν / ενέργεια υποστήριξης) και τρόπος αντιμετώπισής τους.

  - Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική κατανομή.

  - Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα.

- Στο τέλος κάθε Φάσης, στην οποία θα παρασχεθεί η υπηρεσία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη Φάση. Το σύνολο των περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής και του Κύριου του Έργου.

      - Υπηρεσίες Εγγύησης

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες Εγγύησης σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην Παρ. 2.2.7.2 της παρούσας.

  - Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου

    - Φάσεις Υλοποίησης του Έργου

Το Έργο θα υλοποιηθεί στις παρακάτω Φάσεις, ως εξής:

Για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων

Φάση Β’: Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής – Εκπαίδευση υπευθύνων σάρωσης & Καταχώρησης

Ειδικά στην πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση θα γίνει και: Ανάπτυξη Εφαρμογών/ Υποσυστημάτων - Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης των υπόλοιπων Εκτελεστικών Συμβάσεων και λοιπών του Κυρίου του Έργου

Φάση Γ’: Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων για  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών

Φάση Δ’: Καταχώρηση Στοιχείων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών

Για τις υπόλοιπες Εκτελεστικές Συμβάσεις της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Φάση Α’: Ανάλυση Απαιτήσεων

Φάση Β’: Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης

Φάση Γ’: Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών

Φάση Δ’: Καταχώρηση Στοιχείων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών

      - Φάση Α’:  Ανάλυση Απαιτήσεων

Η Φάση Α’ θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Οι ενέργειες του Αναδόχου κατά τη Φάση Α’ θα έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για την πρώτη εκτελεστική της Συμφωνίας Πλαίσιο και χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τις υπόλοιπες εκτελεστικές Συμβάσεις. Η ολοκλήρωση της Φάσης Α’ σηματοδοτείται με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης από την ΕΠΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’, ο Ανάδοχος θα καταγράψει αναλυτικά το σύνολο των απαιτήσεων του έργου σε Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων.

Το Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

- Σχέδιο Υλοποίησης και Διοίκησης έργου, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής περιγραφής των ρόλων και των μελών των ομάδων εργασίας ανά ρόλο

- Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά – ενδεικτικά αναφέρονται - στον αριθμό, στο είδος και στην ποιότητα των προς ψηφιοποίηση στοιχείων που τηρούνται στα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες της εκτελεστικής, στους διαθέσιμους χώρους στα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες για διεξαγωγή της σάρωσης των Εγγράφων, στο πλήθος και την ποιότητα των στοιχείων που πρόκειται να καταχωρηθούν κλπ.

- Μελέτη εφαρμογής αναφορικά με τυχόν ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζει το κάθε Δικαστήριο/  Εισαγγελία στην εκτελεστική, με την οποία θα εξειδικεύεται η πρόταση του αναδόχου για τις ειδικές απαιτήσεις σάρωσης και καταχώρησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν για το εν λόγω Δικαστήριο/ Εισαγγελία .

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Παραγωγής (αναλυτικό πρόγραμμα / εξειδικευμένο Πλάνο Σάρωσης Εγγράφων - βιβλίων ανά Δικαστήριο/ Εισαγγελία  και αναλυτικό πλάνο καταχωρήσεων Εγγράφων σε μηνιαία βάση) αλλά και τμηματικών παραδόσεων.

- Περιγραφή των εγκαταστάσεων και προσδιορισμός (καταγραφή προδιαγραφών) της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής (σαρωτές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός, εκτυπωτές, κλπ.) που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο

- Προτεινόμενη μεθοδολογία για την τήρηση του αρχείου των Δικαστηρίων/ Εισαγγελιών και τρόπου κωδικοποίησης έγχαρτου και ηλεκτρονικού αρχείου

- Για την Πρώτη Εκτελεστική της Συμφωνίας - Πλαίσιο:

  - Μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

  - Αρχιτεκτονική συστήματος

  - Αναλυτική καταγραφή προδιαγραφών των εφαρμογών-υποσυστημάτων

  - Προδιαγραφές απόκρισης συστήματος

  - Ανάλυση της δομής (π.χ. βάση δεδομένων) στην οποία θα καταχωρούνται τα καταχωρηθέντα στοιχεία των Εγγράφων

  - Μελέτη διαλειτουργικότητας για τη διασύνδεση της εφαρμογής με λοιπά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  - Σχέδιο εντοπισμού & διαχείρισης πιθανών κινδύνων έργου

  - Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος

- Ο τύπος και το εύρος των πεδίων των μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση των σαρωμένων Εγγράφων

- Μεθοδολογία ονοματοδοσίας αρχείων και φακέλων που θα αποθηκεύονται τα σαρωμένα Έγγραφα, καθώς και το εύρος των ονομάτων τους

- Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας οργάνωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης, διασφάλισης εμπιστευτικότητας και ποιότητας του έργου, την οποία θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Εξειδικευμένο Μοντέλο Υλοποίησης Σάρωσης

- Τρόπος οργάνωσης ενεργειών σάρωσης στα κατά τόπους Δικαστήρια/ Εισαγγελίες

- Διαδικασία παράδοσης - παραλαβής των παρτίδων Εγγράφων προς σάρωση

- Εξειδικευμένο Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Σάρωσης

- Εξειδικευμένο Σχέδιο Δειγματοληπτικού Ελέγχου Σάρωσης

- Τρόπος  οργάνωσης Κέντρου Καταχώρησης

- Εξειδικευμένο Σχέδιο Δειγματοληπτικού Ελέγχου Καταχώρησης στοιχείων Εγγράφων

- Καθορισμός κανόνων καταχώρησης δεδομένων, όπου περιγράφονται οι αρχές καταχώρησης που θα τηρεί η εκάστοτε ομάδα καταχώρησης.

- Εξειδικευμένο Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου και διασφάλισης Ποιότητας Καταχώρησης στοιχείων Εγγράφων.

- Τρόπος οργάνωσης μεταφοράς δεδομένων, χώρων καταχώρησης κλπ. ώστε να  διασφαλιστεί η  πλήρης εμπιστευτικότητα.

- Εξειδικευμένο Εναλλακτικό Σχέδιο Λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης σαρωτών και λοιπών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο στην υλοποίηση του έργου.

- Μελέτη ασφάλειας της  ψηφιοποίησης των Αναδόχων.

Συνοπτικά, τα παραδοτέα της Φάσης αυτής είναι:

| Π.1.1 | Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων |
| --- | --- |
| Π.1.2 | Αναλυτικές προδιαγραφές συστήματος (Μόνο για την 1η εκτελεστική) |

      - Φάση Β’ (Για την Πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση της Συμφωνίας - Πλαίσιο): Ανάπτυξη λογισμικού - Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης

Η Φάση Β’ θα ξεκινήσει τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Η διάρκεια της Φάσης Β’ είναι έξι (6) μήνες.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της Φάσης Β’ και μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, ο Ανάδοχος θα προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες όσον αφορά :

- στις εφαρμογές λογισμικού που θα δημιουργήσει ή / και - ενδεχομένως – παραμετροποιήσει.

- στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για τη σάρωση των Εγγράφων.

- στον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει στο Κέντρο/α Καταχώρησης.

- στις ομάδες εργασίας που θα δημιουργήσει και θα εκπαιδεύσει.

- σε λοιπά θέματα που θα εξαρτηθούν από τη μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει.

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, αφού δηλαδή έχει καθοριστεί επακριβώς το πλαίσιο το οποίο θα διέπει το έργο (Ανάλυση Απαιτήσεων), ο Ανάδοχος θα προβεί για την υπόλοιπη διάρκεια της Φάσης Β’, στις εξής ενέργειες:

- Ολοκλήρωση της προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του έργου (scanners, σταθμοί εργασίας κλπ.)

- Οργάνωση Κέντρου/ων Καταχώρησης (δημιουργία θέσεων εργασίας, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.)

- Δημιουργία εφαρμογών.

- Εγκατάσταση των Εφαρμογών από τον ανάδοχο στις υποδομές που θα του δοθούν

- Δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία για ένα μήνα.

- Εκπαίδευση των μελών των ομάδων σάρωσης, καταχώρησης, υποστήριξης και ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Φάσης Β’ και μετά την εκπαίδευση των καταχωρητών ενδείκνυται η πραγματοποίηση δοκιμαστικών καταχωρήσεων από τις ομάδες καταχώρησης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων στην καταχώρηση ή άλλα προβλήματα και άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τις δοκιμές αποδοχής του συστήματος, την πιλοτική – δοκιμαστική λειτουργία, όπως επίσης τις υπηρεσίες εκπαίδευσης

Συνοπτικά, τα παραδοτέα της Φάσης αυτής είναι:

| Π.2.1 | Αναφορά ολοκλήρωσης Κέντρου/ων Καταχώρησης |
| --- | --- |
| Π.2.2 | Σύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων (Ψηφιακού Αποθετηρίου) συμπεριλαμβανομένων όλων των υποσυστημάτων αυτού και των εφαρμογών υποστήριξης της ψηφιοποίησης |
| Π.2.3 | Αναφορά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης με αναφορά στα τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν |

      - Φάση Β’ (Για τις υπόλοιπες εκτελεστικές συμβάσεις της Συμφωνίας): Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής - Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης

Η Φάση Β’ θα ξεκινήσει δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Η διάρκεια της Φάσης Β’ είναι δύο (2) μήνες.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της Φάσης Β’ και μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, ο Ανάδοχος θα προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες όσον αφορά :

- στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για τη σάρωση των Εγγράφων

- στον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει στο Κέντρο/α Καταχώρησης

- στις ομάδες εργασίας που θα δημιουργήσει και θα εκπαιδεύσει

- σε λοιπά θέματα που θα εξαρτηθούν από τη μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει.

Με την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, αφού δηλαδή έχει καθοριστεί επακριβώς το πλαίσιο το οποίο θα διέπει το έργο (Ανάλυση Απαιτήσεων), ο Ανάδοχος θα προβεί για την υπόλοιπη διάρκεια της Φάσης Β’, στις εξής ενέργειες:

- Ολοκλήρωση της προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του έργου (scanners, σταθμοί εργασίας κλπ.)

- Οργάνωση Κέντρου/ων Καταχώρησης (δημιουργία θέσεων εργασίας, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.)

- Εκπαίδευση των μελών των ομάδων σάρωσης, καταχώρησης, υποστήριξης και ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Φάσης Β’ και μετά την εκπαίδευση των καταχωρητών ενδείκνυται η πραγματοποίηση δοκιμαστικών καταχωρήσεων από τις ομάδες καταχώρησης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων στην καταχώρηση ή άλλα προβλήματα και άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης.

Συνοπτικά, τα παραδοτέα της Φάσης αυτής είναι:

| Π.2.1 | Αναφορά ολοκλήρωσης Κέντρου/ων Καταχώρησης |
| --- | --- |
| Π.2.2 | Αναφορά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης με αναφορά στα τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν |

      - Φάση Γ’:  Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων

Οι ενέργειες της Φάσης Γ’ θα ξεκινήσουν έναν (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση / παραλαβή της Φάσης Β’ και θα έχουν ολοκληρωθεί σε ενδεικτικό χρονικό διάστημα είκοσι πέντε  (25) μηνών για την πρώτη εκτελεστική και τριάντα (30) μηνών για τις υπόλοιπες. Η χρονική διάρκεια της Φάσης (έναρξη και λήξη) σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

Η ολοκλήρωση της Φάσης Γ’ σηματοδοτείται με την παραλαβή από την ΕΠΠΕ του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης αυτής.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Φάσης Γ’ είναι η ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της σάρωσης και η τεκμηρίωση Ομάδων Εγγράφων – βιβλίων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών.

Τα παραδοτέα της Φάσης Γ’ είναι τα παραγόμενα προϊόντα της ψηφιοποίησης,  καθώς και Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σάρωσης.

Συνοπτικά, τα τελικά παραδοτέα της Φάσης αυτής είναι:

| Π.3.1 | Σαρωμένα και τεκμηριωμένα Έγγραφα – Αρχεία – Βιβλία Δικαστηρίων/ Εισαγγελιών ανά κατηγορία Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας. |
| --- | --- |
| Π.3.2 | Μεταδεδομένα (metadata) για κάθε σαρωμένο Έγγραφο |
| Π.3.3ν | Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Σάρωσης |
| Π.3.4ν | Αναφορά εκπαίδευσης |

Οι παραδόσεις των ψηφιοποιημένων στοιχείων θα γίνονται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση.  Η συχνότητα αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

      - Φάση Δ’: Καταχώρηση Εγγράφων

H Φάση Δ’ θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη Φάση Γ’ και θα ολοκληρωθεί σε ενδεικτικό χρονικό διάστημα είκοσι πέντε  (25) μηνών για την πρώτη εκτελεστική και τριάντα (30) μηνών για τις υπόλοιπες.

Η χρονική διάρκεια της Φάσης (έναρξη και λήξη) σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

Η ολοκλήρωσή της Φάσης Δ’ σηματοδοτείται με την παραλαβή από την ΕΠΠΕ του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης αυτής.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Φάσης Δ’ είναι η καταχώρηση Εγγράφων.

Τα παραδοτέα της Φάσης Δ’ είναι τα παραγόμενα προϊόντα της καταχώρησης σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές καθώς και Μηνιαίες Αναφορές Προόδου καταχώρησης.

Συνοπτικά, τα παραδοτέα της Φάσης αυτής είναι:

| Π.4.1 | Καταχωρημένα Έγγραφα – Αρχεία – Βιβλία Δικαστηρίων/Εισαγγελιών ανά κατηγορία Δικαστηρίου. |
| --- | --- |
| Π.4.2 | Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Καταχώρησης. |

    - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου –  Εκτελεστικών Συμβάσεων

Ο χρόνος υλοποίησης κάθε εκτελεστικής Σύμβασης θα ορίζεται στην Πρόσκληση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο στη διαδικασία παραλαβής.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται παρακάτω:

Σημείωση : Ο 10ος και 5ος αντίστοιχα μήνας στα παραπάνω χρονοδιαγράμματα αφορά στη διαδικασία ελέγχου της φάσης που προηγείται

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και σε κάθε περίπτωση θα προσδιορίζεται στο πλαίσιο ανάθεσης κάθε εκτελεστικής λαμβάνοντας υπόψη και τα ορόσημα του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0.

    - Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου

Για το σύνολο της Συμφωνίας – Πλαίσιο:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του Σχήμα Υλοποίησης και Διοίκησης Έργου όπου θα γίνεται αναφορά στο προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, και συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού, η ομάδα του θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Β1. Να διαθέτουν ένα (1) Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα και εμπειρία:

- Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών και 10 ετή εμπειρία σε Διαχείριση Έργων.

Β2. Να διαθέτουν ένα (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα και εμπειρία:

- Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών και 5ετή εμπειρία σε Διαχείριση Έργων.

Β3. Να διαθέτουν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον τους εξής ρόλους:

- Τρεις (3) Υπεύθυνοι Συνεργείων (Ομάδας) Σάρωσης

- Τρεις (3) Υπεύθυνοι Ομάδας Καταχώρησης

- Δύο (2) Νομικούς, εκ των οποίων ένας με εξειδίκευση σε θέματα προσωπικών δεδομένων και ένας με εξειδίκευση σε αστικό δίκαιο

- Ένα (1) εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση σε θέματα προσωπικών δεδομένων με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε θετικές επιστήμες ή μηχανικού ή πληροφορικής

Ο καθένας από τους παραπάνω να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

- Τέσσερεις (4) Επιβλέποντες  Ομάδας Καταχώρησης

Ο καθένας από τους παραπάνω να διαθέτει 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

- Ένα (1) Εμπειρογνώμονα με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε επεξεργασία χειρόγραφων ή/και πολυμεσικών δεδομένων

  - Να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Β4 Για την Υλοποίηση των Εφαρμογών / Υποσυστημάτων, να διαθέτουν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον τους εξής ρόλους:

- Ένας (1) Technical PM

- Ένας (1) Business Analyst

- Ένας (1) Architect

- Ένας (1) UI/UX Designer

- Ένας (1) Senior Developer

- Ένας (1) DBA

- Ένας (1) Training Instructor

- Ένας (1) Help Desk Agent

- Ένας (1) για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογή του GDPR

Ο καθένας από τους παραπάνω να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει με την προσφορά του τα βιογραφικά σημειώματα για την ανωτέρω ομάδα έργου.

    - Σχέδιο Υλοποίησης υποψηφίου Αναδόχου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος:

- έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο,

- λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και

- αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μεθοδολογική προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην Τεχνική Προσφορά του Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω:

- Ανάλυση του Έργου σε τμήματα εργασίας ή άλλη διακριτή οντότητα λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

- Μεθοδολογία οργάνωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και διασφάλισης ποιότητας και εμπιστευτικότητας του έργου, την οποία θα ακολουθήσει Ανάδοχος. Πιο συγκεκριμένα :

  - Σχήμα Υλοποίησης και Διοίκησης Έργου.

  - Περιγραφή των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού και του λογισμικού  που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Έργου και των προδιαγραφών ασφαλείας που θα πληρούν

  - Αναφορά στην υλικοτεχνική υποδομή / εξοπλισμού (σαρωτές, προσωπικοί υπολογιστές, οθόνες, δικτυακός εξοπλισμός, εκτυπωτές, κλπ.) καθώς και λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος

  - Μοντέλο Υλοποίησης Σάρωσης και Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου & Δειγματοληπτικού Ελέγχου Σάρωσης - Μεθοδολογία υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας σάρωσης υλικού.

  - Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου & Δειγματοληπτικού Ελέγχου - Μεθοδολογία υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας καταχώρησης στοιχείων.

  - Μεθοδολογία διασφάλισης εμπιστευτικότητας.

- Αναλυτική αναφορά του υποψηφίου Αναδόχου στις υποστηρικτικές εφαρμογές λογισμικού ως προς τις προδιαγραφές τους

- Μέσος ημερήσιος ρυθμός σάρωσης, τεκμηρίωσης και καταχώρησης υλικού, με τεκμηρίωση (θα πρέπει να γίνεται σαφές στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πώς με την προτεινόμενη μεθοδολογία, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη ομάδα έργου, θα επιτευχθεί ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και με την απαιτούμενη ποιότητα)

- Αναλυτικός κατάλογος των παραδοτέων του Έργου.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την Πρώτη Εκτελεστική της Συμφωνίας Πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αρχιτεκτονική & στη μεθοδολογία ανάπτυξης των Εφαρμογών – Υποσυστημάτων, στην αναλυτική περιγραφή των υποδομών και του λογισμικού, στη φιλοξενία των εφαρμογών, στους απαιτούμενους ελέγχους των συστημάτων για τη διασφάλισης της απαιτούμενης ποιότητας, κ.ά.

    - Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:

- να εκτελέσει τις εργασίες σάρωσης στους χώρους κάθε δικαστηρίου/ εισαγγελίας σύμφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήματος VI, όπως αυτός θα εξειδικεύεται σε κάθε εκτελεστική, εφόσον αυτό είναι δυνατό.  Εφόσον, α) η υπάρχουσα διαρρύθμιση του Δικαστηρίου/ εισαγγελίας δεν επαρκεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία σάρωσης εντός του Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας, ή β) στοιχειοθετείται από πλευράς ασφάλειας, ποιότητας και ταχύτητας, η αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, τότε ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις, όσον αφορά στον χώρο σάρωσης (με επαρκή αιτιολόγηση). Η προτεινόμενη εναλλακτική διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη των βιβλίων ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων  Δικαστηρίων/Εισαγγελιών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.  Η εναλλακτική διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να αναλάβει κάθε κόστος που θα ανακύψει για την εγκατάσταση και λειτουργία τυχόν εναλλακτικών σημείων σάρωσης.

Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών σάρωσης εκτός Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας η επιστροφή του φυσικού αρχείου θα γίνεται στο χώρο αρχικής παραλαβής ή σε όποιο άλλο χώρο συμφωνηθεί, με ευθύνη του αναδόχου.

- να εκτελέσει τις εργασίες καταχώρησης δεδομένων σε δικές του εγκαταστάσεις (Κέντρο/α Καταχώρησης), τις οποίες θα διαθέσει για αυτό ακριβώς τον σκοπό.

Ο Ανάδοχος στον τόπο υλοποίησης του έργου υποχρεούται:

- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.

- να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ομαλή ολοκλήρωση των ενεργειών του έργου

    - Διαδικασία παραλαβής Έργου

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2015.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως του χρόνου παρατηρήσεων / παραλαβής της κάθε φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση του Έργου.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Φορέα, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

    - Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη (μόνο για την 1η Εκτελεστική Σύμβαση)

      - Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ)

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του Έργου της πρώτης εκτελεστικής που περιέχει την εφαρμογή. Η ΠΕΣ έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τα  τέσσερα (4) έτη, ενώ μπορεί να αυξηθεί αν ο Ανάδοχος προσφέρει Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Εγγύησης για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική Παραλαβή του Έργου της πρώτης εκτελεστικής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος έχει περιλάβει στην Προσφορά του Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών.

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερθείσας δωρεάν Περιόδου Εγγύησης και λήγει με τη λήξη της ΠΕΣ.

Πριν τη λήξη της σύμβασης, ο Κύριος του Έργου δύναται να συνάψει Σύμβαση Εγγύησης -Συντήρησης με τον Ανάδοχο του Έργου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμβάλλεται με την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου για την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών εγγύησης και των υπηρεσιών Συντήρησης με τίμημα το προβλεπόμενο από την Προσφορά του σύμφωνα και με τους όρους της παρ. 4.5.1 της παρούσας.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης, πριν από τη λήξη της σύμβασης, με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του και διάρκεια έως τέσσερα (4) έτη περιλαμβανομένων και των ετών της περιόδου εγγύησης. Η διάρκεια της σύμβασης προαίρεσης Εγγύησης -Συντήρησης μπορεί να αυξηθεί αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσφέρει περίοδο εγγύησης μεγαλύτερη από την ελάχιστα ζητούμενη στην παρούσα. Η χρήση αυτού του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το παραπάνω δικαιώμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο και έως του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης της παρ. 4.5.1.

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες) και είναι αυτές που περιγράφονται στο Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν.

      - Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης/Συντήρησης

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης/Συντήρησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, περιγράφονται παρακάτω και παρέχονται δωρεάν κατά τη περίοδο Εγγύησης

ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εφόσον έχει παραδοθεί στο πλαίσιο της παρούσας - Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού. - Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην ενότητα Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες (παρ. 2.2.7.3) , επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. - Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του συστήματος. - Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ. - Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις βελτιωτικές εκδόσεις. - Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ - Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών. - Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Κύριο του Έργου ή/και Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην ενότητα Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες (παρ. 2.2.7.3), επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. - Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. - Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ. - Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ ή/ και τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου,, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας. - Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών, απαιτεί την εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας.. - Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεότερες εκδόσεις. - Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογής/ών. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk. - On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. - Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος. - Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ή του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα οποία βασίζεται το σύστημα. - Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. Για τις ανωτέρω Υπηρεσίες 1, 2 και 3 θα πρέπει να παραδοθούν τα αντίστοιχα Παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται στο Αντικείμενο του Έργου της παρούσας. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: Παραδοτέα (ελάχιστα):. Τίτλος Παραδοτέου; Περιγραφή Παραδοτέου. - Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών; Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: - Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης - Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε έτοιμο λογισμικό και εφαρμογές - Τεκμηρίωση σφαλμάτων - Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών - Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης - Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) - Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών - Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών - Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου.

      - Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για τις περιόδους  εγγύησης/συντήρησης.

.

Ορισμοί:

- Λογισμικό/Εφαρμογές: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης, λειτουργικά συστήματα server, συστημικό (έτοιμο) λογισμικό server.

- Επικοινωνία: οποιαδήποτε ερώτηση ή θέμα έχει τεθεί στο helpdesk το οποίο χρειάζεται απάντηση.

- Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.

- Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία δεν επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.

- ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες.

- ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

- Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:

- έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ

- έξι (6) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 09.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης

- Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:

- οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της δυσλειτουργίας αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ

- είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 09.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας

- Χρόνος αποκατάστασης επικοινωνίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της επικοινωνίας μέχρι και την απάντησή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης επικοινωνίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:

- εικοσιτέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης αν η ανακοίνωση του πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ

- είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 09.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:

- 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας

- 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος.

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:

- 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας

- 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος.

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.

Διευκρινίζεται ότι:

- Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.

- Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος (λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας.

Επιπρόσθετες ρήτρες

- Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών:

- επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

- δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης).

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία σε παραδοτέο του Έργου.

      - Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα.

- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

- Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο μερών.

- Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα).

- Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων.

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης

Επεξήγηση και οδηγίες συμπλήρωσης των Πινάκων Συμμόρφωσης που ακολουθούν:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου) σε Παράρτημα ή ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της Προσφοράς.

1. Αντικείμενο του Έργου – Γενικές Απαιτήσεις

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Παροχή υπηρεσιών Ψηφιοποίησης από τον Ανάδοχο σε 368 Δικαστήρια/ Εισαγγελίες όλων των Περιφερειών της χώρας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Σάρωση περίπου 300.244.990 σελίδων, καθενός από τα συμμετέχοντα στο έργο Δικαστήρια/ Εισαγγελίες εκ των οποίων: - 124.487.540 σελίδες απαιτούν ταχυσαρωτή. - 3.847.690 σελίδες απαιτούν επίπεδο σαρωτή. - 171.909.760 αποτελούν σελίδες βιβλίων και απαιτούν σαρωτή βιβλίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Τεκμηρίωση (χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένα πεδία / μεταδεδομένα) του συνόλου των εγγράφων που θα σαρωθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Επεξεργασία των σαρωμένων εγγράφων (εφόσον κατά ή μετά τη σάρωση διαπιστωθεί μη αποδεκτή ποιότητα σάρωσης, όπως ορίζεται παρακάτω). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Καταχώρηση, με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης, όλων των σαρωμένων εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |

2. Υπηρεσίες σάρωσης & τεκμηρίωσης και επεξεργασίας σαρωμένων εγγράφων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας σάρωσης – Τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης |  |  |  |
| 2.1.1 | Για την σάρωση των Ομάδων Εγγράφων – Βιβλίων και Αρχείων θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τύποι σαρωτών: - Σαρωτές βιβλίων (book scanners) μεγέθους Din Α2+ - Επίπεδοι Σαρωτές μεγέθους Din Α2 - Ταχυσαρωτές μεγέθους Din Α3/A4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Η σάρωση θα πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα των Βιβλίων - Εγγράφων, δηλαδή σάρωση που να μην προκαλεί φθορές στη βιβλιοδεσία των Βιβλίων, ή σε άλλο σημείο των Βιβλίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφάλεια των φυσικών αρχείων και των ψηφιακών δεδομένων μέχρι την παράδοσή τους στο εκάστοτε Δικαστήριο/ Εισαγγελία . | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Οι σαρωτές και το υπολογιστικό σύστημα σάρωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης: |  |  |  |
| 2.2.1 | Οπτική ανάλυση (Optical Resolution) 300 dpi. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Mέγεθος σάρωσης έως και σε Din Α2+ ανάλογα το είδος του υλικού (Βιβλία, Λυτά κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Έγχρωμη σάρωσης και σάρωση σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι (grayscale). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Λογισμό επεξεργασίας των σαρωμένων Εγγράφων, με δυνατότητα προεπισκόπησης των σαρωμένων εικόνων, μεγέθυνσης / σμίκρυνσης των εικόνων, διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης, ευθυγράμμισης, περικοπής, περιστροφής της εικόνας με ακρίβεια μοίρας, διαχωρισμού σελίδων, διαχωρισμού σελίδων με ταυτόχρονη κατάργηση περιοχής εικόνας και δυνατότητα μετατροπής σε διαφορετικό format π.χ. από TIFF σε JPEG κοκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.5 | Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ’ ελάχιστον σε αρχεία τύπου κατ’ ελάχιστον PDF, JPEG ή ισοδύναμο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.6 | Για την ψηφιοποίηση απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτογραφικών μηχανών, ενώ για τους σαρωτές που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τις πιστοποιήσεις του κατασκευαστή και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Οι ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης είναι οι εξής: |  |  |  |
| 2.3.1 | Τα σαρωμένα έγγραφα θα πρέπει να είναι πλήρη, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση (bad scan lines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από το πρωτογενές Υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3 | Η σάρωση των εγγράφων θα είτε σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale) είτε έγχρωμη σε ανάλυση 300 dpi. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 | Ο αλγόριθμος συμπίεσης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι JPEG 2000 ή ισοδύναμος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων κατά την σάρωση |  |  |  |
|  | Κατά τη σάρωση των εγγράφων - βιβλίων δεν επιτρέπεται: |  |  |  |
| 2.4.1 | Η μετακίνηση των βιβλίων από τον χώρο της σάρωσης που θα έχει συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου.. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2 | Η χρήση κινητών τηλεφώνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.3 | Οι χειρόγραφες σημειώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 | Η μεταφορά αρχείων από τους υπολογιστές με τον οποιονδήποτε τρόπο (CDs, memory sticks, external disks, e-mail, σύνδεση με δίκτυα δεδομένων, κλπ.) εξαιρουμένης της μεταφοράς αρχείων κατά τη αποστολή των δεδομένων στα Κέντρα Καταχώρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.5 | Η χρέωση των βιβλίων προς σάρωση στα στελέχη του Αναδόχου θα γίνεται με αριθμητική/ποσοτική και ονομαστική αναφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.6 | Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενός «Κινητού Συνεργείου Σάρωσης» σε κάποιο Δικαστήριο/ Εισαγγελία, ή μετά την επίτευξη πληρότητας στους σκληρούς δίσκους αποθήκευσης δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση χρονική στιγμή κριθεί αναγκαία από τον Ανάδοχο η μεταφορά των δεδομένων στα «Κέντρα Καταχώρησης», οι σκληροί δίσκοι θα μεταφέρονται, μετά από συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου,, στα «Κέντρα Καταχώρησης» του Αναδόχου με ασφαλή τρόπο (με τέτοιο δηλαδή τρόπο που να μην μπορεί ο μεταφορέας ή άλλος εμπλεκόμενος, ή τρίτος να υποκλέψει ευαίσθητα ή και προσωπικά δεδομένα). Να προσδιοριστεί στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου ο τρόπος ασφαλής μεταφοράς των σκληρών δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Αναδόχου, που θα χρησιμοποιηθούν στα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες για να υποστηρίξουν τις ενέργειες σάρωσης, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: |  |  |  |
| 2.5.1 | Να υποστηρίζουν σύνδεση με τους σαρωτές | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.2 | Να υποστηρίζουν το λογισμικό των σαρωτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.3 | Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα πρέπει να διαθέτει δύο αποσπώμενους σκληρούς δίσκους σε διάταξη RAID 1 (mirrored), στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιοποιημένα έγγραφα και τα μεταδεδομένα τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.4 | Να μην περιέχουν άλλα αποθηκευτικά μέσα πέραν των αποσπώμενων δίσκων (π.χ. CD/DVD writers, άλλων εξωτερικών συσκευών). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.5 | Να μην επιτρέπουν τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης (π.χ. memory sticks, backup tapes). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.6 | Να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο (π.χ. LAN, Internet, WiFi, κ.ά.) με εξαίρεση τη χρήση διεπαφής που θα χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση με το σαρωτή. Ο Κύριος του Έργου δύναται να ζητήσει την σύνδεση των υπολογιστών σε δικό της κλειστό δίκτυο για την μεταφορά στα κεντρικά ή έλεγχο των σαρωμένων εγγράφων στην πηγή δημιουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.7 | Να μην έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές (π.χ. υπέρυθρες ακτίνες, Bluetooth, WiFi). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.8 | Θα πρέπει να υποστηρίζουν πρότυπο ασφάλειας TPM 2.0 και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί δυνατότητα τύπου bitlocker. |  |  |  |
| 2.5.9 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, μετά τη μεταφορά των δεδομένων στο Κέντρο/α Καταχώρησης, ασφαλή διαγραφή των δεδομένων που θα έχουν αποθηκευτεί στους αποσπώμενους σκληρούς δίσκους. Ασφαλής διαγραφή είναι η διαγραφή η οποία διασφαλίζει πως τα διαγραμμένα αρχεία από τους σκληρούς δίσκους δεν είναι δυνατόν να επανακτηθούν ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία ανάκτησης. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία αυτή (ασφαλής διαγραφή) είναι δυνατό να παρασχεθεί με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ή και υλικού. Αναλυτικότερα, οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής: - διαγραφή με ασφάλεια οποιουδήποτε δεδομένου που υπάρχει στο χώρο ενός σκληρού δίσκου - διαγραφή με ασφάλεια του περιεχομένων των αρχείων (όχι μόνο τα ονόματα των αρχείων) - ο αλγόριθμος διαγραφής να ακολουθεί τα διεθνή standards. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Τεκμηρίωση σαρωμένων εγγράφων – Μεταδεδομένα |  |  |  |
| 2.6.1 | Συμμόρφωση με την Παρ. 2.1.1.1.5 του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Δειγματοληπτικός Έλεγχος παραγόμενων προϊόντων σάρωσης |  |  |  |
| 2.7.1 | Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των σαρωμένων εγγράφων και των μεταδεδομένων θα γίνονται σε παρτίδες εγγράφων - σελίδων και μεταδεδομένων που δεν θα ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες (10.000) σελίδες / μεταδεδομένα η κάθε μία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.2 | Καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγματοληπτικών ελέγχων, αρμόδια στελέχη του Αναδόχου θα συνδράμουν υποστηρικτικά στην ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου (μέσω χρήσης της εφαρμογής δειγματοληπτικού ελέγχου και ταξινόμηση Βιβλίων), ώστε η ολοκλήρωσή των ελέγχων να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.3 | Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των σαρωμένων εγγράφων και των μεταδεδομένων - θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας ANSI Z1.4_2003 (βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ) : - θα πρέπει να ικανοποιούν : - Επίπεδο Εμπιστοσύνης 99,935% - Γενικό Επίπεδο Ελέγχου (General inspection Level) L τύπου ΙΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.4 | Σε περίπτωση που ο αριθμός των λαθών για μία συγκεκριμένη παρτίδα υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, το οποίο ορίζεται από τη μεθοδολογία ελέγχου που θα εφαρμοστεί, - ο Ανάδοχος υποχρεούται για έλεγχο του συνόλου των σαρωμένων εγγράφων - σελίδων ή / και καταχωρημένων μεταδεδομένων της παρτίδας. Εφόσον εντοπιστούν σελίδες με μη συμβατή με τις τιθέμενες στην παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές ποιότητας σάρωσης ή εντοπιστούν λάθη σε μεταδεδομένα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για επανάληψη της σάρωσης των συγκεκριμένων σελίδων ή για διόρθωση των λαθών. - Αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής του Κυρίου του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου θα πραγματοποιήσει νέο δειγματοληπτικό έλεγχο. Εφόσον ο αριθμός των λαθών που διαπιστωθούν από τον νέο δειγματοληπτικό έλεγχο, για τη συγκεκριμένη παρτίδα, υπερβαίνει εκ νέου το αποδεκτό όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για εκ νέου σάρωση ή / και τεκμηρίωση του συνόλου των σελίδων της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.5 | Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αστοχία του Αναδόχου είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει το Επίπεδο Εμπιστοσύνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται απλά να επαναλάβει την ενέργειά του (νέα σάρωση ή διόρθωση των λαθών που εντοπίστηκαν) μόνο για τις σελίδες ή τα μεταδεδομένα στα οποία διαπιστώθηκε αστοχία. Με την προϋπόθεση της διόρθωσης θα παραλαμβάνεται η σχετική παρτίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | O υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του κατ’ ελάχιστον τα εξής: |  |  |  |
| 2.8.1 | Μοντέλο Υλοποίησης Σάρωσης, το οποίο θα αποτελεί εξειδίκευση των όσων αναφέρονται στην Παρ. 2.1.1.1.8 του Παραρτήματος Ι Μοντέλο Υλοποίησης Σάρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.2 | Πλάνο Σάρωσης, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο Μοντέλο Υλοποίησης Σάρωσης και θα αποτελεί εξειδίκευση του προγράμματος επισκέψεων για κάθε Δικαστήριο/ Εισαγγελία . Στο Πλάνο Σάρωσης θα αποτυπώνεται η επαναληπτική διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής των παρτίδων Βιβλίων/ εγγράφων, ενώ κατά προσέγγιση θα αποτυπώνεται και ο αριθμός των ημερών παραμονής του σε κάθε Δικαστήριο/ Εισαγγελία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η σάρωση και τεκμηρίωση του συνόλου του Υλικού εντός χρονοδιαγράμματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.3 | Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου & δειγματοληπτικού ελέγχου Σάρωσης, στο οποίο θα περιγράφεται: - Η μεθοδολογία και ειδικότερα οι διαδικασίες ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος. - Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής όπου θα είναι εμφανή τα σημεία όπου θα εφαρμοσθεί η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.4 | Εναλλακτικό Σχέδιο Λειτουργίας, για την περίπτωση βλάβης σαρωτών και λοιπών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο στην υλοποίηση του έργου. Το Εναλλακτικό Σχέδιο Λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: - Πρόβλεψη για διαδικασία άμεσης επισκευής βλαβών ή αντικατάστασης συσκευών που σχετίζονται με τη διαδικασία σάρωσης και τεκμηρίωσης - Πρόβλεψη για ύπαρξη εφεδρικών συσκευών σάρωσης και λοιπών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

3. Υπηρεσίες καταχώρησης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Γενικές απαιτήσεις καταχώρησης Εγγράφων |  |  |  |
| 3.1.1 | Για την καταχώρηση των στοιχείων των εγγράφων – βιβλίων ενός Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας, θα ακολουθηθεί χρονολογική σειρά, για κάθε μια από τις κατηγορίες Αρχείων/ Βιβλίων ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Καταχώρηση των στοιχείων των εγγράφων σε χώρο του Αναδόχου (Κέντρα Καταχώρησης), ο οποίος θα πρέπει να είναι, με ευθύνη του Αναδόχου, κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος για τον σκοπό αυτό. Συμμόρφωση με την Παρ. 2.1.1.2.5 Προδιαγραφές Κέντρων Καταχώρησης του Παραρτήματος Ι. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Καταχώρηση από τον Ανάδοχο των μεταδεδομένων κάθε εγγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας καταχωρήσεων – Μεθοδολογία καταχώρησης. Συμμόρφωση του Αναδόχου με την παρακάτω διαδικασία καταχώρησης: |  |  |  |
| 3.2.1 | Κάθε έγγραφο θα καταχωρείται εις διπλούν, από δύο διαφορετικούς καταχωρητές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.2 | Με την ολοκλήρωση και της Β’ καταχώρησης θα γίνεται, μέσω εφαρμογής ελέγχου ορθότητας καταχωρήσεων, αυτόματη αντιπαραβολή των δύο καταχωρήσεων και θα επισημαίνονται αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή τυχόν διαφορές ανάμεσα στην Α’ και στην Β’ καταχώρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3 | Για την διόρθωση των λαθών/διαφορών, Καταχωρητές Γ’ καταχώρησης θα προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις σε κάθε έγγραφο που έχει επισημανθεί, με στόχο την εξάλειψη όλων των διαφορών που εντοπίστηκαν ανάμεσα στην Α’ και Β’ Καταχώρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.4 | Η υποστήριξη των Καταχωρητών Α’ καταχώρησης θα γίνεται από τον / τους Επιβλέποντες Α’ καταχώρησης (Α’ Supervisors), ενώ η υποστήριξη των Καταχωρητών Β’ καταχώρησης θα γίνεται από τον / τους Επιβλέποντες Β’ καταχώρησης (Β’ Supervisors). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Δειγματοληπτικός Έλεγχος Καταχωρημένων Στοιχείων |  |  |  |
| 3.3.1 | Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων εγγράφων θα γίνονται σε παρτίδες των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) σελίδων η κάθε | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγματοληπτικών ελέγχων, αρμόδια στελέχη του Αναδόχου θα συνδράμουν υποστηρικτικά, ώστε η ολοκλήρωσή των ελέγχων να γίνεται το συντομότερο δυνατό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.3 | Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων εγγράφων - θα ξεκινούν με την ολοκλήρωση της καταχώρησης (Α’, Β’ ή και Γ΄) κάθε παρτίδας - θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας ANSI Z1.4_2003 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) - θα πρέπει να ικανοποιούν : - Επίπεδο Εμπιστοσύνης 99,96% σε επίπεδο πεδίου - Γενικό Επίπεδο Ελέγχου (General inspection Level) Μ τύπου ΙΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.4 | Σε περίπτωση που ο αριθμός των λαθών για μία συγκεκριμένη παρτίδα υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, το οποίο ορίζεται από τη μεθοδολογία δειγματοληπτικού ελέγχου που θα εφαρμοστεί, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο οι παρακάτω ενέργειες: - Ο Ανάδοχος υποχρεούται για έλεγχο του συνόλου των καταχωρηθέντων στοιχείων της παρτίδας και εφόσον εντοπιστούν έγγραφα με λάθη, για διόρθωση των λαθών. - Αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής του Κυρίου του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου θα πραγματοποιήσει νέο δειγματοληπτικό έλεγχο. Εφόσον ο αριθμός των λαθών που διαπιστωθούν από τον νέο δειγματοληπτικό έλεγχο, για τη συγκεκριμένη παρτίδα, υπερβαίνει εκ νέου το αποδεκτό όριο, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για εκ νέου καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.5 | Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λιγότερα λάθη από τον αριθμό λαθών που ορίζει το Επίπεδο Εμπιστοσύνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται απλά να διορθώσει τα λάθη που εντοπίστηκαν. Με την προϋπόθεση της διόρθωσης θα παραλαμβάνεται η σχετική παρτίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων κατά την καταχώρηση |  |  |  |
|  | Όσον αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (στο σύνολό τους) των θέσεων εργασίας των καταχωρητών : |  |  |  |
| 3.4.1 | Δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε τοπικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (memory sticks, backup drives, κ.ά.) ή την μεταφορά δεδομένων μέσω άλλης τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων (Υπέρυθρες ακτίνες, Bluetooth, κ.ά.) πέραν του τοπικού δικτύου που θα εγκατασταθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.2 | Δεν θα πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | H εφαρμογή καταχώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δε θα υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων κατά την πληκτρολόγηση και τον έλεγχο των δεδομένων από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | O υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα εξής: |  |  |  |
| 3.5.1 | Περιγραφή των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του λογισμικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων και την υλοποίηση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και με την προδιαγραφόμενη ποιότητα και διαδικασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2 | Σχέδιο Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου & δειγματοληπτικού Ελέγχου Καταχώρησης στοιχείων εγγράφων, στο οποίο: - θα εξειδικεύσει / επεκτείνει τους ρόλους και τη διαδικασία καταχώρησης εγγράφων που αναφέρονται στην Παρ. 2.1.1.2.2 Απαιτήσεις Διασφάλισης Ποιότητας Καταχωρήσεων του Παραρτήματος Ι. - θα περιγράφεται η μεθοδολογία και ειδικότερα οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που θα εφαρμόσει ώστε τα τελικά προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου - θα περιγράφεται το διάγραμμα ροής της διαδικασίας καταχώρησης όπου θα είναι εμφανή τα σημεία όπου θα εφαρμοσθεί η προδιαγραφόμενη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |

4. Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής/ υποσυστήματος καταχώρησης Εγγράφων και διασφάλισης ποιότητας |  |  |  |
| 4.1.1 | Δυνατότητα Α’, Β’ και κατά περίπτωση Γ΄ καταχώρησης στοιχείων εγγράφων καθώς ανά κατηγορία Βιβλίων – Ομάδων Εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Δυνατότητα αυτόματης αντιπαραβολής της Α’ και Β’ καταχώρησης του ίδιου εγγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Σε περιπτώσεις λαθών κατά την αντιπαραβολή των καταχωρήσεων, αυτόματη ενημέρωση σχετικά με τα πεδία στα οποία υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των δύο καταχωρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Εγκατάσταση και διάθεση, με το πέρας του έργου, της εφαρμογής, σε πλήρως λειτουργικό περιβάλλον, για ενδεχόμενη χρήση από τον Κύριο του Έργου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου, σε κεντρικές υποδομές λοιπών συναφών έργων της Δικαιοσύνης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΣΔΔΥΠΠ Β Φάση) και σε κεντρικές υποδομές που θα προσφερθούν στο πλαίσιο. του παρόντος έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής υποστήριξης δειγματοληπτικών ελέγχων. Η εφαρμογή θα έχει κατ’ ελάχιστον τις εξής δυνατότητες: |  |  |  |
| 4.2.1 | Δυνατότητα αυτοματοποιημένου και μη αυτοματοποιημένου προσδιορισμού τυχαίου δείγματος εγγράφων ελέγχου καταχωρήσεων, με εκτέλεση κατάλληλης λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής/ υποσυστήματος παρακολούθησης πορείας σαρώσεων & καταχωρήσεων |  |  |  |
|  | Η Εφαρμογή θα παρακολουθεί κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: |  |  |  |
| 4.3.1 | Στοιχεία χρήστη (ονοματεπώνυμο, ρόλος κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.2 | Είδος εργασίας (σάρωση, τεκμηρίωση σαρωμένων εγγράφων, αποστολή σαρωμένων εγγράφων στα Κέντρα Καταχώρησης, Α’/ Β’ / Γ’ Καταχώρηση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.3 | Ομάδες Εγγράφων - Βιβλία, τα οποία έχει χρεωθεί ένας Καταχωρητής, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου Βιβλίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.4 | Ημερομηνία και ώρα Χρέωσης Βιβλίου ή Εγγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.5 | Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης σάρωσης και τεκμηρίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.6 | Ημερομηνία και ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης καταχώρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.7 | Λοιπά στοιχεία προόδου / κατάστασης καταχώρησης (έλεγχος Α’ και Β’ καταχώρησης, δειγματοληπτικός έλεγχος σάρωσης ή και καταχώρησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω αναφορές: |  |  |  |
| 4.4.1 | Αναφορά προόδου σάρωσης Εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.2 | Αναφορά παραγωγικότητας ως προς τις σαρώσεις (ημερήσια, μηνιαία κλπ παραγωγή). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.3 | Αναφορά εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική περίοδο, ταξινομημένες ανά χρήστη, ημερομηνία κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.4 | Αναφορά εργασιών που χρεώθηκαν σε καταχωρητή ή άλλο χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.5 | Αναφορά προόδου εργασιών που αφορούν σε χρεωμένα βιβλία, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστό σε ποια φάση ψηφιοποίησης βρίσκεται το Βιβλίο ή το Έγγραφο, ποιες εργασίες είναι ολοκληρωμένες ή σε εκκρεμότητα κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.6 | Αναφορά παραγωγικότητας ως προς τις καταχωρήσεις (π.χ μέσος όρος πληκτρολογημένων χαρακτήρων) και του ποσοστού λαθών κατά την καταχώρηση, εντός χρονικού διαστήματος (ημερησίως, μηνιαίως κλπ), συνολικά για την Ομάδα καταχώρησης και ανά καταχωρητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.7 | Αναφορά αποτελεσμάτων του ελέγχου Α’ & Β’ Καταχώρησης (ημερήσια, εβδομαδιαία κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.8 | Συγκεντρωτική αναφορά διορθώσεων, ως αποτέλεσμα του ελέγχου Α’ και Β’ καταχώρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.9 | Εκτύπωση πακέτου Εγγράφων που δεν ελέγχθηκε δειγματοληπτικά ή που ολοκληρώθηκε, με ή χωρίς επιτυχία, ο δειγματοληπτικός έλεγχος σάρωσης ή και καταχώρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.10 | Εκτύπωση του ποσοστού των καταχωρημένων Εγγράφων (ανά τύπο, έτος και συνολικά) που είναι σε φάση ελέγχου ή είναι οριστικοποιημένες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.11 | Λίστα Εγγράφων για τα οποία έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από Δικαστήριο/ Εισαγγελία . | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.12 | Εφαρμογή Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.15 | Αρχιτεκτονική Λύση (για την εφαρμογή Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων) | ΝΑΙ |  |  |

5. Λοιπές απαιτήσεις Έργου

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης |  |  |  |
| 5.1.1 | Η διαδικασία επανυποβολών παρτίδων εγγράφων (σαρωμένων ή καταχωρημένων) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση επανυποβολών παρτίδων εγγράφων (σαρωμένων ή καταχωρημένων), να εφαρμόσει εναλλακτικό σενάριο κάλυψης των καθυστερήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου |  |  |  |
| 5.2.1 | Συμμόρφωση με την Παράγραφο 2.2.3 του Παραρτήματος Ι. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Σχέδιο Υλοποίησης υποψηφίου Αναδόχου |  |  |  |
| 5.3.1 | Συμμόρφωση με την Παράγραφο 2.2.4 του Παραρτήματος Ι. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου |  |  |  |
| 5.4.1 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες σάρωσης στους χώρους κάθε δικαστηρίου/ Εισαγγελίας σύμφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήματος VI, όπως αυτός θα εξειδικεύεται σε κάθε εκτελεστική, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Εφόσον, α) η υπάρχουσα διαρρύθμιση του Δικαστηρίου δεν επαρκεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία σάρωσης εντός του Δικαστηρίου, ή β) στοιχειοθετείται από πλευράς ασφάλειας, ποιότητας και ταχύτητας, η αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, τότε ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις, όσον αφορά στον χώρο σάρωσης (με επαρκή αιτιολόγηση). Η προτεινόμενη εναλλακτική διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη των βιβλίων ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων Δικαστηρίων/Εισαγγελιών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εναλλακτική διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τον Κύριο του Έργου και Φορέα Υλοποίησης του Έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4.2 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες καταχώρησης δεδομένων σε δικές του εγκαταστάσεις (Κέντρα Καταχώρησης), τις οποίες θα διαθέσει για αυτό ακριβώς τον σκοπό. | ΝΑΙ |  |  |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται:

- Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου.xml το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν.

- Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  | Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση Κατοικίας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου | Ειδικότητα |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

| Έργο | Εργοδότης | Θέση και Καθήκοντα στο Έργο | Απασχόληση στο Έργο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Περίοδος (από - έως) | Α/Μ |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα και θα περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον προσφερόμενο εξοπλισμό λογισμικό, εφαρμογές [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.] καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

| Α/Α | Τίτλος Ενότητας | Σύμφωνα με παραγράφους: |
| --- | --- | --- |
|  | Ψηφιοποίηση Βιβλίων και Εγγράφων Δικαστηρίων/Εισαγγελιών | 2.1.1 |
|  | Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών (Για την Πρώτη Εκτελεστική) | 2.1.2 |
|  | Οριζόντιες απαιτήσεις Υποσυστημάτων – Εφαρμογών (Για την Πρώτη Εκτελεστική) | 2.1.3 |
|  | Φάσεις Υλοποίησης Έργου | 2.2.1 |
|  | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου – Εκτελεστικών Συμβάσεων | 2.2.2 |
|  | Ομάδα Έργου/ Σχήμα Διοίκησης Έργου | 2.2.3 |
|  | Σχέδιο Υλοποίησης Υποψηφίου Αναδόχου | 2.2.4 |
|  | Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης Έργου | 2.2.5 |
|  | Διαδικασία Παραλαβής Έργου | 2.2.6 |
|  | Πίνακες Συμμόρφωσης |  |
|  | Πίνακες Συμμόρφωσης | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης |
|  | Συμπληρωμένοι οι πίνακες ανάλυσης οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ επί ποινή αποκλεισμού |  |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

    - Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α/Μ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] | * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος |
| 1 | Ανάλυση Απαιτήσεων για το Πληροφοριακό Σύστημα | 10 | 4.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος | 65 | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος | 25 | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία για το Πληροφοριακό Σύστημα | 25 | 3.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Μετάπτωση | 30 | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Εκπαίδευση | 20 | 5.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημείωση:Το κόστος συντήρησης συμπληρώνεται μόνο για την γραμμή 2 «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος» & 3 «Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος»

    - Σάρωση

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ) [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σελίδες Α1 προς σάρωση και τεκμηρίωση | 124.487.540 | 0,109 € |  |  |  |  |
| 2 | Σελίδες Α2 προς σάρωση και τεκμηρίωση | 3.847.690 | 0,136 € |  |  |  |  |
| 3 | Σελίδες Α3/Α4 προς σάρωση και τεκμηρίωση | 171.909.760 | 0,226 € |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |

    - Έγγραφα προς διπλή καταχώρηση

| Α/Α | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΕΓΓΡΑΦΑ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ) [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγγελία Εφετών | Διατάξεις | 58.740 | 1,51 € |  |  |  |  |
| 2 | Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 38.950 | 0,98 € |  |  |  |  |
| 3 | Εισαγγελία Εφετών | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 6.620 | 0,35 € |  |  |  |  |
| 4 | Εισαγγελία Εφετών | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας | 4.360 | 2,33 € |  |  |  |  |
| 5 | Εισαγγελία Εφετών | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1.130 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 6 | Άρειος Πάγος | Αποφάσεις ΑΠ | 101.580 | 0,16 € |  |  |  |  |
| 7 | Άρειος Πάγος | Μητρώο Δικαστών/ Ατομικοί Φάκελοι | 1.310 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 8 | Άρειος Πάγος | Μισθοδοτικές καταστάσεις/ Μητρώα | 10 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 9 | Ειρηνοδικείο | Αποφάσεις | 1.694.300 | 1,16 € |  |  |  |  |
| 10 | Ειρηνοδικείο | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 467.920 | 3,03 € |  |  |  |  |
| 11 | Ειρηνοδικείο | Δηλώσεις Τρίτου | 536.930 | 1,72 € |  |  |  |  |
| 12 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εξερχόμενα/ Σχέδια | 5.020 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 13 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισερχόμενα / Μισθοδοτικές καταστάσεις / Αρχείο Λογιστηρίου / Αρχείο Πληροφορικής / Αρχείο Διεθνών Σχέσεων / | 13.400 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 14 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Ατομικοί φάκελοι συνταξιούχων | 90 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 15 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Στατιστικά | 530 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 16 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Προτάσεις Εισαγγελέων | 70 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 17 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πολιτικών κομμάτων | 90 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 18 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο των Ολομελειών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου | 30 | 0,35 € |  |  |  |  |
| 19 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 14.100 | 0,70 € |  |  |  |  |
| 20 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 108.610 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 21 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 46.520 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 22 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων ( ά. 43, ά. 47 -νυν ά. 51 ΚΠΔ) | 9.120 | 0,23 € |  |  |  |  |
| 23 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 139.470 | 0,23 € |  |  |  |  |
| 24 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 64.270 | 0,23 € |  |  |  |  |
| 25 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 490 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 26 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 234.700 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 27 | Εφετείο | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 425.810 | 0,12 € |  |  |  |  |
| 28 | Εφετείο | Αρχείο ποινικών αποφάσεων | 494.500 | 0,12 € |  |  |  |  |
| 29 | Εφετείο | Αναιρέσεις | 25.360 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 30 | Εφετείο | Πραγματογνωμοσύνες | 3.770 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 31 | Εφετείο | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 8.150 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 32 | Εφετείο | Προσδιορισμοί / Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 21.770 | 1,30 € |  |  |  |  |
| 33 | Εφετείο | Προσδιορισμοί | 127.410 | 1,30 € |  |  |  |  |
| 34 | Εφετείο | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 34.600 | 1,30 € |  |  |  |  |
| 35 | Εφετείο | Ευρετήρια | 114.500 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 36 | Εφετείο | Βιβλία ενδίκων μέσων | 77.470 | 1,35 € |  |  |  |  |
| 37 | Εφετείο | Απολήψιμα | 20.850 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 38 | Πρωτοδικείο | Διαθήκες | 1.395.310 | 2,68 € |  |  |  |  |
| 39 | Πρωτοδικείο | Καταστάσεις Ζώντων Διαθετών | 155.830 | 3,49 € |  |  |  |  |
| 40 | Πρωτοδικείο | Πτωχευτικές Μερίδες | 18.680 | 1,98 € |  |  |  |  |
| 41 | Πρωτοδικείο | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 10.244.820 | 1,12 € |  |  |  |  |
| 42 | Πρωτοδικείο | Αποποιήσεις | 155.800 | 2,33 € |  |  |  |  |
| 43 | Πρωτοδικείο | Σωματεία | 80.690 | 2,68 € |  |  |  |  |
| 44 | Πρωτοδικείο | Εταιρείες | 436.670 | 4,66 € |  |  |  |  |
| 45 | Πταισματοδικείο | Φυλλάδες | 241.370 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 46 | Πταισματοδικείο | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 482.300 | 0,79 € |  |  |  |  |
| 47 | Πταισματοδικείο | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 414.840 | 0,28 € |  |  |  |  |
| 48 | Πταισματοδικείο | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 83.870 | 0,19 € |  |  |  |  |
| 49 | Όλα τα Δικαστήρια/ Εισαγγελίες | Υποθέσεις εντός ΟΣΔΔΥ-ππ | 3.041.950 | 0,19 € |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογων |  |  |  |
| 2 | Σάρωση |  |  |  |
| 3 | Έγγραφα προς διπλή καταχώρηση |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |  |

    - Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ.

| ΕΤΟΣ * | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο |  |  |  |  |  |  |
| 2ο |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)»

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Λεωφ. Συγγρού 194, 176 71 Καλλιθέα Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας)

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

- Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ: .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης: ...........................

Προς:

Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 194, 176 71 Καλλιθέα Αθήνα

ΑΦΜ: 999983307

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% (συμπληρώνετε το συνολικό ποσοστό της λαμβανόμενης προκαταβολής) της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… (συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής) σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., , πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης …………… ή Κοινοπραξίας …………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………(Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας )».

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ: .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης: ...........................

Προς:

Κύριο του Έργου

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. .

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. ΧΧ της παρούσας )».

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

| Α/Α | Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Σημείο |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου |
| 2 | Άρειος Πάγος | Άρειος Πάγος |
| 3 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αγρινίου |
| 4 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αθηνών |
| 5 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας |
| 6 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αίγινας |
| 7 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ακράτας |
| 8 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας |
| 9 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης |
| 10 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικειο Αλμυρού |
| 11 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλμωπίας |
| 12 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας |
| 13 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου |
| 14 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμύνταιου |
| 15 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άμφισσας |
| 16 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άνδρου |
| 17 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αργοστολίου |
| 18 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άργους |
| 19 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρήνης |
| 20 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρναίας |
| 21 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άρτας |
| 22 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άστρους |
| 23 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αταλάντης |
| 24 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αχαρνών |
| 25 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάλτου |
| 26 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάμου |
| 27 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βασιλικών |
| 28 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βέροιας |
| 29 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόλου |
| 30 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόνιτσας |
| 31 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γαστούνης |
| 32 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών |
| 33 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γρεβενών |
| 34 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γυθείου |
| 35 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου |
| 36 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δράμας |
| 37 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δύμης |
| 38 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Έδεσσας |
| 39 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελασσόνας |
| 40 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελευσίνας |
| 41 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Εορδαίας |
| 42 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς |
| 43 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ερμούπολης |
| 44 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας |
| 45 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου |
| 46 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας |
| 47 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηρακλείου |
| 48 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θάσου |
| 49 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης |
| 50 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θηβών |
| 51 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θήρας |
| 52 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας |
| 53 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ικαρίας |
| 54 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιλίου |
| 55 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιστιαίας |
| 56 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων |
| 57 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καβάλας |
| 58 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων |
| 59 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμάτας |
| 60 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας |
| 61 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαυρίας |
| 62 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλιθέας |
| 63 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου |
| 64 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλύμνου |
| 65 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρδίτσας |
| 66 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου |
| 67 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρπάθου |
| 68 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρύστου |
| 69 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας |
| 70 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστελλίου |
| 71 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστοριάς |
| 72 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κατερίνης |
| 73 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κέρκυρας |
| 74 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κιλκίς |
| 75 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κοζάνης |
| 76 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κολινδρού |
| 77 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κομοτηνής |
| 78 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κόνιτσας |
| 79 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κορίνθου |
| 80 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κουφαλίων |
| 81 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κρωπίας |
| 82 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυθήρων |
| 83 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κύμης |
| 84 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας |
| 85 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κω |
| 86 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαγκαδά |
| 87 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαμίας |
| 88 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λάρισας |
| 89 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαυρίου |
| 90 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λέρου |
| 91 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λευκάδας |
| 92 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λήμνου |
| 93 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς |
| 94 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μαραθώνα |
| 95 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μάσσητος |
| 96 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης |
| 97 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγάρων |
| 98 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου |
| 99 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μήλου |
| 100 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μοιρών |
| 101 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυκόνου |
| 102 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων |
| 103 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης |
| 104 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάξου |
| 105 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάουσας |
| 106 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου |
| 107 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπλίου |
| 108 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας |
| 109 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου |
| 110 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας |
| 111 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεμέας |
| 112 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών |
| 113 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νιγρίτας |
| 114 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νίκαιας |
| 115 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξάνθης |
| 116 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου |
| 117 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ολυμπίων |
| 118 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας |
| 119 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Παγγαίου |
| 120 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πάρου |
| 121 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πατρών |
| 122 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πειραιώς |
| 123 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Περιστερίου |
| 124 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους |
| 125 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου |
| 126 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυγύρου |
| 127 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου |
| 128 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πρέβεζας |
| 129 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύλου |
| 130 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας |
| 131 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης |
| 132 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης |
| 133 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ροδολίβους |
| 134 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρόδου |
| 135 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας |
| 136 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαμαίων |
| 137 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σάμου |
| 138 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σερρών |
| 139 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σητείας |
| 140 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σικυώνος |
| 141 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σιντικής |
| 142 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκοπέλου |
| 143 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκύδρας |
| 144 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπάρτης |
| 145 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπετσών |
| 146 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ταμυνέων |
| 147 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τήνου |
| 148 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρικάλων |
| 149 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρίπολης |
| 150 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φαρσάλων |
| 151 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φλώρινας |
| 152 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου |
| 153 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλκίδας |
| 154 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χανίων |
| 155 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χίου |
| 156 | Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ψωφίδος |
| 157 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών |
| 158 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου |
| 159 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης |
| 160 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου |
| 161 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας |
| 162 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας |
| 163 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου |
| 164 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας |
| 165 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης |
| 166 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης |
| 167 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων |
| 168 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας |
| 169 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας |
| 170 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης |
| 171 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας |
| 172 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας |
| 173 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου |
| 174 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών |
| 175 | Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς |
| 176 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου |
| 177 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών |
| 178 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου |
| 179 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης |
| 180 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας |
| 181 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας |
| 182 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας |
| 183 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας |
| 184 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου |
| 185 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών |
| 186 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών |
| 187 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου |
| 188 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας |
| 189 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας |
| 190 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας |
| 191 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου |
| 192 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας |
| 193 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου |
| 194 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας |
| 195 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης |
| 196 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών |
| 197 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων |
| 198 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας |
| 199 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων |
| 200 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας |
| 201 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας |
| 202 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς |
| 203 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης |
| 204 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας |
| 205 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας |
| 206 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις |
| 207 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης |
| 208 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου |
| 209 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας |
| 210 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω |
| 211 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας |
| 212 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας |
| 213 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου |
| 214 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας |
| 215 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς |
| 216 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου |
| 217 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης |
| 218 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου |
| 219 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου |
| 220 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης |
| 221 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας |
| 222 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών |
| 223 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς |
| 224 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας |
| 225 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης |
| 226 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης |
| 227 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου |
| 228 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου |
| 229 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών |
| 230 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης |
| 231 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου |
| 232 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων |
| 233 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης |
| 234 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας |
| 235 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας |
| 236 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής |
| 237 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων |
| 238 | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου |
| 239 | Εφετείο | Εφετείο Αθηνών |
| 240 | Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου |
| 241 | Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης |
| 242 | Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου |
| 243 | Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας |
| 244 | Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας |
| 245 | Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου |
| 246 | Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας |
| 247 | Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης |
| 248 | Εφετείο | Εφετείο Θράκης |
| 249 | Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων |
| 250 | Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας |
| 251 | Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας |
| 252 | Εφετείο | Εφετείο Κρήτης |
| 253 | Εφετείο | Εφετείο Λαμίας |
| 254 | Εφετείο | Εφετείο Λάρισας |
| 255 | Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου |
| 256 | Εφετείο | Εφετείο Πατρών |
| 257 | Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς |
| 258 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου |
| 259 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών |
| 260 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου |
| 261 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης |
| 262 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας |
| 263 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας |
| 264 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας |
| 265 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας |
| 266 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου |
| 267 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών |
| 268 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου |
| 269 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας |
| 270 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας |
| 271 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας |
| 272 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου |
| 273 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας |
| 274 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου |
| 275 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας |
| 276 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης |
| 277 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών |
| 278 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων |
| 279 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας |
| 280 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων |
| 281 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας |
| 282 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας |
| 283 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς |
| 284 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης |
| 285 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας |
| 286 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας |
| 287 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις |
| 288 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης |
| 289 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου |
| 290 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας |
| 291 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω |
| 292 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας |
| 293 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας |
| 294 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου |
| 295 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας |
| 296 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς |
| 297 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου |
| 298 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης |
| 299 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου |
| 300 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου |
| 301 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης |
| 302 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας |
| 303 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών |
| 304 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς |
| 305 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας |
| 306 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης |
| 307 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης |
| 308 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου |
| 309 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου |
| 310 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών |
| 311 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης |
| 312 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου |
| 313 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων |
| 314 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας |
| 315 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας |
| 316 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής |
| 317 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων |
| 318 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου |
| 319 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών |
| 320 | Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης |
| 321 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αγρινίου |
| 322 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αθηνών |
| 323 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αιγιαλείας |
| 324 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αμαλιάδας |
| 325 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άργους |
| 326 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άρτας |
| 327 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βάλτου |
| 328 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βέροιας |
| 329 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βόλου |
| 330 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Δράμας |
| 331 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ελασσόνας |
| 332 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ηρακλείου |
| 333 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης |
| 334 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θηβών |
| 335 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιωαννίνων |
| 336 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καβάλας |
| 337 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαβρύτων |
| 338 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαμάτας |
| 339 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καρδίτσας |
| 340 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κέρκυρας |
| 341 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κοζάνης |
| 342 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κομοτηνής |
| 343 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κορίνθου |
| 344 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λαμίας |
| 345 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λάρισας |
| 346 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λιβαδειάς |
| 347 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μάσσητος |
| 348 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μεσολογγίου |
| 349 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μυτιλήνης |
| 350 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου |
| 351 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Νέαπολης Λασιθίου |
| 352 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ξάνθης |
| 353 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πατρών |
| 354 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πειραιά |
| 355 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πιερίας |
| 356 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πύργου Ηλείας |
| 357 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρεθύμνης |
| 358 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρόδου |
| 359 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σερρών |
| 360 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σικυώνος |
| 361 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σπάρτης |
| 362 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρικάλων |
| 363 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρίπολης |
| 364 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χαλκίδας |
| 365 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χανίων |
| 366 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ακράτας |
| 367 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιεράπετρας |
| 368 | Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Νεάπολης Λασιθίου |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X– ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ANSI Z1.4_2003

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI– ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ

| Δικαστήριο/ Εισαγγελία | Φορέας | Κατηγορία Αρχείου | Εύρος Ετών | Εκτίμηση Υποθέσεων | Εκτίμηση Υποθέσεων εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ | Εκτίμηση Υποθέσεων στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ | Ταχυσάρωση | Επίπεδη Σάρωση | Σάρωση Βιβλίων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρειος Πάγος | Άρειος Πάγος | Αποφάσεις ΑΠ | 1835-2021 | 130.080 | 101.580 | 28.500 | 0 | 0 | 1.224.000 |
| Άρειος Πάγος | Άρειος Πάγος | Μητρώο Δικαστών/ Ατομικοί Φάκελοι | 1980-2021 | 2.900 | 1.310 | 1.590 | 533.120 | 8.800 | 0 |
| Άρειος Πάγος | Άρειος Πάγος | Μισθοδοτικές καταστάσεις/ Μητρώα | 2000-2010 | 10 | 10 | 0 | 3.400 | 50 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αίγινας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλμυρού | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλμωπίας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.490 | 490 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άνδρου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αταλάντης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αχαρνών | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.490 | 490 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάμου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόλου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόνιτσας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γυθείου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δράμας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δύμης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θηβών | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θήρας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ικαρίας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμάτας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρπάθου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρύστου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κατερίνης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυθήρων | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λάρισας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λέρου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λευκάδας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λήμνου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μαραθώνα | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.490 | 490 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μήλου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μοιρών | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυκόνου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάξου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεμέας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πάρου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύλου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρόδου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκύδρας | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπετσών | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τήνου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.490 | 490 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χανίων | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ψωφίδος | Αποφάσεις |  | 7.980 | 7.980 | 0 | 67.970 | 1.040 | 87.090 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αγρινίου | Αποφάσεις | 2010-2021 | 11.660 | 11.660 | 0 | 394.740 | 0 | 32.900 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αθηνών | Αποφάσεις | 1963-2020 | 778.690 | 578.630 | 200.060 | 1.802.000 | 294.250 | 3.901.500 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας | Αποφάσεις | 1980-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 30.600 | 0 | 2.550 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ακράτας | Αποφάσεις | 1949-2021 | 3.610 | 3.610 | 0 | 54.340 | 0 | 10.200 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας | Αποφάσεις | 2000-2021 | 2.990 | 2.990 | 0 | 7.890 | 0 | 2.550 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης | Αποφάσεις | 2002-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 91.800 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας | Αποφάσεις | 1963 - 2021 | 110 | 110 | 0 | 680 | 0 | 510 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμύνταιου | Αποφάσεις | 1915 έως 2021 | 550 | 550 | 0 | 6.120 | 0 | 510 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άμφισσας | Αποφάσεις | 2013-2021 | 3.460 | 3.460 | 0 | 173.270 | 0 | 32.490 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αργοστολίου | Αποφάσεις | ΑΠΟ 1953 ΕΩΣ 2021 | 4.480 | 4.480 | 0 | 0 | 0 | 126.280 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άργους | Αποφάσεις | 1958-2021 | 9.160 | 9.160 | 0 | 172.380 | 0 | 301.620 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρήνης | Αποφάσεις | 2000-2020 | 1.120 | 1.120 | 0 | 20.540 | 390 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρναίας | Αποφάσεις | 2000-2020 | 1.440 | 1.440 | 0 | 2.720 | 0 | 18.210 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άρτας | Αποφάσεις | 1980-2021 | 10.840 | 10.840 | 0 | 142.800 | 0 | 45.900 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άστρους | Αποφάσεις | ΑΠΟ ΤΟ 1970 | 3.800 | 3.800 | 0 | 57.120 | 0 | 10.710 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάλτου | Αποφάσεις | 1945-2021 | 3.350 | 3.350 | 0 | 12.380 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βασιλικών | Αποφάσεις | 2000 -2020 | 4.890 | 4.890 | 0 | 17.210 | 0 | 51.510 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βέροιας | Αποφάσεις | 2000-2021 | 8.410 | 8.410 | 0 | 6.330 | 0 | 42.690 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γαστούνης | Αποφάσεις | 2000-2020 | 1.280 | 1.280 | 0 | 820 | 0 | 5.410 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών | Αποφάσεις | από το έτος 1931 έως και 2020 | 24.390 | 24.390 | 0 | 45.900 | 0 | 309.830 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γρεβενών | Αποφάσεις | 1970 -2021 | 5.570 | 5.570 | 0 | 102.680 | 1.710 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου | Αποφάσεις | 2000 ΕΩΣ 2021 | 2.770 | 2.770 | 0 | 27.200 | 500 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Έδεσσας | Αποφάσεις | 1990 | 3.510 | 3.510 | 0 | 8.840 | 0 | 26.420 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελασσόνας | Αποφάσεις | 2010-2021 | 490 | 490 | 0 | 3.060 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελευσίνας | Αποφάσεις | 2000-2021 | 4.000 | 2.310 | 1.690 | 75.210 | 0 | 56.410 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Εορδαίας | Αποφάσεις | 2000 ΕΩΣ 2021 | 4.880 | 4.880 | 0 | 59.980 | 990 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ερμούπολης | Αποφάσεις | από 1919 έως 2020 | 1.320 | 1.320 | 0 | 9.800 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας | Αποφάσεις | 2013-2021 | 30 | 30 | 0 | 1.230 | 0 | 110 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | Αποφάσεις | 1990-2021 | 13.550 | 13.550 | 0 | 0 | 0 | 127.500 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θάσου | Αποφάσεις | Από το 1964 έως σήμερα με διακοπή τα έτη 1966 έως 1972 | 3.480 | 3.480 | 0 | 12.240 | 0 | 13.770 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης | Αποφάσεις | 2010-2017 | 37.670 | 18.190 | 19.480 | 0 | 0 | 708.900 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας | Αποφάσεις | Από 1990 έως 2021 | 2.710 | 2.710 | 0 | 16.660 | 280 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιλίου | Αποφάσεις | 2000-2021 | 7.710 | 6.100 | 1.610 | 113.770 | 1.930 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιστιαίας | Αποφάσεις | 1980-σήμερα | 2.610 | 2.610 | 0 | 22.440 | 390 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων | Αποφάσεις | Από το 1-1-2000 έως σήμερα | 10.300 | 10.300 | 0 | 6.460 | 0 | 43.610 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καβάλας | Αποφάσεις | 1961-2021 | 16.810 | 16.810 | 0 | 21.080 | 0 | 142.290 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων | Αποφάσεις | 1948-2021 | 3.530 | 3.530 | 0 | 30.940 | 0 | 9.950 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας | Αποφάσεις | 2010-2021 | 2.270 | 2.270 | 0 | 19.520 | 330 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαυρίας | Αποφάσεις | 1977-2021 | 18.540 | 18.540 | 0 | 113.970 | 1.930 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλιθέας | Αποφάσεις | 2010-2021 | 16.750 | 16.750 | 0 | 164.770 | 2.750 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλύμνου | Αποφάσεις | 1985-σήμερα | 2.500 | 2.500 | 0 | 8.780 | 0 | 2.860 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρδίτσας | Αποφάσεις | 1956 - 2021 | 31.700 | 31.700 | 0 | 278.460 | 0 | 835.230 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας | Αποφάσεις | 2010-2019 | 1.890 | 1.890 | 0 | 25.570 | 0 | 2.150 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστελλίου | Αποφάσεις | 1963-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 23.800 | 0 | 7.650 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστοριάς | Αποφάσεις | 1995-2021 | 5.970 | 5.420 | 550 | 29.920 | 0 | 89.760 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κέρκυρας | Αποφάσεις | 1975-2019 | 8.680 | 8.680 | 0 | 0 | 0 | 57.120 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κιλκίς | Αποφάσεις | Από 1990 έως 2021 | 5.940 | 5.940 | 0 | 145.930 | 2.420 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κοζάνης | Αποφάσεις | 2001-2021 | 6.510 | 6.510 | 0 | 32.640 | 0 | 6.120 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κολινδρού | Αποφάσεις | 2000-2021 | 1.510 | 1.510 | 0 | 18.570 | 330 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κομοτηνής | Αποφάσεις | 2011-2021 | 2.780 | 2.780 | 0 | 34.140 | 610 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κόνιτσας | Αποφάσεις | 1953 έως 2021 | 1.300 | 1.300 | 0 | 7.960 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κορίνθου | Αποφάσεις | 1951-2021 | 36.050 | 36.050 | 0 | 542.640 | 0 | 271.320 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κουφαλίων | Αποφάσεις | 2000 έως 2021 | 2.790 | 1.790 | 1.000 | 51.480 | 880 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κρωπίας | Αποφάσεις | 1947-2021 | 23.270 | 17.530 | 5.740 | 17.550 | 0 | 118.220 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κύμης | Αποφάσεις | Από το 1960 έως 2021 | 2.240 | 2.240 | 0 | 15.170 | 0 | 1.280 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κω | Αποφάσεις | 1980-2021 | 5.120 | 5.120 | 0 | 62.900 | 1.050 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαγκαδά | Αποφάσεις | 1975-2020 | 13.550 | 12.600 | 950 | 99.960 | 1.650 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαμίας | Αποφάσεις | 1970 -2020 | 18.910 | 18.910 | 0 | 38.020 | 0 | 113.890 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαυρίου | Αποφάσεις | 1872 έως σήμερα | 8.680 | 8.680 | 0 | 97.920 | 0 | 8.160 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς | Αποφάσεις | 1974-2020 | 7.210 | 7.210 | 0 | 9.050 | 0 | 61.050 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μάσσητος | Αποφάσεις | 1945-2021 | 3.570 | 3.570 | 0 | 134.170 | 0 | 234.760 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγάρων | Αποφάσεις | 2000-2021 | 4.040 | 2.350 | 1.690 | 99.150 | 1.650 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάουσας | Αποφάσεις | 2000-2021 | 4.830 | 4.830 | 0 | 35.640 | 610 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου | Αποφάσεις | 2013 έως σήμερα | 1.740 | 950 | 790 | 17.070 | 330 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπλίου | Αποφάσεις | 1970 ΕΩΣ 2021 | 9.760 | 9.760 | 0 | 179.930 | 2.970 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας | Αποφάσεις | 1987-2021 | 820 | 820 | 0 | 15.100 | 280 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου | Αποφάσεις | 1970-2021 | 10.110 | 10.110 | 0 | 101.460 | 0 | 19.030 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας | Αποφάσεις | Από 1.1.2004 Εως 31.12.2020 | 12.330 | 9.530 | 2.800 | 181.970 | 3.030 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών | Αποφάσεις |  | 3.420 | 3.420 | 0 | 14.620 | 0 | 43.760 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νιγρίτας | Αποφάσεις | ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2021 | 2.990 | 2.990 | 0 | 50.530 | 0 | 4.240 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νίκαιας | Αποφάσεις | 2015-2021 | 3.150 | 3.150 | 0 | 38.700 | 660 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξάνθης | Αποφάσεις | 2010-2021 | 4.190 | 4.190 | 0 | 39.440 | 0 | 29.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ολυμπίων | Αποφάσεις | 2000-2020 | 220 | 120 | 100 | 1.090 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας | Αποφάσεις | 2000-2021 | 6.160 | 6.160 | 0 | 90.850 | 1.540 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Παγγαίου | Αποφάσεις | 1973-2021 | 17.620 | 17.620 | 0 | 75.140 | 0 | 225.420 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πατρών | Αποφάσεις | 2000 - 2021 | 27.100 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 382.500 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πειραιώς | Αποφάσεις | 1933-2021 | 46.070 | 34.190 | 11.880 | 346.800 | 0 | 173.400 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Περιστερίου | Αποφάσεις | 1965-2021 | 16.260 | 14.370 | 1.890 | 130.560 | 0 | 24.480 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυγύρου | Αποφάσεις | 2000-2021 | 5.480 | 5.480 | 0 | 6.870 | 0 | 46.360 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου | Αποφάσεις | από 1990 έως 2020 | 3.080 | 3.080 | 0 | 45.430 | 770 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πρέβεζας | Αποφάσεις | 2010-2021 | 3.240 | 3.240 | 0 | 4.080 | 0 | 27.440 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης | Αποφάσεις | ΑΠΟ 1974 ΕΩΣ 2020 | 2.620 | 2.620 | 0 | 0 | 0 | 12.350 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ροδολίβους | Αποφάσεις | 1-1-2001 εω 31-12-2020 | 3.570 | 3.570 | 0 | 40.260 | 0 | 3.370 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας | Αποφάσεις | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1920, ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ 1970, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1960 | 13.550 | 13.550 | 0 | 17.000 | 0 | 51.000 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαμαίων | Αποφάσεις | 1953-2021 | 4.880 | 4.880 | 0 | 48.960 | 0 | 9.180 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σάμου | Αποφάσεις | 2000-2020 | 2.810 | 2.280 | 530 | 34.550 | 610 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σερρών | Αποφάσεις | Αρχείο αποφάσεων από το 2000 έως το 2021. Αρχείο διαθηκών και δηλώσεων αποποιήσεων κληρονομιάς από το 2013 έως το 2021. | 13.680 | 13.680 | 0 | 17.210 | 0 | 115.830 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σητείας | Αποφάσεις | 2000 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 2.740 | 2.740 | 0 | 16.870 | 280 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σικυώνος | Αποφάσεις | Από 2015 έως σήμερα | 720 | 720 | 0 | 8.780 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σιντικής | Αποφάσεις | 2000-2020 | 7.370 | 6.550 | 820 | 55.490 | 0 | 97.060 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκοπέλου | Αποφάσεις | ΑΠΌ 1951 ΕΩΣ ΚΑΙ 2021 | 430 | 430 | 0 | 10.410 | 0 | 3.370 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπάρτης | Αποφάσεις | ΑΠΟ 2018-2021 | 660 | 660 | 0 | 5.650 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ταμυνέων | Αποφάσεις | 1980-2021 | 1.550 | 1.550 | 0 | 9.590 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρικάλων | Αποφάσεις | Από 2000 έως 2020 | 9.630 | 9.630 | 0 | 120.770 | 0 | 90.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρίπολης | Αποφάσεις | 1950 - 2021 | 13.450 | 13.450 | 0 | 16.870 | 0 | 113.840 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φαρσάλων | Αποφάσεις | 1985-2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 36.720 | 0 | 6.890 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φλώρινας | Αποφάσεις | 2000-2020 | 1.990 | 1.990 | 0 | 3.740 | 0 | 25.250 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλκίδας | Αποφάσεις | 2013-2021 | 12.740 | 1.570 | 11.170 | 9.590 | 0 | 64.720 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χίου | Αποφάσεις | Aπό 1997 έως και σήμερα | 3.510 | 3.510 | 0 | 3.540 | 0 | 23.770 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αίγινας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικειο Αλμυρού | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλμωπίας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άνδρου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άρτας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αταλάντης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αχαρνών | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάμου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόνιτσας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γαστούνης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γυθείου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δράμας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δύμης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελασσόνας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θηβών | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θήρας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ικαρίας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμάτας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρπάθου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρύστου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κατερίνης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κρωπίας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυθήρων | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαγκαδά | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαμίας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λάρισας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαυρίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λέρου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λευκάδας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λήμνου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μαραθώνα | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μήλου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μοιρών | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυκόνου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάξου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεμέας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πάρου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πειραιώς | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύλου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρόδου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκύδρας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπετσών | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τήνου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φαρσάλων | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλκίδας | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.110 | 20 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χανίων | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ψωφίδος | Δηλώσεις Τρίτου |  | 1.130 | 1.130 | 0 | 3.590 | 130 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αγρινίου | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 550 | 550 | 0 | 1.230 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αθηνών | Δηλώσεις τρίτου | 1999-2021 | 483.240 | 368.890 | 114.350 | 2.992.000 | 49.500 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας | Δηλώσεις Τρίτου | 1980-2021 | 1.090 | 1.090 | 0 | 2.450 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ακράτας | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 30 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 820 | 820 | 0 | 960 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 550 | 550 | 0 | 1.230 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας | Δηλώσεις Τρίτου | 1963-2021 | 110 | 110 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμύνταιου | Δηλώσεις Τρίτου | 1915-2021 | 170 | 160 | 10 | 1.840 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άμφισσας | Δηλώσεις Τρίτου | 2013-2021 | 390 | 390 | 0 | 890 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αργοστολίου | Δηλώσεις Τρίτου | ΑΠΟ 2007 ΕΩΣ 2021 | 1.340 | 1.340 | 0 | 3.000 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άργους | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 360 | 360 | 0 | 1.230 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρήνης | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2020 | 30 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρναίας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2020 | 140 | 140 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άστρους | Δηλώσεις Τρίτου | 2013 | 110 | 110 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάλτου | Δηλώσεις Τρίτου | 1945-2021 | 250 | 250 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βασιλικών | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2020 | 210 | 210 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βέροιας | Δηλώσεις Τρίτου | 2011-2021 | 2.710 | 2.710 | 0 | 6.060 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόλου | Δηλώσεις Τρίτου | 2008-2021 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.670 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών | Δηλώσεις Τρίτου | 1993 έως 2021 | 1.900 | 1.900 | 0 | 4.220 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γρεβενών | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 330 | 330 | 0 | 1.840 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελευσίνας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 400 | 290 | 110 | 3.540 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Εορδαίας | Δηλώσεις Τρίτου | 2000 ΕΩΣ 2021 | 660 | 660 | 0 | 1.500 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ερμούπολης | Δηλώσεις Τρίτου | από 2008 έως 2020 | 600 | 600 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας | Δηλώσεις Τρίτου | 2013-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | Δηλώσεις Τρίτου | 1990-2021 | 8.130 | 8.130 | 0 | 72.020 | 1.210 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θάσου | Δηλώσεις Τρίτου | 2005 έως σήμερα | 170 | 170 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης | Δηλώσεις τρίτου | 2015-2021 | 16.260 | 10.170 | 6.090 | 6.120 | 0 | 41.310 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας | Δηλώσεις Τρίτου | Από 2015 έως 2021 | 380 | 380 | 0 | 890 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιλίου | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-1/11/2021 | 330 | 330 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιστιαίας | Δηλώσεις Τρίτου | 1980-σήμερα | 170 | 170 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων | Δηλώσεις Τρίτου | 1-1-2000 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 3.960 | 3.960 | 0 | 8.780 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καβάλας | Δηλώσεις Τρίτου | 2019-2021 | 280 | 280 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων | Δηλώσεις Τρίτου | 1948-2021 | 50 | 50 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας | Δηλώσεις Τρίτου | 2020-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαυρίας | Δηλώσεις Τρίτου | 2005-2021 | 40 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλιθέας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 2.640 | 2.640 | 0 | 5.850 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλύμνου | Δηλώσεις Τρίτου | 2015-σήμερα | 210 | 210 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρδίτσας | Δηλώσεις Τρίτου | 1990-2021 | 3.270 | 3.270 | 0 | 7.280 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2019 | 240 | 240 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστελλίου | Δηλώσεις Τρίτου | 2010 | 330 | 330 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστοριάς | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 870 | 870 | 0 | 1.980 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κέρκυρας | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 60 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κιλκίς | Δηλώσεις Τρίτου | Από το 1990 έως 2021 | 950 | 950 | 0 | 4.220 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κοζάνης | Δηλώσεις Τρίτου | 2001-2021 | 5.970 | 5.970 | 0 | 13.260 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κολινδρού | Δηλώσεις Τρίτου | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 70 | 70 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κομοτηνής | Δηλώσεις Τρίτου | 2011-2021 | 1.340 | 1.340 | 0 | 5.920 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κόνιτσας | Δηλώσεις Τρίτου | 2011 έως 2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κορίνθου | Δηλώσεις Τρίτου | 2007-2021 | 1.420 | 1.420 | 0 | 3.200 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κουφαλίων | Δηλώσεις Τρίτου | 2000 έως 2021 | 230 | 160 | 70 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κύμης | Δηλώσεις Τρίτου | 1980 έως 2021 | 110 | 110 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κω | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 280 | 280 | 0 | 4.560 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μάσσητος | Δηλώσεις Τρίτου | 1994-2021 | 90 | 90 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγάρων | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 120 | 90 | 30 | 410 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάουσας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 660 | 660 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπλίου | Δηλώσεις Τρίτου | 1990 ΕΩΣ 2021 | 440 | 440 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας | Δηλώσεις Τρίτου | 1987-2021 | 30 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου | Δηλώσεις Τρίτου | 2013-2021(έως σήμερα) | 240 | 240 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας | Δηλώσεις Τρίτου | Από 2001 Εως 2020 | 1.820 | 1.200 | 620 | 4.080 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών | Δηλώσεις Τρίτου |  | 620 | 620 | 0 | 2.040 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νιγρίτας | Δηλώσεις Τρίτου | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 140 | 140 | 0 | 2.180 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νίκαιας | Δηλώσεις Τρίτου | 2015-2021 | 200 | 200 | 0 | 480 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ολυμπίων | Δηλώσεις Τρίτου | 2013-2020 | 20 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Παγγαίου | Δηλώσεις Τρίτου | 2011-2021 | 220 | 220 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πατρών | Δηλώσεις Τρίτου | 2015-2021 | 550 | 550 | 0 | 620 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Περιστερίου | Δηλώσεις Τρίτου | 1993-2021 | 610 | 240 | 370 | 680 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυγύρου | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2021 | 850 | 850 | 0 | 6.530 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου | Δηλώσεις Τρίτου | από 1990 έως 2020 | 440 | 440 | 0 | 1.500 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πρέβεζας | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2021 | 610 | 610 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ροδολίβους | Δηλώσεις Τρίτου | 1-1-2001 ΕΩΣ 31-12-2020 | 90 | 90 | 0 | 480 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας | Δηλώσεις Τρίτου | 1950 | 550 | 550 | 0 | 620 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαμαίων | Δηλώσεις Τρίτου | Από 2012-Έως 2021 | 90 | 90 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σάμου | Δηλώσεις Τρίτου | 2013-2020 | 90 | 90 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σερρών | Δηλώσεις Τρίτου | 2010 - 2021 | 3.540 | 3.540 | 0 | 11.770 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σητείας | Δηλώσεις Τρίτου | 2000 ΈΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 230 | 230 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σικυώνος | Δηλώσεις Τρίτου | Από 2015 έως σήμερα | 60 | 60 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σιντικής | Δηλώσεις Τρίτου | 2010-2020 | 230 | 230 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκοπέλου | Δηλώσεις Τρίτου | ΑΠΟ 1951 ΕΩΣ 2021 | 120 | 120 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπάρτης | Δηλώσεις Τρίτου | 2018-2021 | 190 | 190 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ταμυνέων | Δηλώσεις Τρίτου | 2011-2021 | 40 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρικάλων | Δηλώσεις Τρίτου | Από 2000 έως 2020 | 14.460 | 14.460 | 0 | 32.030 | 550 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρίπολης | Δηλώσεις Τρίτου | 1950 - 2021 | 8.410 | 8.410 | 0 | 18.640 | 330 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φλώρινας | Δηλώσεις Τρίτου | 2000-2020 | 270 | 270 | 0 | 620 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χίου | Δηλώσεις Τρίτου | Από το 2011 έως σήμερα | 220 | 220 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αίγινας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικειο Αλμυρού | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλμωπίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άνδρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αταλάντης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αχαρνών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάμου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόνιτσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γαστούνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γυθείου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δράμας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Δύμης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ζακύνθου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θηβών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θήρας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ικαρίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμάτας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρπάθου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρύστου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κατερίνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κρωπίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυθήρων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαγκαδά | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λάρισας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαυρίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λέρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λευκάδας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λήμνου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μαραθώνα | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μήλου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μοιρών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυκόνου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάξου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεμέας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πάρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύλου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ρόδου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκύδρας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπετσών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τήνου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χαλκίδας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.470 | 200 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χανίων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ψωφίδος | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 2.670 | 2.670 | 0 | 15.000 | 320 | 11.580 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αγρινίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 29.990 | 500 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αθηνών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2013-2020 | 115.320 | 95.680 | 19.640 | 578.000 | 9.630 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1980-2021 | 2.710 | 2.710 | 0 | 9.180 | 0 | 770 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ακράτας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1967-2021 | 640 | 640 | 0 | 1.500 | 0 | 160 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 4.020 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 1.960 | 1.960 | 0 | 7.210 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1963-2021 | 4.610 | 4.610 | 0 | 11.560 | 0 | 8.670 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αμύνταιου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1965 | 170 | 170 | 0 | 820 | 0 | 160 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άμφισσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2013-2021 | 330 | 330 | 0 | 8.030 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αργοστολίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | ΑΠΟ 1993 ΕΩΣ 2021 | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 6.330 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άργους | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 1.400 | 1.400 | 0 | 4.420 | 0 | 29.530 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρήνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 190 | 190 | 0 | 2.380 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Αρναίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 270 | 270 | 0 | 140 | 0 | 920 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άρτας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | απο το 1980 | 2.170 | 2.170 | 0 | 24.480 | 0 | 2.040 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Άστρους | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1973 | 330 | 330 | 0 | 1.640 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βάλτου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1945-2021 | 900 | 900 | 0 | 2.250 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βασιλικών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 580 | 580 | 0 | 340 | 0 | 1.990 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βέροιας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 5.970 | 5.970 | 0 | 22.040 | 390 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Βόλου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 8.460 | 8.460 | 0 | 83.240 | 1.380 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1993-2021 | 2.770 | 2.770 | 0 | 1.770 | 0 | 11.730 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Γρεβενών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 990 | 990 | 0 | 12.110 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 590 | 590 | 0 | 4.360 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Έδεσσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000 | 1.340 | 1.340 | 0 | 6.600 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελασσόνας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 20 | 20 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ελευσίνας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 200-2021 | 1.990 | 1.860 | 130 | 14.690 | 280 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Εορδαίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000 ΕΩΣ 2021 | 2.120 | 2.120 | 0 | 7.820 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ερμούπολης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | από 2010 έως 2020 | 450 | 450 | 0 | 1.700 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2013-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1990 | 13.550 | 13.550 | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θάσου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1961 έως σήμερα | 750 | 750 | 0 | 4.630 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 44.450 | 5.500 | 38.950 | 39.040 | 0 | 263.470 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Από 2013 έως 2021 | 550 | 550 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιλίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-1/11/2021 | 5.140 | 4.860 | 280 | 18.980 | 330 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιστιαίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1980-σήμερα | 2.170 | 2.170 | 0 | 13.330 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1-1-2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 3.990 | 3.990 | 0 | 2.040 | 0 | 13.520 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καβάλας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2011-2021 | 2.430 | 2.430 | 0 | 41.760 | 720 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1948-2021 | 210 | 210 | 0 | 750 | 0 | 110 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2015-2021 | 150 | 150 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλαυρίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1977-2021 | 450 | 450 | 0 | 1.160 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλλιθέας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 5.410 | 5.410 | 0 | 33.260 | 550 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καλύμνου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-σήμερα | 970 | 970 | 0 | 1.700 | 0 | 570 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καρδίτσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1977-2021 | 5.040 | 5.040 | 0 | 6.330 | 0 | 42.640 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστελλίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1963-2021 | 660 | 660 | 0 | 1.640 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Καστοριάς | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.960 | 1.960 | 0 | 12.040 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κέρκυρας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1992-2021 | 8.680 | 8.680 | 0 | 42.710 | 720 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κιλκίς | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Από 1990 έως 2021 | 2.980 | 2.980 | 0 | 25.710 | 440 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κοζάνης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2001-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 18.360 | 0 | 1.530 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κολινδρού | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 240 | 240 | 0 | 620 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κομοτηνής | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2011-2021 | 1.710 | 1.710 | 0 | 10.540 | 220 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κόνιτσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1985 έως 2021 | 130 | 130 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κορίνθου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 7.580 | 7.580 | 0 | 55.970 | 940 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κουφαλίων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000 έως 2021 | 660 | 630 | 30 | 4.080 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κύμης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1980 έως και 2021 | 170 | 170 | 0 | 1.160 | 0 | 110 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Κω | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 2.270 | 2.270 | 0 | 55.760 | 940 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λαμίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1997 | 6.180 | 6.180 | 0 | 18.640 | 0 | 32.590 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 2.990 | 2.990 | 0 | 25.710 | 440 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μάσσητος | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 520 | 520 | 0 | 2.930 | 0 | 5.050 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Μεγάρων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.750 | 1.630 | 120 | 42.910 | 720 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νάουσας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.980 | 1.980 | 0 | 9.800 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ναυπλίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1990 ΕΩΣ 2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 29.990 | 500 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1987-2021 | 110 | 110 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2013-2021(έως σήμερα) | 400 | 400 | 0 | 7.280 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Από το έτος 2001 Εως το έτος 2020 | 9.040 | 8.350 | 690 | 44.480 | 770 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής |  | 630 | 630 | 0 | 1.700 | 0 | 2.910 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νιγρίτας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 310 | 310 | 0 | 6.800 | 0 | 620 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Νίκαιας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2015-2021 | 1.160 | 1.160 | 0 | 10.000 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ξάνθης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2021-2021 | 2.450 | 2.450 | 0 | 19.720 | 0 | 3.730 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ολυμπίων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 60 | 60 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 10.070 | 170 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Παγγαίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2011-2021 | 460 | 460 | 0 | 750 | 0 | 2.100 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πατρών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 10.710 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πειραιώς | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2001 εως 2021 | 19.770 | 5.290 | 14.480 | 156.270 | 0 | 13.060 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Περιστερίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1964-2021 | 15.180 | 14.730 | 450 | 60.930 | 0 | 11.430 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυγύρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2021 | 1.000 | 1.000 | 0 | 820 | 0 | 5.100 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | από 1990 έως 2020 | 1.140 | 1.140 | 0 | 14.010 | 280 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Πρέβεζας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 1.290 | 1.290 | 0 | 820 | 0 | 5.460 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ροδολίβους | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1-1-2001 evs 31-12-2020 | 180 | 180 | 0 | 1.020 | 0 | 110 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1990 | 2.710 | 2.710 | 0 | 2.720 | 0 | 8.160 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σαμαίων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1998-2021 | 170 | 170 | 0 | 620 | 0 | 210 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σάμου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2013-2020 | 260 | 260 | 0 | 1.640 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σερρών | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2021 | 2.890 | 2.890 | 0 | 1.840 | 0 | 12.240 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σητείας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. | 1.020 | 1.020 | 0 | 5.040 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σικυώνος | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Από 2015 έως σήμερα | 190 | 190 | 0 | 3.540 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σιντικής | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2010-2020 | 750 | 750 | 0 | 4.560 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σκοπέλου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | ΑΠΟ 1951 ΕΩΣ 2021 | 300 | 300 | 0 | 1.840 | 0 | 620 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Σπάρτης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2018-2021 | 140 | 140 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Ταμυνέων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1980-2021 | 820 | 820 | 0 | 4.020 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρικάλων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Από 2000 έως 2020 | 8.470 | 8.470 | 0 | 44.680 | 0 | 22.340 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Τρίπολης | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1974 - 2021 | 3.040 | 3.040 | 0 | 1.570 | 0 | 10.310 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φαρσάλων | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 1993-2021 | 980 | 980 | 0 | 4.830 | 110 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Φλώρινας | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | 2000-2020 | 1.310 | 1.310 | 0 | 24.140 | 440 | 0 |
| Ειρηνοδικείο | Ειρηνοδικείο Χίου | Διαταγές Πληρωμής/ Διαταγές Απόδοσης Μισθίου/ Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής | Aπό 1997 έως και σήμερα | 1.870 | 1.870 | 0 | 1.430 | 0 | 9.490 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισερχόμενα / Μισθοδοτικές καταστάσεις / Αρχείο Λογιστηρίου / Αρχείο Πληροφορικής / Αρχείο Διεθνών Σχέσεων |  | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 3300 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο Πολιτικών κομμάτων | 1932-2021 | 750 | 90 | 660 | 10.200 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Αρχείο των Ολομελειών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου | 1990-2021 | 190 | 30 | 160 | 2.380 | 280 | 510 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Ατομικοί φάκελοι συνταξιούχων | 1990-2021 | 90 | 90 | 0 | 6.800 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισερχόμενα | 1993-2021 | 108.400 | 13.400 | 95.000 | 952.960 | 15.730 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εξερχόμενα/ Σχέδια | 2007-2021 | 40.650 | 5.020 | 35.630 | 102.000 | 1.650 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Μισθοδοτικές καταστάσεις | 2000-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Προτάσεις Εισαγγελέων | 2017-2021 | 550 | 70 | 480 | 3.400 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Εισαγγελία Αρείου Πάγου | Στατιστικά | 2009-2021 | 530 | 530 | 0 | 133.280 | 2.200 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας | 2017-2021 | 4.990 | 4.170 | 820 | 106.760 | 1.760 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης | Αρχείο Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας | 2018 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 550 | 190 | 360 | 16.660 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων |  | 830 | 830 | 0 | 11.990 | 4.570 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων |  | 830 | 830 | 0 | 11.990 | 4.570 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2001-2021 | 11.390 | 9.110 | 2.280 | 176.800 | 3.300 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2000-2021 | 1.150 | 1.150 | 0 | 46.110 | 9.350 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2011-2021 | 90 | 90 | 0 | 1.160 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2011-2021 | 100 | 100 | 0 | 1.770 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 1993-2021 | 300 | 300 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2011-2021 | 160 | 160 | 0 | 4.020 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2011-2021 | 560 | 560 | 0 | 2.860 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | Από το έτος 2010 έως το 2021 | 22.770 | 16.830 | 5.940 | 223.930 | 3.740 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2000-2021 | 6.510 | 6.510 | 0 | 73.440 | 6.600 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2017-2021 | 230 | 230 | 0 | 2.790 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2004-2021 | 990 | 990 | 0 | 12.450 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2010-2021 | 90 | 90 | 0 | 550 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2013-2021 | 60 | 60 | 0 | 680 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2010-2021 | 40 | 40 | 0 | 1.230 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2010-2021 | 360 | 360 | 0 | 1.770 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2000-2021 | 380 | 380 | 0 | 11.900 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών | Αρχείο φυγοδίκων και φυγοποίνων | 2005-2021 | 330 | 330 | 0 | 2.040 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.140 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.140 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.140 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1979-2021 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.830 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2014-2021 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.350 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2011 έως 2021 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.320 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1992-2021 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.630 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2011-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1979-2021 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.380 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1995-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.020 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2017-2021 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.280 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2012-2021 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.510 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2010-2021 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.320 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2011-2021 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2010-2021 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.060 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 2013-2021 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.590 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών | Βιβλία ΜΟΔ και ΜΟΕ | 1980-2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου | Διατάξεις |  | 1.500 | 1.500 | 0 | 12.480 | 570 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας | Διατάξεις |  | 1.500 | 1.500 | 0 | 12.480 | 570 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών | Διατάξεις |  | 1.500 | 1.500 | 0 | 12.480 | 570 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών | Διατάξεις | 1981-2021 | 38.760 | 34.100 | 4.660 | 116.960 | 2.200 | 510 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου | Διατάξεις | 2015-2021 | 130 | 130 | 0 | 1.500 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης | Διατάξεις | 2011-2021 | 170 | 170 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου | Διατάξεις | 2011-2021 | 280 | 280 | 0 | 1.700 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας | Διατάξεις | 1992-2021 | 850 | 850 | 0 | 5.100 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Διατάξεις | 2011 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 970 | 970 | 0 | 2.320 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας | Διατάξεις | 2011-2021 | 1.560 | 1.560 | 0 | 5.580 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης | Διατάξεις | 2010-2021 | 11.390 | 1.410 | 9.980 | 167.960 | 2.810 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης | Διατάξεις | 2005-2021 | 3.260 | 3.260 | 0 | 77.520 | 3.360 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων | Διατάξεις | 2017-2021 | 1.530 | 1.530 | 0 | 9.120 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας | Διατάξεις | 2004-2021 | 1.850 | 1.850 | 0 | 11.020 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας | Διατάξεις | 2010-2021 | 2.700 | 2.700 | 0 | 6.460 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης | Διατάξεις | 2000-2021 | 890 | 890 | 0 | 4.220 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας | Διατάξεις | 2010-2021 | 520 | 520 | 0 | 1.230 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου | Διατάξεις | 2010-2021 | 330 | 330 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς | Διατάξεις | A) ΑΠΟ 1981-2021 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ β) ΑΠΟ 2001-2021 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 432 ΚΠΔ) γ) ΑΠΟ 2005-2020 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΥΣΗ ΥΦ' ΟΡΟΝ) | 4.070 | 3.690 | 380 | 24.280 | 1.050 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης |  | 120 | 120 | 0 | 7.310 | 350 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αθηνών | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 1995-2021 | 4.880 | 4.400 | 480 | 401.200 | 6.600 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2015-2021 | 70 | 70 | 0 | 4.970 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2011-2021 | 60 | 60 | 0 | 3.130 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2011-2021 | 40 | 40 | 0 | 1.300 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | Από 2010 έως 2021 | 80 | 80 | 0 | 4.290 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2011 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 20 | 20 | 0 | 1.360 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2011-2021 | 50 | 50 | 0 | 3.000 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2004-2021 | 560 | 400 | 160 | 34.280 | 610 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Θράκης | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2000-2021 | 460 | 460 | 0 | 5.440 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2017-2021 | 50 | 50 | 0 | 5.170 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | Από 2005 έως 2021 | 20 | 0 | 20 | 620 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2010-2021 | 70 | 70 | 0 | 11.630 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Κρήτης | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2013-2019 | 90 | 90 | 0 | 1.980 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λαμίας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2000-2021 | 20 | 20 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Λάρισας | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | Από το έτος 2011 έως σήμερα | 120 | 120 | 0 | 9.520 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 2005-2021 | 220 | 220 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πατρών | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | Από το 2015 έως σήμερα | 10 | 10 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Εφετών | Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς | Φάκελοι εκδόσεων και Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης | 1995 και εντεύθεν | 380 | 340 | 40 | 45.220 | 1.930 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.930 | 0 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών |  | 1.930 | 1.880 | 50 | 80.680 | 3.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2010 ΕΩΣ 2021 | 250 | 250 | 0 | 5.850 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2006-2021 | 20.330 | 2.510 | 17.820 | 346.800 | 5.500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2005-2021 | 3.190 | 3.190 | 0 | 38.020 | 1.650 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2000-2021 | 10.030 | 10.030 | 0 | 358.570 | 15.290 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2000-2021 | 5.050 | 5.050 | 0 | 300.430 | 12.820 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2001 εως 2020 | 200 | 200 | 0 | 11.630 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | ΑΠΟ 2001 ΕΩΣ 2021 | 320 | 320 | 0 | 37.200 | 1.600 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2011 - 2020 | 80 | 80 | 0 | 4.290 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2002-2021 | 170 | 170 | 0 | 9.590 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΩΣ 2021 | 80 | 80 | 0 | 1.430 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2017-2021 | 40 | 40 | 0 | 2.380 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1949-2021 | 1.170 | 1.170 | 0 | 6.940 | 330 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 20 έτη -από 2001 έως 2021 | 310 | 310 | 0 | 11.090 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1987-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2011-2020 | 140 | 140 | 0 | 8.100 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2001-2021 | 5.420 | 670 | 4.750 | 136.000 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1988-2021 | 9.970 | 9.970 | 0 | 81.600 | 880 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | ΑΠΟ 2001 ΕΩΣ 2021 | 430 | 430 | 0 | 15.100 | 660 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2006-2020 | 70 | 70 | 0 | 2.520 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2016 | 90 | 90 | 0 | 14.560 | 660 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2006 - 2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 251.940 | 10.730 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | από 1-1-2011 έως 31-12-2020 | 30 | 30 | 0 | 1.570 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2012 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2009-2021 | 160 | 160 | 0 | 3.680 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2003-2021 | 5.310 | 5.310 | 0 | 316.000 | 13.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2010-2021 | 980 | 980 | 0 | 2.380 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2015-2021 | 14.640 | 14.640 | 0 | 872.100 | 37.180 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2006-2021 | 100 | 100 | 0 | 2.180 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2007-2021 | 3.640 | 3.640 | 0 | 216.450 | 9.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2000-2021 | 600 | 600 | 0 | 21.360 | 940 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2002-2021 | 600 | 600 | 0 | 35.430 | 1.540 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1992-2021 | 6.510 | 6.510 | 0 | 77.520 | 3.360 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2011 ΕΩς 2021 | 60 | 60 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2003-2021 | 90 | 90 | 0 | 15.510 | 660 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | Από 2002 Έως 2021 | 830 | 830 | 0 | 49.100 | 2.090 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2011-2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 24.280 | 1.050 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2010-2021 | 910 | 910 | 0 | 21.700 | 940 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2001 - 2021 | 440 | 440 | 0 | 12.920 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | πάνω από 15ετία | 2.170 | 270 | 1.900 | 129.200 | 5.500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2000-2021 | 20 | 20 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1998 | 8.860 | 8.860 | 0 | 316.540 | 13.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 2021 | 330 | 330 | 0 | 23.260 | 990 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2020 | 720 | 720 | 0 | 85.070 | 3.630 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2010-2021 | 150 | 150 | 0 | 7.820 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1996-2020 | 130 | 130 | 0 | 3.000 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2010-2021 | 90 | 90 | 0 | 3.400 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | Από 2010 ΄έως 2021 | 1.310 | 1.310 | 0 | 77.520 | 3.360 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 2001-σήμερα | 190 | 190 | 0 | 11.090 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1993 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 420 | 420 | 0 | 24.550 | 1.050 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Ανακριτικές Δικογραφίες/ Αρχείο Αγνώστων Δραστών | 1999 | 330 | 330 | 0 | 3.880 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων ( ά. 43, ά. 47 -νυν ά. 51 ΚΠΔ) | 2015-2021 | 73.720 | 9.120 | 64.600 | 278.800 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.620 | 0 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) |  | 2.620 | 2.410 | 210 | 137.620 | 5.900 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010 ΕΩΣ 2021 | 2.310 | 2.310 | 0 | 54.950 | 2.370 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2015-2021 | 710 | 710 | 0 | 2.590 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2000-2021 | 3.690 | 3.690 | 0 | 109.820 | 4.730 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2006-έως 11-11-2021 | 1.680 | 1.680 | 0 | 8.030 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2000-2021 | 2.340 | 2.340 | 0 | 194.480 | 8.310 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2001 και εντεύθεν | 2.030 | 2.030 | 0 | 120.570 | 5.170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ 2001- ΕΩΣ 2021 | 7.080 | 7.080 | 0 | 421.400 | 17.990 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011 - 2021 | 850 | 850 | 0 | 30.260 | 1.320 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2002-2021 | 740 | 740 | 0 | 35.160 | 1.540 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 2021 | 2.530 | 2.530 | 0 | 120.160 | 5.170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2017-2021 | 620 | 620 | 0 | 51.070 | 2.200 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1949-2021 | 1.320 | 1.320 | 0 | 7.820 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 5 ετών, από 2017 έως 2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 80.790 | 3.470 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1997-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011-2020 | 2.120 | 2.120 | 0 | 113.430 | 4.840 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2001-2021 | 32.520 | 4.020 | 28.500 | 652.800 | 66.000 | 61.200 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1988-2021 | 3.100 | 3.100 | 0 | 184.280 | 7.870 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ 2021 | 1.940 | 1.940 | 0 | 69.160 | 2.970 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2017-2020 | 140 | 140 | 0 | 340 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΤΣ 2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2006 - 2021 | 4.880 | 4.880 | 0 | 174.420 | 7.430 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | από 1-1-2011 έως 31-12-2020 | 650 | 650 | 0 | 38.700 | 1.650 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2012 ΕΩΣ 2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2009-2021 | 880 | 880 | 0 | 41.690 | 1.820 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2003-2021 | 3.820 | 3.820 | 0 | 227.600 | 9.740 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010-2021 | 1.740 | 1.740 | 0 | 4.150 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2012-2021 | 3.260 | 3.260 | 0 | 11.630 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2013-2021 | 550 | 550 | 0 | 1.360 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2007/2021 | 1.960 | 1.960 | 0 | 116.350 | 5.010 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2000-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 258.400 | 11.000 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2000-2021 | 8.500 | 8.500 | 0 | 506.470 | 21.560 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2992-2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 145.390 | 6.220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011-2021 | 1.490 | 1.490 | 0 | 8.910 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011-2021 | 930 | 930 | 0 | 220.460 | 9.410 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | Από 2002 έως 2021 | 5.150 | 5.150 | 0 | 306.890 | 13.090 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011-2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 80.790 | 3.470 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010-2021 | 2.890 | 2.890 | 0 | 10.340 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010 - 2021 | 2.390 | 2.390 | 0 | 14.220 | 610 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011-2021 | 1.240 | 1.240 | 0 | 29.380 | 1.270 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2012-2021 | 10.840 | 1.340 | 9.500 | 646.000 | 27.500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2000-2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 58.140 | 2.480 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2011 | 1.370 | 1.370 | 0 | 32.510 | 1.430 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 67.870 | 2.920 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2020 | 270 | 270 | 0 | 31.490 | 1.380 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010-2021 | 1.540 | 1.540 | 0 | 5.510 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1996-2020 | 7.120 | 7.120 | 0 | 254.390 | 10.840 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2010-2021 | 2.300 | 2.300 | 0 | 27.340 | 1.210 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | Από 2010 έως 2021 | 1.380 | 1.380 | 0 | 98.740 | 4.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1-1-2011 εως σημερα | 3.110 | 3.110 | 0 | 1.109.900 | 47.300 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 2012 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 1.840 | 1.840 | 0 | 109.280 | 4.680 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (43) | 1999 | 170 | 170 | 0 | 4.900 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.210 | 0 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) |  | 1.210 | 1.120 | 90 | 59.090 | 2.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010 ΕΩΣ 2021 | 980 | 980 | 0 | 23.260 | 990 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2015 | 390 | 390 | 0 | 1.840 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2000-2021 | 1.140 | 1.140 | 0 | 33.940 | 1.490 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2006 έως 11-11-2021 | 460 | 460 | 0 | 2.180 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2000-2021 | 1.220 | 1.220 | 0 | 72.560 | 3.140 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2001 και εντεύθεν | 1.740 | 1.740 | 0 | 103.360 | 4.460 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ 2001 ΕΩΣ 2021 | 4.000 | 4.000 | 0 | 333.480 | 14.250 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011 - 2021 | 270 | 270 | 0 | 9.460 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2002-2021 | 400 | 400 | 0 | 19.110 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΩΣ 2021 | 620 | 620 | 0 | 29.310 | 1.270 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2017-2021 | 240 | 240 | 0 | 17.140 | 770 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1949-2021 | 660 | 660 | 0 | 3.950 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 5 έτη από 2017 έως 2021 | 440 | 440 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1997-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011-2020 | 2.060 | 2.060 | 0 | 49.100 | 2.090 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2001-2021 | 10.840 | 1.340 | 9.500 | 217.600 | 22.000 | 20.400 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1988-2021 | 1.660 | 1.660 | 0 | 98.600 | 4.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ 2021 | 680 | 680 | 0 | 24.280 | 1.050 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2017-2020 | 130 | 130 | 0 | 340 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΕΩΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ 47 ΚΠΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 51 ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΕΩΣ 2021 | 1.900 | 1.900 | 0 | 9.050 | 440 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2006 - 2021 | 600 | 600 | 0 | 71.060 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | από 1-1-2011 έως 31-12-2020 | 180 | 180 | 0 | 10.750 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2012 ΕΩΣ 2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2009-2021 | 1.020 | 1.020 | 0 | 36.320 | 1.600 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010-2021 | 490 | 490 | 0 | 1.770 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2012-2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 5.850 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2013-2021 | 300 | 300 | 0 | 1.840 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2007/2021 | 2.790 | 2.790 | 0 | 165.990 | 7.100 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2000-2021 | 3.580 | 3.580 | 0 | 170.550 | 7.260 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2000-2021 | 2.930 | 2.930 | 0 | 174.420 | 7.430 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | α. 47: 1991-2019 α.51: 2019-2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 96.900 | 4.180 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011-2021 | 720 | 720 | 0 | 4.290 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011-2021 | 520 | 520 | 0 | 36.790 | 1.600 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | Από 2002 Έως 2021 | 1.550 | 1.550 | 0 | 92.080 | 3.960 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011-2021 | 630 | 630 | 0 | 22.310 | 990 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010-2021 | 1.270 | 1.270 | 0 | 4.560 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010 - 2021 | 2.390 | 2.390 | 0 | 8.570 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010-2021 | 240 | 240 | 0 | 19.380 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2013-2021 | 4.610 | 570 | 4.040 | 274.590 | 11.720 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2000-2021 | 710 | 710 | 0 | 25.230 | 1.100 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ ΤΟ 2016 | 360 | 360 | 0 | 8.440 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 550 | 550 | 0 | 35.570 | 1.540 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2020 | 290 | 290 | 0 | 17.340 | 770 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010-2021 | 570 | 570 | 0 | 3.400 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2011-2021 | 1.770 | 1.770 | 0 | 105.000 | 4.510 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1996-2020 | 1.360 | 1.360 | 0 | 40.400 | 1.760 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2010-2021 | 680 | 680 | 0 | 24.280 | 1.050 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | Από 2010 έως 2021 | 320 | 320 | 0 | 18.770 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1-1-2011 εως σημερα | 820 | 820 | 0 | 289.750 | 12.380 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 2012 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 1.300 | 1.300 | 0 | 77.320 | 3.300 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Αρχείο Αρχειοθετήσεων και Διατάξεων (47-51) | 1999 | 140 | 140 | 0 | 3.270 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 0 | 10 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 0 | 10 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών |  | 10 | 10 | 0 | 190 | 70 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2013-2021 | 60 | 10 | 50 | 10.200 | 0 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2000 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 1949-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 1979-2008 | 10 | 10 | 0 | 140 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2012 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2013-2021 | 10 | 0 | 10 | 480 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 10 | 10 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2020-2021 | 10 | 10 | 0 | 140 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | Από 1995 έως σήμερα | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Αρχείο Βουλευτών και Υπουργών | 2014 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 3.660 | 400 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 4.060 | 0 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών |  | 4.060 | 3.660 | 400 | 70.670 | 3.030 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2001-2021 | 910 | 910 | 0 | 10.820 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1960-2021 | 202.440 | 25.020 | 177.420 | 4.420.000 | 5.500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010 ΕΩΣ 2021 | 280 | 280 | 0 | 2.590 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | από 2000 έως σήμερα | 10.840 | 10.840 | 0 | 129.200 | 5.500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000-2021 | 4.770 | 4.770 | 0 | 22.780 | 990 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 2.170 | 2.170 | 0 | 25.840 | 1.100 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000-2021 | 280 | 280 | 0 | 3.270 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1990 | 240 | 240 | 0 | 5.580 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011 | 440 | 440 | 0 | 2.590 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 70 | 70 | 0 | 2.450 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1995-2021 | 1.090 | 1.090 | 0 | 12.920 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1975-2021 | 550 | 550 | 0 | 6.460 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1. για φυγοποίνους (δέκα έτη )από 2011 έως σημερα και 2. για φυγοδίκους (είκοσι έτη) από 2001 έως σήμερα και 20 έτη για διαταξεις απαγόρευσης | 820 | 820 | 0 | 4.900 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2005-2021 | 44.450 | 44.450 | 0 | 264.860 | 11.280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2020 | 3.090 | 3.090 | 0 | 73.650 | 3.190 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000-20021 | 7.430 | 7.430 | 0 | 88.610 | 3.800 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2012-2022 | 1.630 | 1.630 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | ΑΠΟ 1998 ΕΩΣ 2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 64.600 | 2.750 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2002-2020 | 80 | 80 | 0 | 960 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2012 | 470 | 470 | 0 | 1.160 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2006 - 2021 | 140 | 140 | 0 | 480 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | Από 1-1-2011 εώς και 31-12-2020 | 1.140 | 1.140 | 0 | 4.080 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011 ΕΩΣ 2021 | 110 | 110 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 520 | 520 | 0 | 6.190 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2009-2021 | 8.660 | 8.660 | 0 | 51.620 | 2.200 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 110 | 110 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2009-2021 | 140 | 140 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 87.250 | 3.740 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1988-2021 | 13.550 | 13.550 | 0 | 242.290 | 10.340 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 1.220 | 1.220 | 0 | 14.560 | 660 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1990-2021 | 820 | 820 | 0 | 19.380 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011 ΈΩς 2021 | 150 | 150 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 130 | 130 | 0 | 1.500 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2008-2021 | 2.660 | 2.660 | 0 | 31.690 | 1.380 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1991-2021 | 170 | 170 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2021 | 710 | 710 | 0 | 37.950 | 1.650 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 1999-2021 | 410 | 410 | 0 | 4.900 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 820 | 820 | 0 | 5.850 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000-2021 | 49.870 | 31.710 | 18.160 | 1.485.800 | 63.250 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000-2021 | 2.170 | 2.170 | 0 | 25.840 | 1.100 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010 έως σήμερα | 1.090 | 1.090 | 0 | 19.380 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2000 ΕΩΣ 2021 | 540 | 540 | 0 | 3.200 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2020 | 430 | 430 | 0 | 50.530 | 2.200 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2011-2021 | 2.710 | 2.710 | 0 | 32.300 | 1.380 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 550 | 550 | 0 | 19.380 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2005 | 280 | 280 | 0 | 3.270 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010 - έως σήμερα | 320 | 320 | 0 | 2.720 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 610 | 610 | 0 | 10.880 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | Από 2010 έως 2021 | 2.560 | 2.560 | 0 | 152.050 | 6.490 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 12-08-2002 -08-11-2021 | 300 | 300 | 0 | 1.770 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2010-2021 | 7.590 | 7.590 | 0 | 226.100 | 9.630 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Αρχείο υποθέσεων στο τμήμα Εκτέλεσης Ποινών | 2009 | 90 | 90 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 900 | 20 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 900 | 20 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας |  | 920 | 920 | 0 | 52.090 | 2.240 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 2010 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 1998-2020 | 1.630 | 200 | 1.430 | 1.020.000 | 2.750 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 2016 | 40 | 40 | 0 | 2.320 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 2012 | 10 | 10 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 2005-2021 | 90 | 10 | 80 | 193.800 | 8.250 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2021 | 3.800 | 3.800 | 0 | 67.870 | 2.920 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Δικογραφίες Ιδιαίτερης σημασίας | 1999 | 1.090 | 1.090 | 0 | 19.380 | 830 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 230 | 230 | 0 | 12.040 | 550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 110 | 110 | 0 | 6.460 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2009-2020 | 5.210 | 650 | 4.560 | 255.000 | 2.750 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2000 - 2021 | 90 | 90 | 0 | 4.900 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2011-2021 (ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΠΟ ΤΟ 2011-2018 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) | 130 | 130 | 0 | 5.990 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2014-2021 | 30 | 30 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 100 | 100 | 0 | 3.340 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2016 | 130 | 130 | 0 | 4.560 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | ΑΠΟ 2009 ΕΩΣ 2021 | 220 | 220 | 0 | 5.240 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2021 | 20 | 20 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2009 έως 2021 | 100 | 100 | 0 | 3.540 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2016-2021 | 80 | 80 | 0 | 4.420 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2000-2021 | 30 | 30 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από 2011 έως σήμερα | 240 | 240 | 0 | 4.290 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2020-2021 | 250 | 250 | 0 | 14.560 | 660 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | από 2015 έως 2021 | 70 | 70 | 0 | 3.130 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2008-2021 | 110 | 110 | 0 | 6.060 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2012-2021 | 220 | 220 | 0 | 7.690 | 330 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από έτος 2008 έως 2021 | 220 | 220 | 0 | 7.760 | 390 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2016 | 130 | 130 | 0 | 4.420 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2006-2021 | 160 | 160 | 0 | 5.510 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2019-2020 | 10 | 10 | 0 | 210 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από το έτος 2012 μέχρι και το έτος 2021 | 100 | 100 | 0 | 3.470 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2012 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2008-20 | 90 | 90 | 0 | 4.220 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κίλκις | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 70 | 70 | 0 | 480 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2018-2021 | 90 | 90 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 30 | 30 | 0 | 280 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2011-2021 | 60 | 60 | 0 | 3.270 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 180 | 180 | 0 | 4.150 | 220 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2005-2021 | 2.040 | 2.040 | 0 | 48.490 | 2.090 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 80 | 80 | 0 | 2.110 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2016-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010-2021 | 50 | 50 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από 2005 Έως 2021 | 790 | 790 | 0 | 37.470 | 1.600 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2015-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2014-2021 | 60 | 60 | 0 | 1.300 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2003-2021 | 250 | 250 | 0 | 29.180 | 1.270 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2011-2021 | 770 | 770 | 0 | 7.350 | 330 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2000-2021 | 2.280 | 2.280 | 0 | 271.320 | 11.550 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2000-2021 | 60 | 60 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2010 | 80 | 80 | 0 | 960 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | ΑΠΟ 2007 ΕΩΣ 2021 | 240 | 240 | 0 | 2.860 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2016-2021 | 50 | 50 | 0 | 1.360 | 110 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2013-2021 | 60 | 60 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων |  | 70 | 70 | 0 | 3.880 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΤΟΣ 1999 ΕΩΣ 2020 ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 | 140 | 140 | 0 | 6.460 | 280 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2014-2021 | 100 | 100 | 0 | 3.540 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από 2015 έως 2021 | 90 | 90 | 0 | 2.930 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2013/17-11-2021 | 90 | 90 | 0 | 3.400 | 170 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | Από 2003 έως 2021 | 240 | 240 | 0 | 11.160 | 500 | 0 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου | Κοινωνικοί Φάκελοι Ανηλίκων | 2008 | 50 | 50 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Αναιρέσεις |  | 360 | 360 | 0 | 6.150 | 220 | 6.150 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Αναιρέσεις |  | 360 | 360 | 0 | 6.150 | 220 | 6.150 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Αναιρέσεις |  | 360 | 360 | 0 | 6.150 | 220 | 6.150 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Αναιρέσεις |  | 360 | 360 | 0 | 6.150 | 220 | 6.150 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Αναιρέσεις |  | 360 | 350 | 10 | 6.150 | 220 | 6.150 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Αναιρέσεις | 2016-2021 | 3.260 | 410 | 2.850 | 70.040 | 1.160 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Αναιρέσεις | 2010-2020 | 290 | 290 | 0 | 3.270 | 0 | 1.640 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Αναιρέσεις | 09/2011 έως 10/2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Αναιρέσεις | 2011-2021 | 110 | 110 | 0 | 2.040 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Αναιρέσεις | από έτος 1992 έως σήμερα | 480 | 480 | 0 | 14.220 | 0 | 16.020 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Αναιρέσεις | 2011-2021 | 250 | 250 | 0 | 9.050 | 170 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Αναιρέσεις | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 220 | 220 | 0 | 1.640 | 0 | 820 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Αναιρέσεις | 2011-2021 | 250 | 170 | 80 | 0 | 0 | 2.300 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Αναιρέσεις | 1981-2021 | 21.680 | 19.300 | 2.380 | 54.400 | 0 | 367.200 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Αναιρέσεις | 1960-2021 | 420 | 420 | 0 | 6.260 | 0 | 1.180 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Αναιρέσεις | 2006-2021 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 7.350 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Αναιρέσεις | 1945 | 820 | 820 | 0 | 3.060 | 0 | 9.180 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Αναιρέσεις | 2010-2020 | 280 | 280 | 0 | 8.370 | 170 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Αναιρέσεις | 2010-2021 | 290 | 290 | 0 | 7.960 | 0 | 670 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Απολήψιμα |  | 910 | 910 | 0 | 8.310 | 250 | 1.460 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Απολήψιμα | 1999-2021 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.550 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Απολήψιμα | 2011-2020 | 910 | 910 | 0 | 2.250 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Απολήψιμα | 2017 έως 10/2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Απολήψιμα | 2011-2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 1.700 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Απολήψιμα | 2011-2021 | 1.050 | 1.050 | 0 | 680 | 0 | 510 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Απολήψιμα | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Απολήψιμα | Από τον 9/1999- 2000. Από το 2000 τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή | 11.340 | 6.950 | 4.390 | 139.470 | 2.310 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Απολήψιμα | 1960-2021 | 2.440 | 2.440 | 0 | 29.990 | 500 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Απολήψιμα | 2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Απολήψιμα | 2000-2021 | 820 | 820 | 0 | 3.060 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Αρχείο ποινικών αποφάσεων | 1981-2021 | 542.000 | 494.500 | 47.500 | 204.000 | 47.850 | 4.182.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων |  | 11.660 | 11.660 | 0 | 124.720 | 3.880 | 313.090 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων |  | 11.660 | 11.660 | 0 | 124.720 | 3.880 | 313.090 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων |  | 11.660 | 11.660 | 0 | 124.720 | 3.880 | 313.090 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων |  | 11.660 | 11.660 | 0 | 124.720 | 3.880 | 313.090 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων |  | 11.660 | 11.480 | 180 | 124.720 | 3.880 | 313.090 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1981-2021 | 155.560 | 127.290 | 28.270 | 476.000 | 31.350 | 2.754.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2011-2020 | 2.770 | 2.770 | 0 | 52.020 | 0 | 39.020 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 09/2011 έως 10/2021 | 9.510 | 9.510 | 0 | 83.510 | 0 | 250.360 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2011-2021 | 5.970 | 5.970 | 0 | 146.610 | 2.420 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | Από έτος 1992 έως σήμερα | 16.790 | 16.790 | 0 | 252.690 | 0 | 284.230 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2011-2021 | 5.970 | 5.970 | 0 | 44.880 | 0 | 134.640 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 440 | 440 | 0 | 21.760 | 0 | 24.480 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2011-2021 | 5.420 | 3.520 | 1.900 | 183.600 | 0 | 15.300 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1981-2017 | 162.850 | 115.130 | 47.720 | 1.225.910 | 0 | 8.274.550 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1960-2021 | 55.560 | 55.560 | 0 | 209.100 | 0 | 1.411.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2006-2021 | 14.530 | 14.530 | 0 | 0 | 0 | 615.120 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 1945-2021 | 490 | 490 | 0 | 1.840 | 0 | 12.400 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2010-2020 | 2.710 | 2.710 | 0 | 66.640 | 1.100 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Αρχείο πολιτικών αποφάσεων | 2010-2021 | 7.010 | 7.010 | 0 | 184.490 | 0 | 59.320 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Βιβλία ενδίκων μέσων |  | 930 | 930 | 0 | 20.840 | 850 | 3.110 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Βιβλία ενδίκων μέσων |  | 930 | 930 | 0 | 20.840 | 850 | 3.110 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Βιβλία ενδίκων μέσων |  | 930 | 930 | 0 | 20.840 | 850 | 3.110 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Βιβλία ενδίκων μέσων |  | 930 | 930 | 0 | 20.840 | 850 | 3.110 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Βιβλία ενδίκων μέσων |  | 930 | 930 | 0 | 20.840 | 850 | 3.110 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1951-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2010-2020 | 370 | 370 | 0 | 480 | 0 | 360 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Βιβλία ενδίκων μέσων | 09/2011 έως 10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2011-2021 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Βιβλία ενδίκων μέσων | Από έτος 1992 έως σήμερα | 70 | 70 | 0 | 2.590 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2011-2021 | 1.820 | 1.820 | 0 | 66.980 | 1.160 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2011-2021 | 740 | 740 | 0 | 5.510 | 0 | 16.530 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Βιβλία ενδίκων μέσων | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 30 | 30 | 0 | 1.360 | 0 | 1.530 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2011-2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1981-2017 | 67.750 | 63.470 | 4.280 | 0 | 0 | 4.590 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1960-2021 | 5.990 | 5.990 | 0 | 14.760 | 280 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2010-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Βιβλία ενδίκων μέσων | 1945-2021 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.530 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2010-2020 | 170 | 170 | 0 | 3.060 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Βιβλία ενδίκων μέσων | 2010-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Ευρετήρια |  | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Ευρετήρια | 1981-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.250 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Ευρετήρια | 09/2011 έως 10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Ευρετήρια | 2011-2021 | 5.970 | 5.970 | 0 | 0 | 0 | 112.200 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Ευρετήρια | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Ευρετήρια | 1981-2017 | 97.560 | 97.560 | 0 | 146.880 | 0 | 991.440 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Ευρετήρια | 1960-2021 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.570 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Ευρετήρια | 2006-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Ευρετήρια | 1945-2021 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11.480 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Ευρετήρια | 2010-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 500 | 0 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές |  | 500 | 490 | 10 | 3.720 | 150 | 5.670 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2016-2021 | 3.360 | 410 | 2.950 | 10.200 | 170 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2011-2020 | 440 | 440 | 0 | 1.640 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 09/2011 έως 10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2011-2021 | 140 | 140 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | Από το έτος 1992 έως σήμερα | 180 | 180 | 0 | 2.250 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2011-2021 | 300 | 300 | 0 | 11.020 | 220 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 60 | 60 | 0 | 140 | 0 | 210 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2011-2021 | 30 | 20 | 10 | 210 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 1981-2016 | 220 | 180 | 40 | 820 | 0 | 5.510 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 1960-2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 2.450 | 0 | 1.230 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2006-2021 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 12.450 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Παραιτήσεις/ Πιστοποιητικά/ Αναψηλαφήσεις/ Ανακοπές | 2010-2021 | 420 | 420 | 0 | 8.300 | 0 | 1.590 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Πραγματογνωμοσύνες |  | 110 | 110 | 0 | 3.450 | 90 | 3.060 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Πραγματογνωμοσύνες | 2017-2021 | 280 | 40 | 240 | 17.000 | 270 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Πραγματογνωμοσύνες | 2011-2020 | 60 | 60 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Πραγματογνωμοσύνες | 09/2011 έως 10/2021 | 90 | 90 | 0 | 8.160 | 0 | 1.530 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Πραγματογνωμοσύνες | 2011-2021 | 170 | 170 | 0 | 3.610 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Πραγματογνωμοσύνες | Από το έτος 1992 έως σήμερα | 110 | 110 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Πραγματογνωμοσύνες | 2011-2021 | 90 | 90 | 0 | 3.340 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Πραγματογνωμοσύνες | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 30 | 30 | 0 | 340 | 0 | 60 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Πραγματογνωμοσύνες | 2011-2021 | 120 | 120 | 0 | 12.580 | 0 | 6.330 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Πραγματογνωμοσύνες | 1981-2021 | 2.170 | 1.980 | 190 | 228.480 | 0 | 73.440 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Πραγματογνωμοσύνες | 1960-2021 | 190 | 190 | 0 | 410 | 0 | 2.450 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Πραγματογνωμοσύνες | 2006-2021 | 90 | 90 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Πραγματογνωμοσύνες | 2010-2021 | 30 | 30 | 0 | 1.500 | 0 | 770 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 5.030 | 0 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Προσδιορισμοί |  | 5.030 | 4.910 | 120 | 42.250 | 1.940 | 89.070 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Προσδιορισμοί | 2011-2020 | 920 | 920 | 0 | 8.710 | 0 | 6.530 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Προσδιορισμοί | 09/2011 έως 10/2021 | 4.320 | 4.320 | 0 | 52.090 | 0 | 9.800 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Προσδιορισμοί | 2011-2021 | 820 | 820 | 0 | 20.000 | 330 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Προσδιορισμοί | 2011-2013 | 2.280 | 2.280 | 0 | 83.980 | 1.430 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Προσδιορισμοί | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 60 | 60 | 0 | 2.040 | 0 | 13.770 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Προσδιορισμοί | 2011-2021 | 3.260 | 2.310 | 950 | 6.120 | 0 | 41.310 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Προσδιορισμοί | 1981-2021 | 54.200 | 47.070 | 7.130 | 476.000 | 0 | 3.213.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Προσδιορισμοί | 1960-2021 | 22.770 | 22.770 | 0 | 62.840 | 0 | 424.120 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Προσδιορισμοί | 2006-2021 | 4.630 | 4.630 | 0 | 0 | 0 | 65.280 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Προσδιορισμοί | 2010-2021 | 2.110 | 2.110 | 0 | 71.470 | 0 | 5.970 |
| Εφετείο | Εφετείο Αθηνών | Προσδιορισμοί / Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 1981-2021 | 24.390 | 21.770 | 2.620 | 802.400 | 13.200 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Καλαμάτας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Κέρκυρας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Κρήτης | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Λάρισας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Ναυπλίου | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Πατρών | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 920 | 0 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Πειραιώς | Πρωτοείσακτα δικόγραφα |  | 920 | 910 | 10 | 15.360 | 190 | 23.430 |
| Εφετείο | Εφετείο Αιγαίου | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2011-2020 | 220 | 220 | 0 | 5.310 | 110 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Ανατολικής Κρήτης | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 09/2011 έως 10/2021 | 4.340 | 4.340 | 0 | 32.640 | 0 | 97.920 |
| Εφετείο | Εφετείο Βορείου Αιγαίου | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2011-2021 | 110 | 110 | 0 | 2.040 | 60 | 0 |
| Εφετείο | Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2011-2021 | 470 | 470 | 0 | 13.880 | 0 | 2.610 |
| Εφετείο | Εφετείο Δωδεκανήσου | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | ΑΠΟ 1947 ΕΩΣ 2020 | 30 | 30 | 0 | 340 | 0 | 260 |
| Εφετείο | Εφετείο Ευβοίας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2011-2021 | 330 | 250 | 80 | 340 | 0 | 1.940 |
| Εφετείο | Εφετείο Θεσσαλονίκης | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 1981-2021 | 21.680 | 19.780 | 1.900 | 0 | 0 | 1.836.000 |
| Εφετείο | Εφετείο Θράκης | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 1960-2021 | 1.090 | 1.090 | 0 | 6.120 | 0 | 41.310 |
| Εφετείο | Εφετείο Ιωαννίνων | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2006-2021 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.940 |
| Εφετείο | Εφετείο Λαμίας | Πρωτοείσακτα δικόγραφα | 2010-2021 | 820 | 820 | 0 | 37.060 | 0 | 3.120 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Αποποιήσεις |  | 1.810 | 1.810 | 0 | 3.400 | 150 | 3.840 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Αποποιήσεις | 1935-2013 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.360 | 0 | 160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Αποποιήσεις | 1957-2013 | 83.670 | 45.670 | 38.000 | 0 | 0 | 204.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Αποποιήσεις | 1870-2013 | 1.090 | 1.090 | 0 | 1.910 | 0 | 620 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Αποποιήσεις | 1986-2013 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Αποποιήσεις | 1966-2013 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 7.140 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Αποποιήσεις | Από Μάιο 1985 έως Φεβρουάριο 2013 | 550 | 550 | 0 | 1.360 | 0 | 4.080 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Αποποιήσεις | ΕΩΣ ΤΗΝ 28-2-2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Αποποιήσεις | 1928-2013 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Αποποιήσεις | Από 1953 έως αρχές 2013 | 430 | 430 | 0 | 140 | 0 | 360 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Αποποιήσεις | Από 1970 έως Φεβρουάριο 2013 | 2.170 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 2.170 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Αποποιήσεις | 1954-2013 | 4.880 | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 4.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Αποποιήσεις | 1947 -2013 | 290 | 290 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Αποποιήσεις | 1928-2013 | 7.590 | 7.590 | 0 | 9.520 | 0 | 28.560 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Αποποιήσεις | 1915-2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Αποποιήσεις | 2000-2013 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 10.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Αποποιήσεις | 1990 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 3.370 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Αποποιήσεις | 1990-2013 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Αποποιήσεις | 1972-2021 | 4.070 | 4.070 | 0 | 15.030 | 280 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Αποποιήσεις | 1958-1965, 1979-2013 | 420 | 420 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κιλκίς | Αποποιήσεις | 1976-2013 | 870 | 870 | 0 | 550 | 0 | 410 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Αποποιήσεις | 1956-2013 | 1.840 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 5.210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Αποποιήσεις | 1950-2013 | 2.300 | 2.300 | 0 | 4.080 | 0 | 1.330 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Αποποιήσεις | 1958-2013 | 330 | 330 | 0 | 620 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Αποποιήσεις | 1947 - 2013 | 1.690 | 1.690 | 0 | 2.110 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Αποποιήσεις | 2000-2013 | 2.210 | 2.210 | 0 | 13.600 | 220 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Αποποιήσεις | 1905 - 28/02/2013 | 9.380 | 9.380 | 0 | 0 | 0 | 26.470 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Αποποιήσεις | 1938 - 2013 | 1.670 | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 1.670 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Αποποιήσεις | 1950-2013 | 1.710 | 1.710 | 0 | 4.220 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Αποποιήσεις | 1970-2013 | 2.120 | 2.120 | 0 | 5.240 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Αποποιήσεις | 1913-2013 | 1.320 | 1.320 | 0 | 1.500 | 0 | 160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Αποποιήσεις | 1988-2013 | 190 | 190 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Αποποιήσεις | 1985-2012 | 1.370 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 1.370 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Αποποιήσεις | 1949-2013 | 910 | 910 | 0 | 5.650 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Αποποιήσεις | 1985-2013 | 90 | 90 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Αποποιήσεις | από 1941 έως 28/2/2013 | 5.420 | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 15.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Αποποιήσεις | ΑΠΟ 1-1-1946 ΕΩΣ 31-3-2013 | 3.640 | 3.640 | 0 | 2.790 | 0 | 4.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Αποποιήσεις | 1917-2013 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1.480 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Αποποιήσεις | 2000-2013 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Αποποιήσεις | 1947-2013 | 1.630 | 1.630 | 0 | 3.270 | 0 | 620 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Αποποιήσεις | 1995-2013 | 300 | 300 | 0 | 140 | 0 | 260 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Αποποιήσεις | 1945--2013 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 5.360 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Αποποιήσεις | 1980- 28-02- 2013 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 7.140 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Αποποιήσεις | 2000- 2012 | 1.090 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Αποποιήσεις | ΑΠΟ 1960-2012 | 5.420 | 5.420 | 0 | 6.670 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Αποποιήσεις | 2000-2013 | 360 | 360 | 0 | 890 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Αποποιήσεις | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1950 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 28-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 | 3.370 | 3.370 | 0 | 0 | 0 | 12.700 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Αποποιήσεις | 1972-2013 | 520 | 520 | 0 | 680 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Αποποιήσεις | Από 1968 έως 28-2-2013 | 1.060 | 1.060 | 0 | 2.450 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Αποποιήσεις | 1976 έως 1-3-2013 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1.080 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Αποποιήσεις | 1970-2013 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Αποποιήσεις | Από 1/1/1945 έως 1/3/2013 | 710 | 710 | 0 | 1.090 | 0 | 570 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις |  | 140.750 | 140.750 | 0 | 587.590 | 63.410 | 1.514.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1990-2021 | 32.520 | 32.520 | 0 | 183.600 | 0 | 137.700 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1967-2019 | 2.240.250 | 1.414.240 | 826.010 | 8.840.000 | 0 | 20.400.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000 εως 2021 | 33.610 | 33.610 | 0 | 25.300 | 0 | 170.750 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1867-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 122.400 | 0 | 61.200 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1913-2021 | 70.460 | 70.460 | 0 | 0 | 0 | 663.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1971-2021 | 298.100 | 298.100 | 0 | 748.000 | 0 | 2.244.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | Από Μάιο του 1985 έως σήμερα | 11.930 | 11.930 | 0 | 89.760 | 0 | 100.980 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1990-2021 | 6.770 | 6.770 | 0 | 51.000 | 0 | 152.850 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1946 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 110 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1980-2021 | 10.840 | 10.840 | 0 | 0 | 0 | 40.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1953-2021 | 48.780 | 48.780 | 0 | 550.800 | 0 | 45.900 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | Από το 1970 έως σήμερα | 21.680 | 21.680 | 0 | 0 | 0 | 81.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1928-2021 | 1.767.990 | 1.767.990 | 0 | 4.436.320 | 0 | 29.944.910 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2011 έως 2021 | 3.340 | 3.340 | 0 | 24.620 | 440 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2017 | 1.084.000 | 989.000 | 95.000 | 8.160.000 | 0 | 14.280.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1914-2021 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1989-2021 | 54.200 | 54.200 | 0 | 1.632.000 | 0 | 306.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2020 | 108.400 | 108.400 | 0 | 68.000 | 0 | 459.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1940 - 2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1995-2021 | 22.230 | 22.230 | 0 | 0 | 0 | 376.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1981-2021 | 188.080 | 188.080 | 0 | 1.061.820 | 0 | 1.858.190 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1981-2020 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ), 1998-2020 (ΠΟΙΝΙΚΕΣ), 2000-2020 (ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ) | 28.220 | 28.220 | 0 | 70.860 | 0 | 212.470 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1990 έως 2021 | 77.510 | 77.510 | 0 | 0 | 0 | 729.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1925-2021 | 325.200 | 325.200 | 0 | 1.224.000 | 0 | 2.142.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1950-2021 | 52.470 | 52.470 | 0 | 421.330 | 0 | 79.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1947-2021 | 65.040 | 65.040 | 0 | 652.800 | 0 | 122.400 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2021 | 69.380 | 69.380 | 0 | 696.320 | 0 | 130.560 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1961-Σήμερα | 96.080 | 96.080 | 0 | 0 | 0 | 1.808.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1893-2021 | 99.480 | 99.480 | 0 | 624.040 | 0 | 1.872.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1901 | 433.600 | 433.600 | 0 | 2.176.000 | 0 | 2.448.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1970-2021 | 27.100 | 27.100 | 0 | 40.800 | 0 | 275.400 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1988-2021 | 5.370 | 5.370 | 0 | 0 | 0 | 30.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1946-2020 | 131.820 | 131.820 | 0 | 165.450 | 0 | 1.116.340 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1934-2018 | 59.620 | 59.620 | 0 | 74.800 | 0 | 504.900 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1985-2021 | 81.300 | 81.300 | 0 | 2.998.800 | 49.500 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | από 1961 έως και σήμερα | 40.650 | 40.650 | 0 | 51.000 | 0 | 344.250 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | Από 1945 Έως 2020 | 1.452.020 | 1.201.220 | 250.800 | 0 | 0 | 10.930.320 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1969-2021 | 22.070 | 22.070 | 0 | 24.960 | 0 | 168.200 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2020 | 19.670 | 19.670 | 0 | 0 | 0 | 185.030 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1947-2021 | 10.840 | 10.840 | 0 | 95.200 | 0 | 30.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1992-2021 | 12.290 | 12.290 | 0 | 37.000 | 0 | 64.770 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1981- 2021 | 32.520 | 32.520 | 0 | 81.600 | 0 | 550.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ | 20.060 | 20.060 | 0 | 150.960 | 0 | 169.830 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | ΑΠΟ 1922 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 54.200 | 54.200 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2021 | 5.420 | 5.420 | 0 | 43.520 | 0 | 8.160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 | 34.690 | 27.560 | 7.130 | 43.520 | 0 | 293.760 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2016-2020 | 6.260 | 6.260 | 0 | 9.460 | 0 | 63.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | Από το 1945 έως και σήμερα | 128.360 | 128.360 | 0 | 579.770 | 0 | 1.014.550 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 2000-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 42.840 | 0 | 74.970 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | 1980-2021 | 31.550 | 31.550 | 0 | 465.460 | 7.700 | 0 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Γενικό Αρχείο, Αποφάσεις | Από 1/1/1950 έως σήμερα (1-11-2021) | 130.080 | 130.080 | 0 | 0 | 0 | 979.200 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Διαθήκες |  | 9.010 | 9.010 | 0 | 19.800 | 570 | 48.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Διαθήκες | 1935-2013 | 6.240 | 6.240 | 0 | 3.130 | 0 | 21.120 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Διαθήκες | 1955-2021 | 1.355.000 | 832.500 | 522.500 | 2.380.000 | 0 | 229.500 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Διαθήκες | 1945 εως 2013 | 9.710 | 9.710 | 0 | 0 | 0 | 36.520 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Διαθήκες | 1800-2021 | 10.840 | 10.840 | 0 | 53.320 | 880 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Διαθήκες | ΑΠΟ 1881-2013 | 5.150 | 5.150 | 0 | 7.760 | 0 | 23.260 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Διαθήκες | 1913-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 0 | 0 | 45.900 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Διαθήκες | 1941-2013 | 11.660 | 11.660 | 0 | 14.620 | 0 | 10.970 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Διαθήκες | Από Μάϊο 1985 έως Φεβρουάριο 2013 | 3.260 | 3.260 | 0 | 20.000 | 330 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου | Διαθήκες | 1990-2021 | 1.810 | 1.810 | 0 | 1.840 | 0 | 5.460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Διαθήκες | 1939 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Διαθήκες | 1928-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 6.120 | 0 | 41.310 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Διαθήκες | 1954- έως σήμερα | 3.430 | 3.430 | 0 | 33.730 | 610 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Διαθήκες | Από 1927 έως και σήμερα | 5.420 | 5.420 | 0 | 3.400 | 0 | 22.950 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Διαθήκες | 1914-2013 | 11.930 | 11.930 | 0 | 0 | 0 | 44.880 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Διαθήκες | 1947-2013 | 2.300 | 2.300 | 0 | 11.360 | 220 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Διαθήκες | 1961-2013 | 46.070 | 46.070 | 0 | 0 | 0 | 346.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Διαθήκες | 1915-2013 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 44.170 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Διαθήκες | 1989-2007 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Διαθήκες | 1934 | 13.990 | 13.990 | 0 | 5.310 | 0 | 35.550 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Διαθήκες | 1943-2021 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 53.550 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Διαθήκες | 1981-2013 | 3.530 | 3.530 | 0 | 0 | 0 | 33.150 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Διαθήκες | 1920-2020 | 5.150 | 5.150 | 0 | 7.760 | 0 | 23.260 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Διαθήκες | 1976-2013 | 5.400 | 5.400 | 0 | 43.320 | 0 | 8.160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Διαθήκες | από 29-03-1939 έως σήμερα | 10.450 | 10.450 | 0 | 0 | 0 | 78.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Διαθήκες | Aπό 1910- 2013 | 15.720 | 15.720 | 0 | 0 | 0 | 59.160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Διαθήκες | 1898-2013 | 3.420 | 3.420 | 0 | 21.020 | 390 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Διαθήκες | 18-11-1947-28/02/2013 | 1.790 | 1.790 | 0 | 8.840 | 170 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Διαθήκες | 2000-2021 | 8.390 | 8.390 | 0 | 15.850 | 0 | 27.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Διαθήκες | 1916 - 28/02/2013 | 20.440 | 20.440 | 0 | 0 | 0 | 153.870 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Διαθήκες | 1923-2021 | 6.510 | 6.510 | 0 | 4.080 | 0 | 27.540 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Διαθήκες | 1901-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 61.200 | 0 | 30.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Διαθήκες | 1956-2021 | 9.590 | 9.590 | 0 | 0 | 0 | 54.170 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Διαθήκες | 1988-2021 | 2.150 | 2.150 | 0 | 7.960 | 170 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Διαθήκες | 1971-2012 | 9.790 | 9.790 | 0 | 0 | 0 | 55.290 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Διαθήκες | 1934-2013 | 4.780 | 4.780 | 0 | 7.210 | 0 | 21.580 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Διαθήκες | 1985-2013 | 4.340 | 4.340 | 0 | 21.360 | 390 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Διαθήκες | από 1858 έως 28/2/2013 | 11.390 | 11.390 | 0 | 10.000 | 0 | 67.480 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Διαθήκες | ΑΠΟ 1-1-1919 ΕΩΣ 31-3-2013 | 48.780 | 48.780 | 0 | 61.200 | 0 | 413.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Διαθήκες | 1914-2021 | 3.810 | 3.810 | 0 | 3.880 | 0 | 25.760 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Διαθήκες | 2000-2020 | 3.470 | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 9.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Διαθήκες | 1947-2013 | 2.170 | 2.170 | 0 | 9.520 | 0 | 3.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Διαθήκες | 1998 - 02/2013 | 2.090 | 2.090 | 0 | 6.600 | 0 | 4.950 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Διαθήκες | 1946-2013 | 16.260 | 16.260 | 0 | 0 | 0 | 107.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Διαθήκες | 1980-28-02-2013 | 4.340 | 4.340 | 0 | 0 | 0 | 40.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Διαθήκες | ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΙΛΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ 1883 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΑΠΟ 1940 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 9.110 | 9.110 | 0 | 5.720 | 0 | 38.560 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Διαθήκες | ΑΠΟ 1924-2013 | 13.550 | 13.550 | 0 | 45.900 | 0 | 3.830 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Διαθήκες | 2000-2021 | 2.710 | 2.710 | 0 | 21.760 | 0 | 4.080 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Διαθήκες | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 | 12.470 | 12.470 | 0 | 0 | 0 | 58.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Διαθήκες | 1945-2013 | 6.050 | 6.050 | 0 | 6.120 | 0 | 40.960 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Διαθήκες | Από 1945 έως 28-2-2013 | 10.380 | 10.380 | 0 | 20.880 | 0 | 23.460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Διαθήκες | 1960 έως 1-3-2013 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 23.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Διαθήκες | 1945-2021 | 4.070 | 4.070 | 0 | 25.030 | 440 | 0 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Διαθήκες | 1/1/1920 έως σήμερα | 10.030 | 10.030 | 0 | 0 | 0 | 28.310 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Εταιρείες |  | 7.850 | 7.850 | 0 | 108.900 | 1.080 | 65.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Εταιρείες | 1935-2021 | 9.220 | 9.220 | 0 | 17.340 | 0 | 30.350 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Εταιρείες | 1975-2000 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.220 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Εταιρείες | 1945-2021 | 7.330 | 7.330 | 0 | 0 | 0 | 27.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Εταιρείες | 1970-2021 | 820 | 820 | 0 | 6.120 | 0 | 3.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Εταιρείες | 1955-2014 | 13.550 | 13.550 | 0 | 0 | 0 | 127.500 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Εταιρείες | 1971-2021 | 37.940 | 37.940 | 0 | 28.560 | 0 | 192.780 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Εταιρείες | Από Μάιο 1985 έως 31-12-2012 | 1.090 | 1.090 | 0 | 20.000 | 330 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου | Εταιρείες | 1990-2021 | 750 | 750 | 0 | 1.910 | 0 | 5.610 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Εταιρείες | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1945 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Εταιρείες | 1950 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Εταιρείες | 1954 - σήμερα | 4.210 | 4.210 | 0 | 47.540 | 0 | 3.980 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Εταιρείες | Από 1963 έως σήμερα | 8.130 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 38.250 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Εταιρείες | 1944-2021 | 26.750 | 26.750 | 0 | 134.240 | 0 | 402.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Εταιρείες | 2006 έως 2021 | 620 | 620 | 0 | 3.810 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Εταιρείες | 1940-2021 | 32.520 | 32.520 | 0 | 1.142.400 | 0 | 367.200 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Εταιρείες | 1940-2021 | 90 | 90 | 0 | 20.000 | 330 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Εταιρείες | 1990-2012 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2.760 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Εταιρείες | 1983 | 5.420 | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Εταιρείες | 1995-2021 | 2.060 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 19.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Εταιρείες | 1953-2020 | 1.350 | 1.350 | 0 | 33.190 | 550 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Εταιρείες | 1960-2019 | 8.310 | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 23.460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Εταιρείες | 1960-2010 | 5.860 | 5.860 | 0 | 44.070 | 0 | 22.040 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Εταιρείες | 1974-2012 | 1.790 | 1.790 | 0 | 6.330 | 0 | 2.040 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Εταιρείες | 1949-2012 | 4.230 | 4.230 | 0 | 52.020 | 880 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Εταιρείες | 2000-2021 | 2.810 | 2.810 | 0 | 69.090 | 1.160 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Εταιρείες | 1947-Σήμερα | 28.390 | 28.390 | 0 | 0 | 0 | 133.570 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Εταιρείες | 1947-2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 199.920 | 3.300 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Εταιρείες | 1958-2021 | 300 | 300 | 0 | 750 | 0 | 2.250 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Εταιρείες | 1970-2021 | 2.990 | 2.990 | 0 | 44.000 | 770 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Εταιρείες | 1988-2021 | 2.170 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 12.240 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Εταιρείες | 1971-2020 | 11.050 | 11.050 | 0 | 11.160 | 0 | 74.870 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Εταιρείες | 1945-2021 | 5.300 | 5.300 | 0 | 6.670 | 0 | 44.830 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Εταιρείες | 1985-2013 | 1.360 | 1.360 | 0 | 11.700 | 220 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Εταιρείες | Από 1950 έως 2021 | 16.260 | 16.260 | 0 | 16.320 | 0 | 48.960 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Εταιρείες | ΑΠΟ 1-1-1919 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 55.290 | 6.840 | 48.450 | 2.427.600 | 0 | 780.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Εταιρείες | 1975-2021 | 2.730 | 2.730 | 0 | 1.770 | 0 | 11.580 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Εταιρείες | 2000-2020 | 1.890 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 8.930 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Εταιρείες | 1947-2013 | 2.710 | 2.710 | 0 | 6.800 | 0 | 5.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Εταιρείες | 1987-2021 | 1.570 | 1.570 | 0 | 1.020 | 0 | 6.690 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Εταιρείες | 1945-2021 | 4.870 | 4.870 | 0 | 2.450 | 0 | 16.530 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Εταιρείες | 1980 - 2012 | 4.340 | 4.340 | 0 | 0 | 0 | 40.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Εταιρείες | ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Ε Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Π.Ε 1958 ΕΩΣ 2012 ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΚΕ 1958 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ | 140 | 140 | 0 | 550 | 0 | 920 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Εταιρείες | ΑΠΟ 1946-2012 | 5.420 | 5.420 | 0 | 27.200 | 0 | 5.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Εταιρείες | 2000-2013 | 820 | 820 | 0 | 3.060 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Εταιρείες | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1978 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 | 14.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Εταιρείες | 1961-2021 | 7.120 | 7.120 | 0 | 42.910 | 0 | 8.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Εταιρείες | Από 1972 έως 31-12-2012 | 10.510 | 10.510 | 0 | 64.670 | 1.100 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Εταιρείες | 2000 έως 2021 | 1.630 | 1.630 | 0 | 6.530 | 0 | 7.350 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Εταιρείες | 1951-2021 | 1.900 | 1.900 | 0 | 6.460 | 0 | 570 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Εταιρείες | Από 1/1/2012 έως σήμερα (2021) | 50 | 50 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Καταστάσεις Ζώντων Διαθετών | 1990-2021 | 155.830 | 155.830 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 280 | 20 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 280 | 20 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Πτωχευτικές Μερίδες |  | 300 | 300 | 0 | 35.110 | 530 | 5.090 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1990 -2021 | 40 | 40 | 0 | 70 | 0 | 110 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Πτωχευτικές Μερίδες | 1953-2021 | 16.260 | 2.010 | 14.250 | 0 | 0 | 30.600 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1980-2021 | 140 | 140 | 0 | 1.090 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1.020 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1950-2021 | 250 | 250 | 0 | 27.540 | 0 | 2.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Πτωχευτικές Μερίδες | Από Μάιο 1985 έως σήμερα | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1990-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Πτωχευτικές Μερίδες | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1953 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 220 | 220 | 0 | 37.340 | 0 | 12.040 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1956-2021 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 10 | 10 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Πτωχευτικές Μερίδες | από το 1975 | 2.760 | 2.760 | 0 | 135.460 | 2.260 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1971-2021 | 330 | 330 | 0 | 550.800 | 0 | 45.900 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 10 | 10 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Πτωχευτικές Μερίδες | 1925-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1950-2021 | 420 | 420 | 0 | 18.090 | 0 | 5.820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας | Πτωχευτικές Μερίδες | 2016 -2021 | 30 | 30 | 0 | 340 | 0 | 2.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 10 | 10 | 0 | 280 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1980-2021 | 60 | 60 | 0 | 3.340 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Πτωχευτικές Μερίδες | 1967-2019 | 230 | 230 | 0 | 620 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1963-2021 | 190 | 190 | 0 | 4.700 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1894-2021 | 100 | 100 | 0 | 11.020 | 0 | 920 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Πτωχευτικές Μερίδες | 1947-2021 | 190 | 190 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 20 | 20 | 0 | 410 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1964 - Σήμερα | 520 | 520 | 0 | 58.010 | 0 | 4.850 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1946 | 1.010 | 1.010 | 0 | 34.550 | 610 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Πτωχευτικές Μερίδες | 1901-2021 | 150 | 150 | 0 | 1.980 | 0 | 670 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1970-2021 | 220 | 220 | 0 | 1.360 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Πτωχευτικές Μερίδες | 1996 έως σήμερα | 30 | 30 | 0 | 1.300 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1988-2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1990-σήμερα | 40 | 40 | 0 | 750 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Πτωχευτικές Μερίδες | 1956-2021 | 1.560 | 1.560 | 0 | 95.410 | 1.600 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1985-2021 | 20 | 20 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Πτωχευτικές Μερίδες | Από 2000 έως 2021 | 820 | 820 | 0 | 149.940 | 2.480 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Πτωχευτικές Μερίδες | ΑΠΟ 1-1-1990 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 900 | 110 | 790 | 67.320 | 0 | 33.660 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Πτωχευτικές Μερίδες | 1997-2021 | 20 | 20 | 0 | 2.860 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2020 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1978-2021 | 170 | 170 | 0 | 27.540 | 0 | 2.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Πτωχευτικές Μερίδες | 1974-021 | 30 | 30 | 0 | 1.360 | 0 | 260 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Πτωχευτικές Μερίδες | 1980-2021 | 90 | 90 | 0 | 890 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Πτωχευτικές Μερίδες | 2001 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ | 30 | 30 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Πτωχευτικές Μερίδες | ΑΠΟ 1984 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 550 | 550 | 0 | 5.440 | 0 | 1.020 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000-2021 | 30 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Πτωχευτικές Μερίδες | 2012-2021 | 10 | 10 | 0 | 550 | 60 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Πτωχευτικές Μερίδες | Από 1914 έως και σήμερα | 320 | 320 | 0 | 480 | 0 | 570 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Πτωχευτικές Μερίδες | 2000 έως2021 | 20 | 20 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Πτωχευτικές Μερίδες | 1954 - 2021 | 20 | 20 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Πτωχευτικές Μερίδες | Από 1946 -2021 | 50 | 50 | 0 | 410 | 0 | 160 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αιγίου | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αμαλιάδας | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θηβών | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καρδίτσας | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κατερίνης | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λευκάδας | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ροδόπης | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρίπολης | Σωματεία |  | 1.070 | 1.070 | 0 | 31.050 | 450 | 9.380 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αγρινίου | Σωματεία | 1935-2021 | 1.140 | 1.140 | 0 | 3.470 | 0 | 6.020 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αθηνών | Σωματεία | 1970-2000 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.950 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | Σωματεία | 1945-2021 | 1.220 | 1.220 | 0 | 2.790 | 0 | 4.800 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άμφισσας | Σωματεία | 1900-2021 | 820 | 820 | 0 | 10.200 | 0 | 7.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Άρτας | Σωματεία | 1980 - 2021 | 420 | 420 | 0 | 2.660 | 0 | 1.990 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βέροιας | Σωματεία | 1969-2021 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 11.220 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Βόλου | Σωματεία | ΑΠΟ 1971 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 40.800 | 0 | 7.650 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γιαννιτσών | Σωματεία | Από Μάιο 1985 έως Φεβρουάριο 2013 | 330 | 330 | 0 | 4.020 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Γυθείου | Σωματεία | 1990-2021 | 140 | 140 | 0 | 5.170 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Δράμας | Σωματεία | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1915 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Έδεσσας | Σωματεία | 1950-2021 | 1.090 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 1.020 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ζακύνθου | Σωματεία | Από 1953 έως 2021 | 480 | 480 | 0 | 5.380 | 0 | 460 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηλείας | Σωματεία | Από το 1971 | 2.170 | 2.170 | 0 | 53.320 | 880 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ηρακλείου | Σωματεία | 1904 -2021 | 3.340 | 3.340 | 0 | 226.040 | 0 | 18.870 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας | Σωματεία | 1947 έως 2021 | 490 | 490 | 0 | 4.760 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | Σωματεία | 1925-2021 | 23.640 | 23.640 | 0 | 222.360 | 179.850 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | Σωματεία | 1915-2021 | 1.360 | 1.360 | 0 | 83.300 | 1.380 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καβάλας | Σωματεία | 1972-2021 | 960 | 960 | 0 | 35.300 | 610 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καλαμάτας | Σωματεία | 1971 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Καστοριάς | Σωματεία | 1995-2021 | 680 | 680 | 0 | 5.100 | 0 | 5.770 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κέρκυρας | Σωματεία | 1972-2021 | 830 | 830 | 0 | 30.330 | 550 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας | Σωματεία | 1953-2021 | 380 | 380 | 0 | 4.630 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κίλκις | Σωματεία | 1976-τρέχον έτος | 860 | 860 | 0 | 10.480 | 220 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κοζάνης | Σωματεία | 1969 έως 2021 | 1.660 | 1.660 | 0 | 12.520 | 0 | 21.830 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κορίνθου | Σωματεία | 1971-2021 | 1.000 | 1.000 | 0 | 10.070 | 0 | 1.890 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας | Σωματεία | 1950-2021 | 300 | 300 | 0 | 3.340 | 0 | 310 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Κω | Σωματεία | 1949-2021 | 820 | 820 | 0 | 12.040 | 220 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λαμίας | Σωματεία | 2000-2021 | 700 | 700 | 0 | 15.780 | 0 | 1.330 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λάρισας | Σωματεία | 1935-Σήμερα | 2.350 | 2.350 | 0 | 35.090 | 0 | 11.330 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λασιθίου | Σωματεία | 1971-2021 | 590 | 590 | 0 | 21.700 | 390 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Λιβαδειάς | Σωματεία | 1937-2021 | 690 | 690 | 0 | 8.440 | 170 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | Σωματεία | 1960-2021 | 3.800 | 3.800 | 0 | 46.650 | 770 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | Σωματεία | 1971 έως σήμερα | 790 | 790 | 0 | 31.760 | 0 | 5.970 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Νάξου | Σωματεία | 1988-2021 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ναυπλίου | Σωματεία | 1971-2012 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 8.060 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ξάνθης | Σωματεία | 1971-2021 (παλιό αρχείο από 1945 έως 1970) | 670 | 670 | 0 | 16.320 | 280 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ορεστιάδας | Σωματεία | 1985-2021 | 470 | 470 | 0 | 5.720 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πατρών | Σωματεία | Από το 1970 έως σήμερα | 2.010 | 2.010 | 0 | 61.680 | 1.050 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πειραιώς | Σωματεία | 1-1-1919 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 2.930 | 360 | 2.570 | 293.760 | 0 | 55.080 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Πρέβεζας | Σωματεία | 1972-2021 | 400 | 400 | 0 | 15.780 | 280 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | Σωματεία | 2000-2020 | 280 | 280 | 0 | 5.040 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Ρόδου | Σωματεία | 1947-2013 | 1.090 | 1.090 | 0 | 6.800 | 0 | 5.100 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σάμου | Σωματεία | 1960-2021 | 350 | 350 | 0 | 8.500 | 170 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σερρών | Σωματεία | 1945-2021 | 1.130 | 1.130 | 0 | 41.480 | 720 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σπάρτης | Σωματεία | 1970 -2021 | 600 | 600 | 0 | 15.710 | 0 | 5.050 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Σύρου | Σωματεία | 1972 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ | 740 | 740 | 0 | 27.000 | 500 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Τρικάλων | Σωματεία | ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 820 | 820 | 0 | 14.280 | 0 | 4.590 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Φλώρινας | Σωματεία | 2000-2021 | 220 | 220 | 0 | 5.380 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκίδας | Σωματεία | ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 | 2.080 | 260 | 1.820 | 7.820 | 0 | 23.410 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | Σωματεία | 1953-2021 | 1.190 | 1.190 | 0 | 5.850 | 110 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χανίων | Σωματεία | Από 1915 έως και σήμερα | 520 | 520 | 0 | 31.900 | 550 | 0 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείο Χίου | Σωματεία | 1970 έως 2ος 2013 | 140 | 140 | 0 | 410 | 0 | 210 |
| Πρωτοδικείο | Πρωτοδικείον Γρεβενών | Σωματεία | 1949-2021 | 360 | 360 | 0 | 5.990 | 0 | 510 |
| Πρωτοδικείο | ΠρωτοδικείοΤρίπολης | Σωματεία | Από 1/1/1971 έως σήμερα (2021) | 620 | 620 | 0 | 3.810 | 110 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αιγιαλείας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αμαλιάδας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άργους | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άρτας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βάλτου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βόλου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Δράμας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ελασσόνας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θηβών | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιωαννίνων | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καβάλας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαβρύτων | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαμάτας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καρδίτσας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κέρκυρας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κοζάνης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κομοτηνής | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κορίνθου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λαμίας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λάρισας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μυτιλήνης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ξάνθης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πατρών | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πύργου Ηλείας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρεθύμνης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρόδου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σερρών | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σικυώνος | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σπάρτης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρικάλων | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χαλκίδας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 9.460 | 2.460 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ακράτας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου |  | 11.920 | 11.920 | 0 | 92.030 | 5.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αγρινίου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2010-2019 | 4.070 | 4.070 | 0 | 5.040 | 110 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αθηνών | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2003-2019 | 36.640 | 14.620 | 22.020 | 221.000 | 9.350 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βέροιας | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2016-2021 | 1.590 | 1.590 | 0 | 12.790 | 2.590 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ηρακλείου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2011-2019 | 17.080 | 17.080 | 0 | 314.910 | 5.230 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2012-2019 | 14.910 | 12.600 | 2.310 | 168.320 | 15.130 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λιβαδειάς | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 1960-2019 | 48.780 | 47.830 | 950 | 220.320 | 19.800 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μάσσητος | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2005-2013 | 90 | 90 | 0 | 1.020 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μεσολογγίου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2010-2021 | 2.720 | 2.720 | 0 | 33.390 | 550 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2010-2019 | 110 | 110 | 0 | 960 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2010-2019 | 100 | 100 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πειραιά | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2010-2019 | 3.640 | 2.160 | 1.480 | 22.380 | 7.760 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρίπολης | Αρχείο Δημοσίου Κατηγόρου | 2012-2019 | 350 | 350 | 0 | 3.000 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αιγιαλείας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αμαλιάδας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άργους | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άρτας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βάλτου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βέροιας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βόλου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Δράμας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ελασσόνας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θηβών | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιωαννίνων | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καβάλας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαβρύτων | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαμάτας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καρδίτσας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κέρκυρας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κοζάνης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κομοτηνής | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κορίνθου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λαμίας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λάρισας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μεσολογγίου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μυτιλήνης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ξάνθης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πατρών | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πύργου Ηλείας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρεθύμνης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρόδου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σερρών | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σικυώνος | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σπάρτης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρικάλων | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χαλκίδας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 1.910 | 210 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ακράτας | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου |  | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 3.030 | 6.910 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αγρινίου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 2010-2019 | 4.070 | 4.070 | 0 | 0 | 0 | 15.360 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αθηνών | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 1998-2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 1999-2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.720 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λιβαδειάς | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 1960-2019 | 280 | 280 | 0 | 0 | 2.750 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μάσσητος | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 2005-6ος 2019 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.610 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 2010-2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πειραιά | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 2010-2019 | 9.060 | 7.580 | 1.480 | 0 | 0 | 8.520 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρίπολης | Βιβλία Μηνύσεων\Αυτοφώρου | 2012-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αιγιαλείας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αμαλιάδας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βάλτου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βέροιας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ελασσόνας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θηβών | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιωαννίνων | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαβρύτων | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαμάτας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κέρκυρας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κοζάνης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κομοτηνής | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κορίνθου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λαμίας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μυτιλήνης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ξάνθης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πύργου Ηλείας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρεθύμνης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρόδου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σικυώνος | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σπάρτης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις |  | 10.580 | 10.580 | 0 | 99.580 | 12.040 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αγρινίου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2021 | 4.070 | 4.070 | 0 | 15.640 | 280 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αθηνών | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2008-2019 | 81.800 | 50.110 | 31.690 | 986.000 | 41.530 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ακράτας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1958-2019 | 10.890 | 10.890 | 0 | 49.170 | 4.460 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άργους | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2019 | 60 | 60 | 0 | 70 | 220 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άρτας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2019 | 2.060 | 2.060 | 0 | 10.200 | 170 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βόλου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | ΑΠΟ 2013 ΕΩΣ 2021 | 5.230 | 5.230 | 0 | 131.180 | 26.570 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Δράμας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2016-2019 | 1.090 | 1.090 | 0 | 8.160 | 170 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2008-2019 | 62.120 | 54.150 | 7.970 | 623.430 | 126.060 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιεράπετρας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010 | 90 | 90 | 0 | 210 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καβάλας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1990-2019 | 1.630 | 1.630 | 0 | 20.400 | 330 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καρδίτσας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1995-2019 | 7.130 | 7.130 | 0 | 50.050 | 10.120 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λάρισας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2014-2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 11.560 | 220 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λιβαδειάς | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1960-2021 | 27.100 | 26.150 | 950 | 95.200 | 33.000 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μάσσητος | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2005-6ος 2019 | 1.200 | 1.200 | 0 | 22.440 | 390 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μεσολογγίου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2021 | 2.720 | 2.720 | 0 | 27.200 | 440 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2019 | 2.360 | 2.360 | 0 | 20.400 | 330 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Νέαπολης Λασιθίου | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2013-2019 | 1.580 | 1.580 | 0 | 48.960 | 830 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πατρών | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 1969-2019 | 5.420 | 5.420 | 0 | 1.360 | 9.900 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πειραιά | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2010-2019 | 5.970 | 740 | 5.230 | 36.660 | 12.710 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πιερίας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2014-2019 | 3.530 | 3.530 | 0 | 21.700 | 390 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σερρών | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2016-2019 | 1.510 | 1.510 | 0 | 15.100 | 3.080 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρικάλων | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2015 έως 2019 | 2.430 | 2.430 | 0 | 14.960 | 280 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρίπολης | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2012-2019 | 2.440 | 2.440 | 0 | 21.080 | 390 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χαλκίδας | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 23/11/2017 - 27/6/2019 | 2.330 | 290 | 2.040 | 15.780 | 1.430 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χανίων | Δικογραφίες/ Αποφάσεις | 2017-2019 | 1.280 | 1.280 | 0 | 16.320 | 280 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αιγιαλείας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αμαλιάδας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βάλτου | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βέροιας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Βόλου | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ελασσόνας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.400 | 430 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Θηβών | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ιωαννίνων | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαβρύτων | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καλαμάτας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καρδίτσας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κέρκυρας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κοζάνης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κομοτηνής | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Κορίνθου | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λαμίας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λάρισας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μεσολογγίου | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Μυτιλήνης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ξάνθης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πύργου Ηλείας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρεθύμνης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ρόδου | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σικυώνος | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σπάρτης | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρικάλων | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ακράτας | Φυλλάδες |  | 5.830 | 5.830 | 0 | 20.870 | 950 | 27.260 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αγρινίου | Φυλλάδες | 2010-2021 | 4.070 | 4.070 | 0 | 5.040 | 110 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Αθηνών | Φυλλάδες | 1981-2019 | 420 | 420 | 0 | 64.600 | 3.850 | 127.500 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άργους | Φυλλάδες | 2010-2019 | 110 | 110 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Άρτας | Φυλλάδες | 2010-2019 | 90 | 90 | 0 | 820 | 60 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Δράμας | Φυλλάδες | 2016-2019 | 1.090 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 4.140 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ηρακλείου | Φυλλάδες | 2011-2021 | 17.080 | 17.080 | 0 | 0 | 0 | 17.080 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Καβάλας | Φυλλάδες | 1996/2019 | 1.630 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 15.300 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Λιβαδειάς | Φυλλάδες | 1960-2019 | 27.100 | 26.150 | 950 | 95.200 | 0 | 30.600 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Ναυπλίου | Φυλλάδες | 2010-2019 | 20 | 20 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πατρών | Φυλλάδες | 1970-2019 | 15.180 | 15.180 | 0 | 11.430 | 0 | 20.000 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πειραιά | Φυλλάδες | 2010-2019 | 5.970 | 740 | 5.230 | 7.480 | 170 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Πιερίας | Φυλλάδες | 2014-2019 | 3.530 | 3.530 | 0 | 4.760 | 110 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Σερρών | Φυλλάδες | 2016-2019 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 2.860 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Τρίπολης | Φυλλάδες | 2012-2019 | 20 | 20 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χαλκίδας | Φυλλάδες | 23/2/2012 - 22/11/2017 | 5.640 | 5.640 | 0 | 0 | 0 | 5.640 |
| Πταισματοδικείο | Πταισματοδικείο Χανίων | Φυλλάδες | 2017-2019 | 1.280 | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII– Ρήτρα Ακεραιότητας

Ο Ανάδοχος με την παρούσα δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά την εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι:

1) δεν διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη του μέσω των εγγράφων της Σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της Σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη Σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν προσέφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της Εταιρείας, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσει χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσει  να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Εταιρείας, ούτε θα παράσχει με παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της.

6) δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση/εξαπάτηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της Εταιρείας εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της Σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος.

7) ότι θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

8) ότι θα δηλώσει στην Εταιρεία, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων του) με μέλη του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της Εταιρείας περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο Ανάδοχος  είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII – Άλλες Δηλώσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υπεύθυνης Δήλωσης Οικονομικού Φορέα περί μη συνδρομής των περιορισμών της παρ. 1 του άρθρου 5ια του Κανονισμού Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022)

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι :

- ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία

- ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου

- ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) παραπάνω,

- δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016

Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.

Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.

Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.